ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Модернизация и техническое сопровождение 
единого портала раскрытия (размещения) информации
о подготовке федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения Regulation.gov.ru

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Полное наименование лота: Модернизация и техническое сопровождение единого портала для раскрытия (размещения) информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения regulation.gov.ru.

  - Государственный заказчик: Минэкономразвития России.

  - Исполнитель: определяется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

  - Сроки оказания услуг: с даты заключения государственного контракта по 10 мая 2014 г.

  - Лимитная стоимость оказываемых услуг в 2014 году, всего: … рублей.

  - Источник финансирования: Федеральный бюджет

- по направлению «прочие расходы», лимитная стоимость – … рублей.

  - Лот выполняется в рамках программного мероприятия «Развитие электронного правительства» в рамках подпрограммы «Информационное государство» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)».

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование системы: Единый интернет-портал размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения (далее – Единый портал, портал, информационная система, система). Адрес портала: http://regulation.gov.ru.

Назначение Единого портала: обеспечение раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов, результатах их общественного обсуждения; обеспечение соблюдения единого порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия разработчиками проектов нормативных актов, возможности проведения публичных консультаций в ходе процедур оценки регулирующего воздействия, а также независимой антикоррупционной экспертизы актов.

Настоящий документ определяет технические требования Государственного заказчика к модернизации и осуществлению технической поддержки портала regulation.gov.ru.

## Правовые основы выполнения работ

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (подпункты «а» и «д» пункта 2).

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О регламенте Правительства Российской Федерации и положении об аппарате Правительства Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 159 «Об утверждении правил проведения общественного обсуждения проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений».

Приказ Минэкономразвития России от 31 июля 2012 г. № 477 «Об утверждении Порядка регистрации федеральных органов исполнительной власти на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их публичного обсуждения, а также Порядка пользования официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их публичного обсуждения и требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом».

Приказ Минэкономразвития России от 27 мая 2013 г. № 290 «Об утверждении формы сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия».

## Связь целей и задач с требованиями государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»

Решение задач, определенных в настоящих технических требованиях, направлены на достижение целей государственной программы «Информационное общество», а именно – получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Оказание работ и услуг, определенных в настоящих технических требованиях, также непосредственно связано с выполнением требований подпрограммы «Информационное государство» Государственной программы, а именно:

Повышение эффективности взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти.

Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства.

Развитие информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти.

Повышение качества информационно-аналитической поддержки деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Переход к новой форме организации деятельности органов власти.

Результаты оказания услуг, определенных в настоящих технических требованиях, непосредственно связаны с ожидаемыми результатами выполнения подпрограммы «Информационное государство» Государственной программы, а именно – обеспечением качественно нового уровня взаимодействия граждан, организаций и государства.

## Обоснование актуальности оказания услуг

Ежегодно Президент и Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти разрабатывают и принимают (утверждают) сотни нормативных правовых актов, имеющих непосредственное влияние на деятельность государства и общества, затрагивающих различные аспекты жизни граждан и ведения бизнеса.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации, указанными в разделе 2.1, разработчики федеральных нормативных правовых актов обязаны размещать проекты разрабатываемых актов на Едином интернет-портале regulation.gov.ru с целью проведения общественного обсуждения актов, независимой оценки регулирующего воздействия и независимой антикоррупционной экспертизы.

Учитывая высокую общественную значимость Единого портала и важность его использования как площадки для проведения общественных обсуждений, публичных консультаций и учета мнения различных заинтересованных сторон в ходе разработки проектов нормативных правовых актов, а также необходимость обеспечить развитие на региональном уровне процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных правовых актов (требования подпункта «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»), в настоящее время необходимо решить ряд задач по развитию функциональных возможностей и эргономики портала, его интеграции с другими информационными системами.

В связи с масштабным и комплексным характером влияния разрабатываемых актов, большим количеством участников нормотворческой деятельности необходимо обеспечить бесперебойное функционирование Единого портала, как инструмента, позволяющего в ходе создания нормативных правовых актов аккумулировать и учесть мнения экспертов, предложения активных членов общества.

Таким образом, модернизация и техническое сопровождение портала способствует решению указанных задач.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

## Цели

Цели оказания услуг по государственному контракту:

    - Повышение удобства пользователей и администраторов Единого портала при работе с ним и его обслуживании.

    - Обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования Единого портала.

    - Обеспечение возможности публикации полной и корректной информации по проектам нормативных правовых актов.

## Задачи

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

    - Подготовка и проектирование доработок Единого портала, включая возможную интеграцию портала с другими площадками общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами государственной власти, и с учетом возможного изменения процедур общественного обсуждения, оценки регулирующего воздействия и экспертизы актов (сроки, последовательность этапов и т.п.).

    - Модернизация интерфейса Единого портала и развитие его функционала в соответствии с общими подходами Правительства Российской Федерации по совершенствованию механизмов обсуждения проектов нормативных правовых актов с участием институтов гражданского общества.

    - Техническое обеспечение работы портала regulation.gov.ru в течение всего срока действия государственного контракта, включая консультирование представителей Государственного заказчика по вопросам функционирования Единого портала и его дальнейшего развития.

    - Консультационная поддержка по телефону и электронной почте всех групп авторизованных пользователей по вопросам работы с Единым порталом.

    - Своевременное и полное отражение на Едином портале информации, связанной с процедурами общественного обсуждения проектов нормативных актов, проведением независимой оценки регулирующего воздействия и независимой антикоррупционной экспертизы.

# СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

В рамках выполнения работ по развитию и оказания услуг по техническому сопровождению Единого портала Исполнитель осуществляет следующие мероприятия.

## Подготовка и проектирование доработок

## Анализ функционала и производительности существующей информационной системы – портала regulation.gov.ru, определение критериев эффективности портала

Исполнитель должен провести всесторонний анализ технического состояния, архитектуры и реализованного функционала и производительности портала regulation.gov.ru для определения перечня функций и модулей системы, которые необходимо дополнительно разработать или изменить.

Исполнитель также осуществляет анализ журнала обращений пользователей, который предоставляет Государственный Заказчик».

В целях определения производительности портала Исполнитель проводит нагрузочное тестирование портала в соответствии с разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком Методикой проведения нагрузочного тестирования. Результаты тестирования должны быть отражены в Протоколе нагрузочного тестирования портала.

Исполнитель должен определить и согласовать с Государственным заказчиком критерии эффективности работы портала с точки зрения достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего документа.

## Разработка предложений по модернизации Единого портала

По результатам проведенного анализа Исполнитель должен разработать и согласовать с Государственным заказчиком предложения по улучшению дизайна и эргономики, изменению архитектуры, реализации новых функций, внесению изменений в имеющийся функционал Единого портала.

Предложения должны предусматривать:

- достижение целей и реализацию задач, установленных настоящими требованиями;

- сохранение или улучшение существующих функций (возможностей) портала.

Предложения должны содержать:

- определение критериев эффективности работы Единого портала, обоснование целесообразности их применения (связь с целями и задачами, указанными в разделе 3);

- перечень и основные характеристики доработок портала с учетом результатов анализа функционала и производительности существующей информационной системы – портала regulation.gov.ru, включая результаты опроса пользователей портала – разработчиков НПА, лучших практик создания сайтов подобной тематики;

- описание способов реализации планируемых изменений процедур общественного обсуждения и независимой экспертизы актов в части изменения сроков, последовательности этапов обсуждения (экспертизы), известных на момент начала работ;

- согласованная с Государственным заказчиком дизайн-концепция Единого портала (включая концепцию мобильной версии портала);

- схему и (или) описание новой архитектуры портала с выделением предлагаемых изменений;

- диаграммы основных процессов и процедур общественного обсуждения, независимых оценок регулирующего воздействия и экспертиз проектов актов, которые будут реализованы на портале;

- результаты нагрузочного тестирования портала;

- требования к аппаратному и системному программному обеспечению, обеспечивающие реализацию предложений и выполнение иных требований, указанных в настоящем документе;

- схему информационного взаимодействия портала с внешними информационными системами, взаимодействие с которыми реализовано, находится в процессе реализации на момент начала работ по настоящему лоту или планируется к завершению до окончания работ по настоящему Государственному контракту;

- описание механизмов интеграции Единого портала с другими площадками общественного обсуждения, оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами государственной власти и органами местного самоуправления.

## Разработка уточненного технического задания

На основе согласованных с Государственным заказчиком предложений по модернизации Единого портала необходимо разработать уточненное техническое задание (далее – ТЗ) на модернизацию Единого портала и обновление документации в соответствии с ГОСТ 34.602-89.

Уточненное техническое задание должно детализировать до степени инструментального применения все требования, предусмотренные настоящими техническими требованиями, и обеспечить их полное соответствие требованиям, утвержденным указанными в п. 2.1 нормативными актами, а также другими нормативными актами, регулирующими процесс правотворчества в Российской Федерации, принятыми на момент начала работ.

ТЗ должно предусматривать:

- сохранение (или улучшение) всех имеющихся функций дорабатываемого ПО и обеспечить пользовательскую преемственность при их эксплуатации, а также контроль работоспособности унаследованных функций при проведении испытании и эксплуатации (в том числе незатронутых модернизацией);

- выполнение требований информационной безопасности по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности, а также по классификации и защите информации в соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 25.08.2009 № 104, Приказ ФСБ РФ N 416, ФСТЭК РФ N 489 от 31.08.2010 и других нормативных правовых актов в этой сфере.

Результатами работ, предусмотренных пп. 4.1 должны стать:

- предложения по изменению дизайна, архитектуры, реализации новых функций, внесению изменений в имеющийся функционал Единого портала;

- согласованное с Государственным заказчиком уточненное техническое задание по развитию портала regulation.gov.ru, содержащее, в том числе, перечень и описание требующихся в связи с модернизацией Единого портала корректировок справочных, методических материалов, руководств и инструкций и (или) перечень и описание создаваемых новых документов подобного характера.

Сведения об информационных системах, с которыми предполагается интеграция Единого портала, принципы интеграции систем, а также информация о планируемых изменениях процедур общественного обсуждения и независимой экспертизы актов предоставляются Государственным заказчиком Исполнителю непосредственно перед началом работ, указанных в п. 4.1.

## Модернизация Единого портала

Доработка программного обеспечения (далее – ПО)  Единого портала в соответствии с уточненным техническим заданием, требованиями указанных в п. 2.1 нормативных актов, а также целями и задачами, указанными в разделе 3, предполагает выполнение следующих работ.

## Обновление дизайна основных шаблонов портала и разработка интерфейсов мобильной версии

Внешний вид портала regulation.gov.ru должен быть обновлен, при этом в него должны быть внесены улучшения с учетом увеличения объема информации и количества сервисов, а также требований по эргономике.

Внешний вид сайта должен соответствовать общим требованиям к интерфейсным возможностям и дизайну (п. 5.1 настоящих требований) и содержать элементы общего стиля сайтов государственных органов Российской Федерации.

Интерфейсы мобильной версии портала должны иметь упрощенный вид и должны быть адаптированы под разрешения экранов наиболее популярных мобильных устройств (планшетов и смартфонов) под управлением iOS, Android, Windows Phone.

По требованию Государственного заказчика предложенный дизайн должен быть дополнительно доработан, если Государственный заказчик укажет конкретные элементы и характеристики, требующие, по его мнению, изменений.

Результатами работ, предусмотренных п. 4.2.1 должны быть согласованные с Государственным заказчиком предложения по обновлению дизайна сайта, включая дизайн-макеты страниц и дополнительные (помимо перечисленных в настоящих технических требованиях) предложения, необходимые для улучшения эргономики портала.

## Доработка программного обеспечения

Исполнителем должны быть выполнены работы по доработке имеющегося ПО портала и созданию при необходимости нового в соответствии с настоящими требованиями и разработанным уточненным техническим заданием.

При разработке нового ПО портала должно использоваться свободное программное обеспечение (далее – СПО), не ограничивающее Государственного заказчика в модификации, тиражировании, передаче третьим лицам всех результатов работ, включая все компоненты, платформу и составные части ПО.

При доработке ПО необходимо обеспечить сохранение всех имеющихся функций дорабатываемого ПО и обеспечить пользовательскую преемственность при их эксплуатации.

Необходимо предусмотреть такие методы выполнения работ, которые позволяли бы демонстрировать Государственному заказчику отдельные доработки и осуществлять по установленному графику или по требованию Государственного заказчика контроль сроков доработки ПО.

Исполнитель должен проанализировать и, при необходимости, доработать сопроводительную документацию к ПО  (в соответствии с ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.603-92 и РД 50-34.698-90):

проектную документацию:

- ведомость технического проекта,

- пояснительную записку к техническому проекту,

- описание организации информационной базы,

- программу и методику предварительных испытаний,

- программу проведения  опытной эксплуатации,

- программу и методику приемочных испытаний,

эксплуатационную документацию:

- ведомость эксплуатационных документов,

- технологическую инструкцию по инсталляции (развертыванию) ПО,

- технологическую инструкцию по сборке ПО из исходных кодов,

- руководство администратора,

- регламент технической поддержки постоянной эксплуатации,

- регламент работы с порталом,

- руководство разработчика НПА,

- руководство эксперта,

- руководство пользователя,

а также проекты нормативных документов:

- проект акта ввода в опытную эксплуатацию,

- проект приказа о вводе в опытную эксплуатацию,

- проект акта ввода в постоянную эксплуатацию,

- проект приказа о вводе в постоянную эксплуатацию.

Регламент технической поддержки должен устанавливать порядок технической поддержки, способы и время приема обращений, категории обращений, инцидентов, сроки реакции на обращения (по категориям), иные требования к порядку оказания технической поддержки, содержать требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользованием порталом.

Регламент работы с порталом должен описывать общие процедуры работы с порталом: порядок регистрации, управления учетными записями разработчиков актов, состав и порядок размещения информации, разными группами пользователей, порядок обмена информацией при интеграции со сторонними информационными системами и сайтами.

Руководство администратора должно содержать общую информацию о ПО, назначение и условия применения ПО, порядок подготовки ПО к работе, описание операций, выполняемых на портале в штатном режиме, описание операций выполняемых в аварийном режиме.

Руководства пользователей, экспертов, разработчиков НПА должны содержать общую информацию о портале и инструкции по выполнению на портале операций, предусмотренных ролью данного пользователя.

Эксплуатационная документация должна обеспечивать уровень поддержки в соответствии с требованиями, предусмотренными пп. 4.3, 4.4, Error: Reference source not found, 4.5.

Результатами работ, предусмотренных п. 4.2.2 должны быть:

- ПО (включая дистрибутив и исходные коды);

- сопроводительная документация к ПО, указанная выше.

## Доработка методических и справочных материалов

На основании настоящих технических требований и уточненного технического задания Исполнитель должен доработать методические и справочные документы для различных групп пользователей Единого портала: руководства, инструкции и т.п., а при необходимости – разработать новые.

Исполнитель должен провести всесторонний анализ процессов, происходящих при публикации проектов актов со стороны разработчиков согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 851, от 17 мая 2012 г. № 1318, другими нормативными актами, регулирующим процесс правотворчества в Российской Федерации, принятыми на момент начала работ.

Для формирования перечня распространённых ошибок, допускаемых разработчиками, Исполнитель должен провести всесторонний анализ предоставляемого Заказчиком журнала обращений пользователей портала за срок не менее чем 6 месяцев. На основании проведенного анализа должен быть составлен и представлен Государственному заказчику регламент проверки публикуемых нормативных правовых актов и консультационной поддержки разработчиков.

Результатами работ, предусмотренных п. 4.2.3, должны быть согласованные с Государственным заказчиком:

- регламент проверки публикуемых нормативных правовых актов и консультационной поддержки разработчиков;

- методические и справочные документы в соответствии с уточненным техническим заданием.

## Развертывание доработанного ПО

После доработки необходимо провести предварительные испытания доработанного и созданного ПО (автономные и комплексные, в соответствии с ГОСТ 34.603-92). Допускается их совмещенное проведение при обеспечении испытаний всех функций, в том числе касающихся интеграции со смежным ПО.

В рамках предварительных испытаний необходимо также провести испытания сборки инсталляционного комплекса из исходных кодов и проверки развертывания системы из инсталляционного комплекта.

В рамках всех испытаний должны проводиться как испытания вновь разработанных функций, так и испытания всех функций ПО, в том числе не подвергшихся изменениям.

Испытания должны проводиться по полному объему функций с целью контроля невнесения ошибок в существующие функции при производстве работ по модернизации.

Мероприятия по контролю унаследованных функций (не подвергшихся модернизации) должны быть выделены отдельно в приемо-сдаточной документации.

Результатом работы, предусмотренной п. 4.2.4 должно быть развернутое и готовое к опытной эксплуатации ПО. Результат оформляется протоколом предварительных испытаний.

Исполнитель должен подготовить проекты всех протоколов и актов по ходу работ и своевременно их представлять (во всех случаях, когда требуются такие документы).

ПО должно быть размещено на оборудовании инфраструктуры электронного правительства.

Государственный заказчик, со своей стороны, обеспечивает решение организационных вопросов по взаимодействию с оператором инфраструктуры электронного правительства.

## Опытная эксплуатация, обучение пользователей и ввод в постоянную эксплуатацию

В соответствии с разработанной программой опытной эксплуатации должна быть проведена опытная эксплуатация ПО в соответствии с ГОСТ 34.603-92.

Опытная эксплуатация должна осуществляться в течение не менее 1 месяца. Период опытной эксплуатации  может быть сокращен по требованию Государственного заказчика при наличии технической возможности и при условии обеспечения тестирования всех функций сайта.

В течение опытной эксплуатации должны быть обеспечены бесперебойное функционирование и поддержка работоспособности ПО, корректная работа всех функций.

При выявлении недостатков ПО, они должны устраняться в срок не более 3 календарных дней с момента выявления недостатка.

В течение опытной эксплуатации должна быть обеспечена техническая поддержка всех пользователей ПО для приема замечаний:

- телефонной «горячей линии» (с 09-00 до 19-00 московского времени в рабочие дни, с гарантированным временем ожидания ответа (единовременной недоступностью телефона горячей линии) не более 0,25 часа);

- круглосуточного приема и регистрации заявок по электронной почте (с обеспечением уведомления по электронной почте о приемке заявки не позднее 4 часов с начала следующего за поступлением заявки рабочего дня).

Также в рамках технической поддержки опытной эксплуатации должны осуществляться:

- оказание консультационной помощи Государственному заказчику по всем вопросам, непосредственно связанным с эксплуатацией ПО;

- оказание консультационной помощи  всем пользователям ПО (участвующим в опытной эксплуатации) по всем вопросам, связанным с эксплуатацией системы.

В рамках работ, предусмотренных п. 4.2.5 должна быть проведена разработка комплекта презентационных материалов о возможностях системы, демонстрирующие статистические показатели за период опытной эксплуатации. Состав статистических показателей должен быть предложен Исполнителем и по требованию Государственного заказчика дополнен конкретными показателями, указанными Государственным заказчиком.

Необходимо обеспечить участие Государственного заказчика в проведении приемочных испытаний и вводе системы в постоянную эксплуатацию.

Пароли доступа пользователей ПО в систему предоставляется на основании заявок по электронной почте в службу технической поддержки Исполнителя.

После выполнения работ, указанных в п. 4.2.2 Исполнитель передает Государственному заказчику пароли администратора к системе управления контентом сайта и к серверам, на которых размещен сайт.

Исполнитель должен провести обучение пользованию функциями портала представителей авторизованных пользователей (5 семинаров по 2 часа на территории Государственного заказчика в течение 2014 года).

Результатами работ, предусмотренных п. 4.2.5 должны быть:

- отчет о проведении опытной эксплуатации;

- журнал опытной эксплуатации;

- протокол приемочных испытаний;

- ПО, готовое к вводу в постоянную эксплуатацию (включая обновленные дистрибутив и исходные коды, и документацию на ПО, если в рамках устранения недостатков были внесены изменения в ПО и (или) документацию);

- комплект презентационных материалов об основных возможностях информационной системы («что нового»);

- обучающие и справочные материалы: доработанные руководства разработчика НПА, эксперта, пользователя портала, доработанная система контекстной помощи, обновленные обучающие видео-презентации ключевых функций портала.

## Техническое обеспечение функционирования Единого портала

Исполнитель в соответствии с регламентами эксплуатации и обслуживания Единого портала (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) оказывает следующие услуги.

Поддержка работоспособности прикладного программного обеспечения портала, корректной и бесперебойной работы всех функций портала путем настройки и администрирования с учетом прогнозируемого увеличения объема размещаемой на портале информации до 15 000 проектов актов в год и количества пользователей портала до 15 000 посетителей в день.

Обеспечение содержательного наполнения и модификация данных информационных справочников в случаях, если не предусмотрено инструментов для самостоятельного осуществления таких действий Государственным заказчиком.

Мониторинг критериев эффективности работы и показателей производительности функционирования портала на программно-аппаратном комплексе Государственного заказчика, включая ежемесячное представление отчетов с анализом статистики производительности и в случае необходимости осуществление настроек прикладного программного обеспечения.

Еженедельная диагностика работы прикладного программного обеспечения, при необходимости его переконфигурирование и настройка с целью оптимизации его работы и предотвращения сбоев.

Восстановление работоспособности портала, прерванной в результате сбоев прикладного программного обеспечения.

Восстановление работоспособности портала, прерванной в результате сбоев в работе оборудования или общесистемного программного обеспечения (после их устранения специализированной организацией, отвечающей за обеспечение функционирования программно-аппаратного комплекса) в течение 4 часов с момента оповещения Исполнителя об устранении сбоев в работе оборудования или общесистемного программного обеспечения.

Оказание содействия Государственному заказчику в части управления правами доступа пользователей портала: регистрация новых пользователей, их блокирование, удаление, настройка доступного пользователям функционала.

Участие в восстановлении портала по резервным копиям в случае необходимости (совместно со специализированной организацией, отвечающей за обеспечение функционирования программно-аппаратного комплекса) – в части выполнения роли администратора портала.

Формальными результатами оказания услуг по техподдержке должны быть ежемесячные отчеты с анализом статистики производительности портала. Должен осуществляться контроль параметров: нагрузка на сайт (количество посещений), трафик по минутам, время отклика и загрузки страницы.

## Консультационная поддержка

Обеспечение приема и регистрации заявок, поступающих от Государственного заказчика и других групп авторизованных пользователей по телефону и по электронной почте:

- телефон «горячей линии» должен быть доступен с 09-00 до 19-00 московского времени в рабочие дни с гарантированным временем ожидания ответа (единовременной недоступностью телефона горячей линии)  не более 0,15 часа;

- круглосуточный прием и регистрация заявок по электронной почте с обеспечением уведомления по электронной почте о приемке заявки не позднее 3 часов с начала следующего за поступлением заявки рабочего дня.

Оказание консультационной помощи Государственному заказчику по всем вопросам, непосредственно связанным с эксплуатацией и администрированием портала представителем Исполнителя на территории Государственного заказчика, а также по электронной почте и телефону.

Обработка инцидентов в зависимости от установленного приоритета в соответствии с Регламентом технической поддержки постоянной эксплуатации (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Формальным результатом оказания услуг по консультационной поддержке Государственного заказчика и пользователей Единого портала должен быть журнал обращений в период консультационной поддержки в рамках государственного контракта содержащий: краткое описание обращения, вид (категорию) инцидента – если применимо, краткое описание предпринятых действий, их результатов, ФИО обратившегося лица, организация (орган исполнительной власти) и его роль на портале, даты поступления обращения и даты завершения действий по обращению.

## Информационное сопровождение

Публикация новостей об изменениях в нормативных правовых актах, указанных в разделе 2.1 и размещение информационных сообщений о разработке или принятии (утверждении) Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации иных актов, касающихся процедур размещения проектов нормативных правовых актов на Едином портале. Размещение новостей и сообщений должно осуществляться в соответствующем разделе Единого портала в течение одного рабочего дня после их получения от Государственного заказчика.

Изменение статусов нормативных правовых актов на Едином портале по запросам их разработчиков в случаях, если не предусмотрено инструментов для самостоятельного осуществления ими таких действий, если это не противоречит регламентам эксплуатации и обслуживания Единого портала. Такие изменения должны быть произведены Исполнителем в течение одного рабочего дня после получения запроса по электронной почте с адреса, указанного разработчиком при регистрации на портале, учтены, а разработчики актов – проинформированы по электронной почте о результатах изменений или о мотивах отказа со ссылкой на соответствующий регламент.

Предоставление по запросу Государственного заказчика отчета по результатам публикуемых на портале новостей и сообщений и по проведенным изменениям статусов размещаемых актов.

Формальными результатами оказания услуг по информационному сопровождению Единого портала должны быть презентации о публикации на портале новостей и информационных сообщений с указанием общего количества публикаций за отчетный период, количеством изменений статусов нормативных правовых актов за отчетный период, осуществленных Исполнителем по запросу разработчиков с разбивкой по ведомствам-разработчикам актов.

Общим результатом оказания услуг по технической поддержке Единого портала (пп. 4.3–4.5) должен быть итоговый отчет, содержащий:

- описание всех выполненных работ и оказанных услуг с указанием общего количества оказанных консультаций;

- схему или график с указанием количества опубликованных актов с детализацией до 1 недели;

- классификацию и описание типовых выявленных ошибок при размещении проектов актов;

- предложения по развитию пользовательского функционала и интерфейса Единого портала.

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Информационная система должна обладать всеми функциями, реализованными на момент начала выполнения работ на портале regulation.gov.ru с учетом согласованных с Государственным заказчиком предложений по внесению в них изменений.

## Общие требования к интерфейсным возможностям и дизайну

Система должна отвечать современным требованиям к эргономике и технической эстетике, таким как: наличие удобного и интуитивно понятного интерфейса на всех стадиях ввода, обработки, анализа и передачи информации, позволяющего пользователю свободно ориентироваться в информационном и функциональном пространстве Единого портала.

При создании интерфейса должны выполняться следующие требования:

- интерфейс конечного пользователя портала должен быть русскоязычным;

- цветовое оформление интерфейса должно быть выполнено в едином стиле, согласованном с Заказчиком;

- размер шрифта, используемый в интерфейсах, должен обеспечивать оптимальные условия для чтения информации;

- релевантное информационное содержание должно занимать большую часть интерфейсов портала;

- функциональная сгруппированность, то есть пункты меню (или их аналоги) должны быть сгруппированы в соответствии с функциональными задачами и технологией работы;

- однофункциональность, то есть каждому пункту меню (или его аналогу) должна соответствовать только одна выполняемая функция;

- однозначность в понимании, то есть пункты меню (или их аналоги) должны называться или изображаться так, чтобы пользователь однозначно понимал их назначение;

- соответствие принятым стандартам, в том числе стандартам де-факто — расположение элементов интерфейса, пунктов меню, комбинации горячих клавиш, используемые при работе с порталом, должны соответствовать используемым в современном программном обеспечении практикам настолько, насколько это возможно с учетом специфики портала;

- цветовая гамма должна быть выдержана в спокойных тонах, не раздражающих глаза пользователя;

- сигнализация об ошибках или ошибочных действиях должна сопровождаться подсказкой о дальнейших действиях;

- задание критериев поиска и выбора информации должно производиться пользователем на естественном языке, без использования специальных команд.

Также в системе должна быть реализована специальная версия для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52871-2007 «Дисплеи для слабовидящих. Требования и характеристики» и ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».

## Личный кабинет разработчика

В рамках работ по модернизации личного кабинета разработчика в систему должны быть внесены следующие изменения и доработки:

- публикация статистических данных о всех проектах актов на главной странице личного кабинета разработчика;

- вывод индикаторов с информацией о количестве поступивших предложений, сгруппированных по типам пользователей (эксперты, зарегистрированные, анонимные – если применимо);

- возможность размещения персонализированных новостей и материалов в личных кабинетах разработчиков;

- внедрение блока параметризированного поиска в списке проектов разработчика;

- внедрение системы классификации, фильтрации и индикации входящих предложений от участников обсуждения и экспертов;

- внедрение возможности просмотра и редактирования разработчиком всех проектов актов отдельного органа исполнительной власти (при предоставлении администратором портала соответствующих прав конкретному разработчику);

- организация справочного раздела с обучающими видео-роликами (не более 10) и иной информацией о работе с порталом;

- внедрение системы подписки на различные категории проектов сторонних разработчиков (категории: разработчик, ОКВЭД, отдельный проект).

## Публикация информации разработчиком

В рамках работ по модернизации механизмов публикации информации разработчиком нормативных правовых актов в систему должны быть внесены следующие изменения и доработки:

- генерация в паспорте проекта единого отчета о проекте акта (формат и содержание документа согласованного с Заказчиком);

- для каждого типа автоматической рассылки уведомлений необходимо разработать индивидуальный шаблон сообщения с указанием подробных данных о событии (не более 20 шаблонов);

- модернизация «дорожной карты» при публикации проектов актов с целью более четкого разделения процедур размещения в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 851 и от 17 мая 2012 г. № 1318;

- внедрение системы фиксации минимальных сроков в процессе публикации этапов в зависимости от выбранной дорожной карты;

- внедрение системы фиксации данных, указываемых разработчиками при использовании «дорожных карты» с сокращенными временными рамками или с минимальным количество этапов (для процедур предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 851);

- организация доступа разработчика к описанию конкретной «дорожной карты», видео-материалам по данной «дорожной карте» и иным справочным материалам непосредственно из паспорта проекта;

- внедрение возможности загрузки документов без перезагрузки страницы;

- внедрение системы автоматического сохранения введенных данных в поля до момента публикации проекта;

- внедрение возможности удаления разработчиком проектов после создания паспорта проекта, но до публикации первого этапа;

- внедрение возможности просмотра текста проекта акта в режиме предварительного просмотра перед публикацией проекта в открытой части портала;

- внедрение возможности формирования сводки предложений с помощью веб-формы на Портала с последующей генерацией документа установленного образца и сохранением его в базе данных (для процедур предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 851);

- внедрение возможности формирования сводного отчета с помощью веб-формы Портала (не менее 90 различных полей с возможностью их увеличения разработчиком в процессе заполнения) на с последующей генерацией документа установленного образца и сохранением его в базе данных (для процедур предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 1318 и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 мая 2013 г. N 290);

- внедрение возможности досрочного завершения обсуждения с необходимостью повторной публикацией этапа;

- возможность загрузки предложений, поступивших посредством электронной почты.

## Личный кабинет участника обсуждений и эксперта

В рамках работ по модернизации личного кабинета разработчика в систему должны быть внесены следующие изменения и доработки:

- модернизация функционала управления подпиской в части внедрения новых параметров (не более 6 параметров);

- вывод и классификация данных по отправленным предложениям;

- возможность указывать свое отношение к проекту в виде кнопок «нравится», «не нравится» (для проектов, размещенных согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 1318);

- вывод индикаторов с информацией о поступивших ответах на отправленные предложения;

- организация автоматической рассылки при поступлении отклика на мнение эксперта.

## Личный кабинет администратора портала

В рамках работ по модернизации личного кабинета администратора Портала в систему должны быть внесены следующие изменения и доработки:

- внедрение системы журналирования всех действий разработчиков по всем типам проектов актов;

- внедрение системы управления подсказками для полей во всех процедурах размещения актов;

- внедрение возможности назначать в отдельном органе исполнительной власти администратора, который будет иметь доступ ко всем проектам данного ведомства из своего личного кабинета разработчика;

- возможность размещения администратором портала персонализированных новостей и материалов в личных кабинетах разработчиков и участников обсуждения;

- внедрение параметризированного и текстового поиска по базам данных проектов;

- внедрение параметризированного и текстового поиска по базам данных участников обсуждений и экспертов, разработчиков и внешних пользователей;

- учет всех поступающих предложений через веб-формы Портала;

- журналирование внесения всех изменений в поступившие предложения;

- внедрение системы присвоения идентификационных номеров для отправленных предложений;

- учет всех жалоб поступивших на разработчика через веб-форму Портала;

- внедрение системы присвоения идентификационных номеров для отправленных жалоб;

- внедрение модуля статистических отчетов по данным с Портала;

- внедрение возможности отображения и корректировки поступающих предложений от экспертов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 851, от 17 мая 2012 г. № 1318);

- для каждого типа автоматической рассылки уведомлений необходимо разработать индивидуальный шаблон сообщения с указанием подробных данных о событии (не более 20 шаблонов).

## Публичная часть портала

В рамках работ по модернизации публичной части портала в систему должны быть внесены следующие изменения и доработки:

- генерация в паспорте проекта единого отчета о проекте акта (формат и содержание документа согласовываются с Заказчиком);

- внедрение карточки с информацией об эксперте;

- организация доступа к описанию конкретной «дорожной карты» и иным справочным материалам непосредственно из паспорта проекта;

- организация вывода данных на Портале о проектах актов, размещенных на региональных порталах с типовым решением субъектов Российской Федерации;

- внедрение расширенного параметризированного поиска по проектам актов, размещенных на региональных порталах с типовым решением субъектов Российской Федерации;

- организация вывода данных на Портале об экспертизе действующих актов;

- внедрение параметризированного поиска в разделе Экспертиза действующих актов;.

- внедрение в разделе публичных консультаций проекта графической индикации для подтвержденных экспертов.

- расширение перечня параметров поиска в разделе «Расширенный поиск»;

- внедрение RSS-подписки на новости и публикуемые проекты актов;

- организация справочного раздела с обучающими видео-роликами (не более 10) и иной информацией о работе с Порталом;

- организация вывода данных на Портале о проектах актов, размещенных на региональных порталах с типовым решением субъектов Российской Федерации;

- внедрение расширенного параметризированного поиска по проектам актов, размещенных на региональных порталах с типовым решением субъектов Российской Федерации (не менее 5 фильтров);

- организация вывода данных на Портале об экспертизе действующих актов;

- внедрение расширенного параметризированного поиска в разделе Экспертиза действующих актов.

## Импорт и экспорт данных

В рамках работ по модернизации взаимодействия портала с внешними системами должны быть внесены следующие изменения и доработки:

- организация процесса автоматического сбора и обработки данных об экспертизе действующих актов из внутренней системы Заказчика;

- организация автоматического сбора и обработки данных по проектам актов, направленных на оценку регулирующего воздействия в субъектах Российской федерации (сбор производится на всех активированных региональных порталах на основе типового решения);

- формирование и публикация информации обо всех проектах актов размещенных на портале в формате открытых данных.

- внедрение RSS-подписки на новости и публикуемые проекты актов.

## Мобильная версия портала

В рамках работ по созданию мобильной версии портала должны быть произведены следующие работы:

- разработка индивидуальных шаблонов ориентированных на участников обсуждений и экспертов и адаптированных под популярные мобильные устройства;

- адаптация функционала поиска и просмотра проектов актов, а также функционал регистрации и авторизации участника обсуждения или эксперта с целью оправки своих предложений разработчику.

## Режим функционирования и нагрузочная способность

Система должна функционировать круглосуточно, без перерывов и выходных (24х7). Должна быть обеспечена постоянная готовность с единовременными периодами недоступности (как в рамках штанных операций по обслуживанию ПО, так и в результате сбоев) не более 1 часа (с 9:00 до 19:00 московского времени в рабочие дни) и не более 8 часов в остальное время и общей продолжительностью простоя не более 16 часов в месяц.

При сбоях/недоступности информационной системы (вне зависимости от причины) по Интернет адресу портала должно размещаться уведомление о сбое и плановом сроке устранения (уведомление должно размещаться не позднее чем через 10 минут после возникновения сбоя), всем зарегистрированным пользователям, обратившимся на сайт в период сбоя до показа уведомления должно быть выслано по электронной почте информационное сообщение о недоступности сайта.

Система должна обеспечить обработку не менее 50 000 проектов нормативных актов.

Система должна обеспечивать размещение не менее 250 проектов НПА в течение рабочего дня (8 часов) и 500 уведомлений о подготовке проектов.

Система должна обеспечивать единовременное участие не менее 100 активных участников обсуждения на 1 проект. Общее расчетное количество участников обсуждений одновременно работающих на сайте должно составлять не менее 15 000.

Требования к оборудованию, необходимому для функционирования информационной системы в рамках заявленных требований:

- балансировщик нагрузки: 2 единицы.

- сервер сборщик: 4 единицы

  - CPU: 2x2.5 GHz Intel Xeon

  - RAM: 8 Gb

  - HDD: 1Tb RAID 0

- сервер приложений: 4 единицы

  - CPU: 2x2.5 GHz Intel Xeon

  - RAM: 16 Gb

  - HDD: 1Tb RAID 5

- кэширующий сервер: 2 единицы

  - CPU: 2x2.5 GHz Intel Xeon

  - RAM: 32 Gb

  - HDD: 2Tb RAID 5

- сервер базы данных: 4 единицы

  - CPU: 2x2.5 GHz Intel Xeon

  - RAM: 32 Gb

  - HDD: 2Tb RAID 5

- канал связи между серверами: 1 GB/sec

- канал соединения серверов и сети Интернет: 100Mb/sec

Минимальные (оценочные) требования к клиентскому оборудованию для работы пользователей с Единым порталом:

- Персональный компьютер.

  - Intel Celeron 2400 MHz

  - RAM: 1024 Mb

  - HDD: 40 Gb

  - ОС: Windows XP

  - Браузер: Internet Explorer 8

- Подключение к сети Интернет: 512 Kbit/sec

При указанных нагрузках и соблюдении минимальных требований к серверному оборудованию, каналам связи и клиентскому компьютеру должен быть обеспечен отклик на действия пользователей не более 3 секунд.

## Технико-правовые требования

Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе выполнения работ, включая программы для ЭВМ и мультимедийную продукцию, передаются Государственному заказчику в полном объеме без выплаты дополнительного вознаграждения.

Права, передаваемые Исполнителем Государственному заказчику на результаты работ, должны быть достаточны для их полноценного использования.

## Срок гарантий качества работ

На выполненные работы установлен гарантийный срок (после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ) продолжительностью не менее 12 месяцев.

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Наименование работ и услуг | Срок окончания выполнения работ | Отчетная документация исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ функционала и производительности существующей информационной системы – портала regulation.gov.ru Определение критериев эффективности портала Разработка предложений по модернизации Единого портала Разработка уточненного технического задания | не менее 20 календарных дней и не более 30 календарных дней с даты заключения государственного контракта | Отчет «Анализ созданных ранее решений на портале» Отчет о проведении нагрузочного тестирования портала Критерии эффективности функционирования портала Отчет «Предложения по обновлению дизайна основных шаблонов портала и интерфейсов мобильной версии» Уточненное техническое задание на модернизацию Единого портала, согласованное с Государственным заказчиком |
| 2 | Обновление дизайна основных шаблонов портала и разработка интерфейсов мобильной версии Доработка программного обеспечения Доработка Развертывание доработанного ПО Опытная эксплуатация, обучение пользователей и ввод в постоянную эксплуатацию | не менее 60 календарных дней и не более 90 календарных дней с даты заключения государственного контракта | Дистрибутив и исходные коды ПО системы Сопроводительная документация к ПО Единого портала Доработанный регламент работы с порталом для разработчика Регламент проверки публикуемых нормативных правовых актов и консультационной поддержки разработчиков Развернутое и готовое к опытной эксплуатации ПО, с оформлением протокола предварительных испытаний Отчет о проведении опытной эксплуатации Журнал опытной эксплуатации Протокол приемочных испытаний Развернутое и готовое к вводу в постоянную эксплуатацию ПО Единого портала (включая обновленные дистрибутив и исходные коды и документацию на ПО, если в рамках устранения недостатков были внесены изменения в ПО и (или) документацию) Комплект презентационных материалов об основных возможностях Единого портала Методические и справочные материалы |
| 3 | Техническое обеспечение функционирования Единого портала | 10 мая 2015 г. | Ежемесячные отчеты с анализом статистики производительности портала |
| 4 | Консультационная поддержка | 10 мая 2015 г. | Журнал обращений в период технической поддержки в рамках государственного контракта Итоговый отчет «Техническая поддержка портала regulation.gov.ru» |
| 6 | Информационное сопровождение | 10 мая 2015 г. | Презентации о публикации на портале новостей и информационных сообщений и изменениях статусов нормативных правовых актов |

# ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

| Документ | Срок и периодичность предоставления |
| --- | --- |
| Отчеты с анализом статистики производительности портала | Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
| Журнал обращений в период технической поддержки в рамках государственного контракта | Не позднее 5 рабочих дней после завершения оказания услуг. |
| Журнал учета ошибок размещения актов | Не позднее 5 рабочих дней после завершения оказания услуг. |
| Отчет о публикации на портале новостей и информационных сообщений и изменениях статусов нормативных правовых актов | По запросу Государственного заказчика, но не чаще 1 раза в месяц. Срок подготовки отчета – не более 2 рабочих дней после получения запроса. |
| Итоговый отчет «Техническая поддержка портала regulation.gov.ru» | Не позднее 5 рабочих дней после завершения оказания услуг. |

Все формальные результаты выполнения работ и оказания услуг по Государственному контракту должны быть размещены в информационной системе управления проектами Минэкономразвития России (АИС УП).

Заказчик со своей стороны обязан предоставить Исполнителю логин и пароль для получения доступа в АИС УП.

Все отчетные материалы, подготавливаемые Исполнителем, не должны содержать орфографических и пунктуационных ошибок, стиль изложения должен быть официальным, изложение материала связанным.

# ПРИЛОЖЕНИЕ. Перечень регламентов эксплуатации и обслуживания Единого портала regulation.gov.ru

- Пояснительная записка

- Регламент технической поддержки

- Руководство пользователя

- Руководство администратора

- Регламент разработчика нормативно-правового акта

- Регламент эксперта

- Регламент участника обсуждения акта

- Регламент внешнего пользователя

Указанные документы являются результатами выполнения работ по Государственному контракту ГК-27-ОФ/Д01 и размещены в информационной системе управления проектами Минэкономразвития России.

Конкурсное предложение Участника не должно превышать общую лимитную стоимость, указанную в п.1.5