\ql

Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 N 253-п Об утверждении государственной программы Омской области Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 01.07.2014

- ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2013 г. N 253-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2019 ГОДЫ)"

(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 24.12.2013 N 364-п, от 09.04.2014 N 71-п)

В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года N 146-п, Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

В.И.Назаров

- Приложение

к постановлению Правительства Омской области

от 15 октября 2013 г. N 253-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"

(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 24.12.2013 N 364-п, от 09.04.2014 N 71-п)

- Раздел 1. Паспорт государственной программы Омской области

"Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"

(далее - государственная программа)

| Наименование государственной программы | "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)" |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося ответственным исполнителем государственной программы | Главное управление информационных технологий и связи Омской области |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы | Главное управление информационной политики Омской области |
| (в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п) |  |
| Сроки реализации государственной программы | 2014 - 2019 годы. Выделение отдельных этапов реализации государственной программы не предполагается |
| Цель государственной программы | Повышение качества жизни населения, получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ) за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышение эффективности государственного управления и обеспечение информационной безопасности |
| Задачи государственной программы | Задача 1. Построение Электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления, обеспечение информационной безопасности. Задача 2. Использование результатов космической деятельности в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах социально-экономического развития и обеспечения безопасности Омской области. Задача 3. Повышение уровня информированности населения Омской области посредством печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций |
| Подпрограммы государственной программы (далее - подпрограммы) | 1. Электронное Правительство Омской области. 2. Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС. 3. Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций |
| Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят 3318040092,64 руб., в том числе по годам: 2014 год - 575255879,56 руб.; 2015 год - 495299379,21 руб.; 2016 год - 499123524,60 руб.; 2017 год - 606332717,55 руб.; 2018 год - 581286410,93 руб.; 2019 год - 560742180,79 руб. Источниками финансирования государственной программы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации) | 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в электронном виде. 2. Увеличение доли электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем объеме документооборота. 3. Повышение уровня ликвидации несанкционированного отклонения от маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства. 4. Повышение удовлетворенности населения Омской области информацией социально значимого характера, размещаемой в средствах массовой информации. Значения ожидаемых результатов реализации государственной программы определяются в соответствии с разделом 4 государственной программы |
| (в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п) |  |

- Раздел 2. Характеристика текущего состояния

социально-экономического развития Омской области

в сфере реализации государственной программы

Стратегической целью социально-экономического развития Омской области является улучшение качества жизни населения Омской области на основе развития экономического потенциала и повышения эффективности государственного управления. Достижение указанной цели возможно при улучшении качества и доступности предоставляемых населению Омской области государственных услуг, повышении эффективности деятельности органов исполнительной власти Омской области и оптимизации механизмов государственного управления, что невозможно без внедрения в деятельность органов исполнительной власти Омской области современных ИКТ.

Основными результатами внедрения ИКТ в Омской области являются:

1) создание целостной системы управления развитием ИКТ;

2) обеспечение функционирования следующих государственных информационных систем Омской области:

- "Портал Правительства Омской области";

- "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области";

- "Портал малого и среднего предпринимательства Омской области";

- "Реестр государственных и муниципальных услуг Омской области";

- "Государственный удостоверяющий центр Омской области".

Использование данных государственных информационных систем способствует:

- повышению качества и доступности государственных услуг, упрощению процедуры и сокращению сроков их предоставления за счет оказания услуг в электронной форме;

- повышению открытости информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, расширению непосредственного участия граждан, организаций в оценке принимаемых решений;

- повышению качества административных управленческих процессов, совершенствованию системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений на всех уровнях управления;

- оптимизации расходов областного бюджета;

3) организация интернет-записи на прием к врачу в центры здоровья, центральные районные и городские поликлиники;

4) подключение общеобразовательных организаций на территории Омской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);

5) закрепление просветительского портала "Система образования Омской области" в качестве общей площадки развития единой информационной общеобразовательной среды.

Задачами ресурсных центров, оснащенных современной компьютерной техникой и программными средствами, являются:

- создание сети методической, консультативной и технической поддержки образовательных учреждений;

- внедрение новейших достижений ИКТ в образовательный процесс;

- выполнение функций, координирующих и поддерживающих дальнейшее развитие процесса информатизации общества;

6) использование государственной информационной системы Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области", содержащей информацию о льготных категориях граждан Омской области;

7) обеспечение функционирования казенного учреждения Омской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";

8) развитие и обеспечение функционирования государственной информационной системы Омской области "Единая система электронного документооборота Омской области" (далее - ЕСЭДО);

9) развитие и обеспечение функционирования мультисервисной сети Омской области на базе волоконно-оптических линий связи, обеспечивающей взаимодействие коммуникационных подсистем органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области в единой системе передачи данных;

10) повышение компьютерной грамотности населения Омской области;

11) использование программы дистанционного повышения квалификации государственных и муниципальных служащих и других категорий населения с применением современных ИКТ, включая видео-конференц-связь;

12) регулярное проведение на территории Омской области Международного информационного конгресса в целях обмена международным опытом решения задач построения информационного общества;

13) ежегодное участие Омской области в проектах в сфере ИКТ на получение субсидий из федерального бюджета.

По сравнению с другими регионами в сфере ИКТ Омская область обладает следующими преимуществами:

1) наличие высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере ИКТ;

2) инвестиционная привлекательность Омской области для федеральных операторов связи ввиду благоприятного географического расположения Омской области, а также растущего потребительского спроса на предоставляемые услуги;

3) высокие темпы внедрения новых услуг связи и расширения действующих сетей передачи данных.

Реализация мероприятий государственной программы позволит оптимизировать расходы областного бюджета за счет снижения потребности в объемах бюджетных ассигнований областного бюджета в сфере ИКТ в размере 421 600 000,00 руб., из них:

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2014 году - 55 000 000,00 руб.;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2015 году - 61 300 000,00 руб.;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2016 году - 66 700 000,00 руб.;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2017 году - 72 300 000,00 руб.;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2018 году - 79 800 000,00 руб.;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2019 году - 86 500 000,00 руб.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

Кроме того, прогнозируемый объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по итогам реализации мероприятий государственной программы составит 678 812 319,28 руб., из них:

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2014 году - 100 373 831,36 руб.;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2015 году - 119 957 953,61 руб.;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2016 году - 106 406 295,22 руб.;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2017 году - 109 890 104,34 руб.;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2018 году - 122 358 242,64 руб.;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

- в 2019 году - 119 825 892,11 руб.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 N 364-п)

В настоящее время развитие ИКТ в Омской области ограничивается наличием следующих обстоятельств:

- не реализован в полной мере механизм предоставления государственных услуг в электронной форме;

- недостаточно развита информационная инфраструктура общественного доступа населения к государственным информационным ресурсам Омской области;

- недостаточное количество организаций в Омской области, осуществляющих деятельность в сфере ИКТ;

- недостаточный уровень применения современных ИКТ работниками органов исполнительной власти Омской области;

- низкий уровень компьютерной грамотности и информированности населения о возможностях современных ИКТ;

- отсутствие системы подготовки специалистов в сфере ИКТ;

- ограничение финансирования мероприятий по развитию ИКТ. Данная ситуация снижает эффективность государственного управления и качество предоставления государственных услуг в электронной форме.

- Раздел 3. Цель и задачи государственной программы

Целью государственной программы является повышение качества жизни населения, получение гражданами и организациями преимуществ от применения ИКТ за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышение эффективности государственного управления и обеспечение информационной безопасности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) построение Электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления, обеспечение информационной безопасности;

2) использование результатов космической деятельности в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах социально-экономического развития и обеспечения безопасности Омской области;

3) повышение уровня информированности населения Омской области посредством печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

- Раздел 4. Описание ожидаемых результатов

реализации государственной программы

(по годам, а также по итогам ее реализации)

Ожидаемые результаты реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе.

Описание ожидаемых результатов реализации государственной программы и методика их расчета приведены в разделе 8 соответствующих подпрограмм.

- Раздел 5. Срок реализации государственной программы

Реализация государственной программы осуществляется с 2014 по 2019 год. Этапы реализации государственной программы не предусматриваются.

- Раздел 6. Объем и источники финансирования государственной

программы в целом и по годам ее реализации, а также

обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят 3318040092,64 руб., в том числе:

2014 год - 575255879,56 руб.;

2015 год - 495299379,21 руб.;

2016 год - 499123524,60 руб.;

2017 год - 606332717,55 руб.;

2018 год - 581286410,93 руб.;

2019 год - 560742180,79 руб.

Источниками финансирования государственной программы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета.

Объем расходов на реализацию подпрограммы "Электронное Правительство Омской области" составляет 28,5 процента от общего объема финансирования государственной программы, что составляет 945974705,87 руб.

Указанный объем финансирования обусловлен необходимостью продолжения исполнения мероприятий по подключению органов местного самоуправления Омской области к мультисервисной сети Омской области, а также плановым увеличением пропускной способности каналов связи, ростом тарифов на услуги связи.

Запланирована модернизация центрального узла связи мультисервисной сети Омской области, узлов связи в администрациях муниципальных районов Омской области.

В целях обеспечения безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем запланировано до 2019 года увеличение доли защищенных рабочих мест в государственных информационных системах Омской области до 100 процентов.

Запланировано приобретение центра обработки данных в мобильном модульном исполнении, создание "облачной инфраструктуры" предоставления информационных, вычислительных и других ресурсов для органов исполнительной власти Омской области.

Необходимо продолжить развитие технического и методического сопровождения портала Правительства Омской области, в том числе 25 сайтов органов исполнительной власти Омской области, 32 сайтов органов местного самоуправления Омской области, 114 сайтов судебных участков мировых судей, сайтов Губернатора Омской области и Уполномоченного при Губернаторе Омской области по правам ребенка.

Планируется увеличить долю государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им учреждений, имеющих учетные записи в ЕСЭДО, до 80 процентов к 2019 году, что позволит сократить сроки и повысить удобство при подготовке и согласовании документов.

К 2019 году необходимо обеспечить перевод в электронный вид всех государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Омской области.

Объем расходов на реализацию подпрограммы "Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС" составляет 3,4 процента от общего объема финансирования государственной программы, что составляет 112236795,77 руб.

Указанный объем финансирования обусловлен необходимостью создания региональной геоинформационной системы Омской области, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных об Омской области с электронными картами, космоснимками, данными ГЛОНАСС и других информационных систем, и необходимостью оснащения транспорта органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений бортовыми терминалами на базе технологий ГЛОНАСС.

Запланировано развитие геопортала Омской области, увеличение вычислительных мощностей аппаратного обеспечения, создание информационных слоев, приобретение данных дистанционного зондирования Земли высокого разрешения.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить эффективность управления транспортом и перевозками, снизить расходы на горюче-смазочные материалы, повысить безопасность дорожного движения.

Объем расходов на реализацию подпрограммы "Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций" составляет 68,1 процента от общего объема финансирования государственной программы, что составляет 2259828591,00 руб.

Указанный объем финансирования обусловлен необходимостью увеличения продолжительности эфирного времени телевизионных и радиопередач общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики, увеличения количества материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной власти Омской области.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить единую государственную политику в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области, поддерживать и развивать средства массовой информации на территории Омской области.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, задачам подпрограмм, основным мероприятиям, ведомственным целевым программам, мероприятиям приведено в приложении N 5 к государственной программе.

- Раздел 7. Описание системы управления реализацией

государственной программы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации государственной программы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию государственной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации государственной программы, проведение оценки эффективности реализации государственной программы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.

- Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач государственной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче государственной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1) задаче 1 соответствует подпрограмма "Электронное Правительство Омской области" согласно приложению N 2 к государственной программе;

2) задаче 2 соответствует подпрограмма "Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС" согласно приложению N 3 к государственной программе;

3) задаче 3 соответствует подпрограмма "Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций" согласно приложению N 4 к государственной программе.

_______________

- Приложение N 1

к государственной программе Омской области

"Информационное общество Омской области

(2014 - 2019 годы)"

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Омской области "Информационное общество Омской области

(2014 - 2019 годы)" (далее - государственная программа)

(в ред. Постановления Правительства Омской области

от 09.04.2014 N 71-п)

| N п/п | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год (факт) 2012 | Текущий год (оценка) 2013 | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в электронном виде | процентов | 3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 80 | 90 |
| 2 | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем объеме документооборота | процентов | 0 | 20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| - Подпрограмма "Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень ликвидации несанкционированного отклонения от маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 0 | 0 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма "Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удовлетворенность населения Омской области информацией социально значимого характера, размещаемой в средствах массовой информации | процентов | 30 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

- Приложение N 2

к государственной программе Омской области

"Информационное общество Омской области

(2014 - 2019 годы)"

Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"

(далее - подпрограмма)

(в ред. Постановления Правительства Омской области

от 09.04.2014 N 71-п)

- Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы

Омской области "Информационное общество Омской области

(2014 - 2019 годы)" (далее - государственная программа)

| Наименование государственной программы | "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)" |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы | "Электронное Правительство Омской области" |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы | Главное управление информационных технологий и связи Омской области (далее - ГУИТ Омской области) |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | ГУИТ Омской области |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Министерство здравоохранения Омской области; Министерство культуры Омской области; Министерство образования Омской области; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области; Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области; Министерство труда и социального развития Омской области; Главное управление информационной политики Омской области; Главное управление финансового контроля Омской области; Главное управление лесного хозяйства Омской области; Региональная энергетическая комиссия Омской области |
| (в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п) |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Цель подпрограммы | Совершенствование государственного управления, повышение эффективности предоставления государственных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ) |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области. 2. Построение Электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления. 3. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Омской области |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1. Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области. 2. Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности государственных услуг. 3. Общесистемные мероприятия в сфере ИКТ. 4. Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области |
| Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Подпрограмма финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования - 945974705,87 руб., в том числе: 2014 год - 119526717,79 руб.; 2015 год - 125061166,21 руб.; 2016 год - 118599021,60 руб.; 2017 год - 215308214,55 руб.; 2018 год - 192261907,93 руб.; 2019 год - 175217677,79 руб. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в электронном виде. 2. Увеличение доли электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем объеме документооборота. Значения ожидаемых результатов реализации государственной программы приведены в приложении N 1 к государственной программе |

- Раздел 2. Сфера социально-экономического развития

Омской области, в рамках которой предполагается реализация

подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их

возникновения и прогноз ее развития

В Омской области происходит внедрение ИКТ в экономику, создаются и совершенствуются информационные системы в сферах образования, социальной защиты населения, медицины, культуры и науки. Мероприятия подпрограммы направлены на решение задачи обеспечения доступа граждан и организаций к государственным услугам.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить целенаправленную реализацию государственной политики Омской области в сфере использования ИКТ в рамках формирования информационно-технологической инфраструктуры Омской области (Электронное Правительство Омской области) и развития информационного общества в Омской области.

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы:

1) наличие высокого уровня различия в использовании информационных технологий разными слоями общества;

2) недостаточная гибкость и адаптируемость к возможным изменениям в организации деятельности органов исполнительной власти Омской области;

3) недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа населения к средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания населения.

4) недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы.

- Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности государственного управления, повышение эффективности предоставления государственных услуг гражданам и организациям на основе использования ИКТ.

Для достижения поставленной цели необходимо в рамках подпрограммы решить следующие задачи:

1) обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области (далее - задача 1);

2) построение Электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления (далее - задача 2);

3) развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Омской области (далее - задача 3).

- Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется с 2014 по 2019 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

- Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие:

1) задаче 1 соответствует основное мероприятие "Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области" (далее - Основное мероприятие N 1);

2) задаче 2 соответствует основные мероприятия "Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности государственных услуг" (далее - Основное мероприятие N 2) и "Общесистемные мероприятия в сфере ИКТ" (далее - Основное мероприятие N 3);

3) задаче 3 соответствует основное мероприятие "Общесистемные мероприятия в сфере ИКТ" (далее - Основное мероприятие N 4).

Исполнителем основных мероприятий является ГУИТ Омской области.

- Раздел 6. Описание мероприятий

и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в рамках основных мероприятий, исполнителями которых являются органы исполнительной власти Омской области.

В рамках реализации Основного мероприятия N 1 выделяются следующие мероприятия:

1) создание, модернизация, обеспечение функционирования и техническое обслуживание узлов и линий связи мультисервисной сети Омской области (в том числе оплата услуг связи по обеспечению функционирования мультисервисной сети Омской области, оплата сервисов и услуг по ремонту и техническому обслуживанию мультисервисной сети Омской области).

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Омской области, подключенных к мультисервисной сети Омской области" определяет долю органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Омской области, подключенных к мультисервисной сети Омской области, в общем количестве органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Омской области и рассчитывается по формуле:

Дмсс = Кмсс / Ко x 100, где:

Дмсс - доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Омской области, подключенных к мультисервисной сети Омской области;

Кмсс - количество органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Омской области, подключенных к мультисервисной сети Омской области;

Ко - общее количество органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Омской области;

2) обеспечение информационной безопасности функционирования государственных информационных систем Омской области и инфраструктуры Электронного Правительства Омской области.

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля защищенных рабочих мест в государственных информационных системах Омской области" определяется как отношение количества защищенных рабочих мест в государственных информационных системах Омской области к общему количеству рабочих мест в государственных информационных системах Омской области и рассчитывается по формуле:

Дзащ = Кзащ / Карм x 100, где:

Дзащ - доля защищенных рабочих мест в государственных информационных системах Омской области;

Кзащ - количество защищенных рабочих мест в государственных информационных системах Омской области;

Карм - общее количество рабочих мест в государственных информационных системах Омской области;

3) создание, развитие, обеспечение функционирования, техническое обслуживание единого центра хранения и обработки данных Омской области.

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих единый центр хранения и обработки данных Омской области" определяет долю органов исполнительной власти Омской области, использующих единый центр хранения и обработки данных Омской области, в общем количестве органов исполнительной власти Омской области и рассчитывается по формуле:

Дцод = Кцод / Ко x 100, где:

Дцод - доля органов исполнительной власти Омской, использующих единый центр хранения и обработки данных Омской области;

Кцод - количество органов исполнительной власти Омской области, использующих единый центр хранения и обработки данных Омской области;

Ко - общее количество органов исполнительной власти Омской области;

4) развитие, обеспечение функционирования и техническое обслуживание официального портала Правительства Омской области (в том числе обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Омской области и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и организаций).

Значение целевого индикатора мероприятия "Ежегодное число посещений официального портала Правительства Омской области" определяет количество посещений в год по данным, полученных с использованием ИКТ.

В рамках реализации Основного мероприятия N 2 выделяются следующие мероприятия:

1) обеспечение функционирования Единой системы электронного документооборота Омской области.

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им учреждений, имеющих учетные записи в Единой системе электронного документооборота Омской области" определяет долю государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им учреждений, работающих в Единой системе электронного документооборота Омской области, в общем количестве государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им учреждений и рассчитывается по формуле:

Десэдо = Кпольз / Ко x 100, где:

Десэдо - доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им учреждений, имеющих учетные записи в Единой системе электронного документооборота Омской области;

Кпольз - количество государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им учреждений, имеющих учетные записи в Единой системе электронного документооборота Омской области;

Ко - общее количество государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им учреждений;

2) развитие и техническое обслуживание Ситуационного центра Губернатора Омской области, в том числе создание и развитие информационно-аналитической системы мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Омской области.

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих внесение отраслевых показателей в информационно-аналитическую систему мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Омской области" определяет долю органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, подключенных к информационно-аналитической системе мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Омской области и использующих ее, в общем количестве органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений и рассчитывается по формуле:

Дисс = Кисс / Ко x 100, где:

Дисс - доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, подключенных к информационно-аналитической системе мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Омской области и использующих ее;

Кисс - количество органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, подключенных к информационно-аналитической системе мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Омской области и использующих ее;

Ко - общее количество органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений;

3) создание комплексной государственной информационной системы предоставления государственных услуг Омской области в электронном виде и ее эксплуатация.

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, от общего числа государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Омской области" определяет долю государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем числе государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Омской области, и рассчитывается по формуле:

Дгу = Кгу / Ко x 100, где:

Дгу - доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем числе государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Омской области;

Кгу - число государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Омской области в электронном виде;

Ко - общее число государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Омской области;

4) создание и обеспечение функционирования государственных информационных систем Омской области (в том числе обеспечение функционирования государственной информационной системы Омской области "Государственный удостоверяющий центр Омской области").

Значение целевого индикатора мероприятия "Обеспеченность выданными сертификатами ключей электронной подписи в государственных информационных системах Омской области, которые используют межведомственное электронное взаимодействие" характеризует обеспеченность уполномоченных лиц, наделенных правом электронной подписи для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия, электронными подписями и рассчитывается по формуле:

Коб = Кэп.изг / Кзаявок x 100, где:

Коб - обеспеченность выданными сертификатами ключей электронной подписи в государственных информационных системах Омской области, которые используют межведомственное взаимодействие;

Кэп.изг - количество электронных подписей, изготовленных с использованием государственной информационной системы Омской области "Государственный удостоверяющий центр Омской области" для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с поданными заявлениями;

Кзаявок - количество заявлений, поданных на изготовление электронных подписей с использованием государственной информационной системы Омской области "Государственный удостоверяющий центр Омской области" для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия;

5) внедрение региональной медицинской информационной системы. Значение целевого индикатора мероприятия "Количество подключенных дополнительных модулей (медицинских приложений) региональной медицинской информационной системы" характеризует развитие региональной медицинской информационной системы и рассчитывается путем суммирования подключенных модулей (медицинских приложений);

6) создание и развитие государственной информационной системы Омской области "Управление объектами строительства и жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь).

Значение целевого индикатора мероприятия "Количество объектов строительства и жилищно-коммунального комплекса, внесенных в систему "Управление объектами строительства и жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь) определяет количество объектов инвестиционной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, информация о которых занесена в государственную информационную систему Омской области "Управление объектами строительства и жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь);

7) создание и развитие государственной информационной системы Омской области "Мониторинг имущественного и производственного состояния организаций жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь).

Значение целевого индикатора мероприятия "Количество объектов строительства и жилищно-коммунального комплекса, внесенных в государственную информационную систему Омской области "Мониторинг имущественного и производственного состояния организаций жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь) рассчитывается по формуле:

К = К1 + К2, где:

К - общее количество объектов строительства и жилищно-коммунального комплекса, внесенных в указанную систему;

К1 - количество объектов строительства и жилищно-коммунального комплекса, внесенных в указанную систему в отчетном году;

К2 - количество объектов строительства и жилищно-коммунального комплекса, внесенных в указанную систему в предыдущем году;

8) создание и развитие региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Значение целевого индикатора мероприятия "Количество записей, внесенных в региональную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности" определяет количество земельных участков, количество утвержденных проектов планировки и другой информации, необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, которая занесена в региональную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, и рассчитывается по формуле:

К = К1 x 2, где:

К - количество записей, внесенных в указанную систему в отчетном году;

K1 - количество записей, внесенных в указанную систему в предыдущем отчетном году;

9) создание и развитие государственной информационной системы Омской области "Электронный архив Омской области".

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения), образы которых внесены в электронную базу данных, от общего количества указанных единиц хранения казенного учреждения Омской области "Исторический архив Омской области" рассчитывается по формуле:

Дэд = Кв / Кех x 100, где:

Дэд - доля электронных документов;

Кв - фактическое количество особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения), образы которых внесены в электронную базу данных;

Кех - общее количество особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения) казенного учреждения Омской области "Исторический архив Омской области";

10) развитие государственной информационной системы Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области" (далее - ГИС "ЭСРН").

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля модернизированных подсистем ГИС "ЭСРН" в общем количестве подсистем ГИС "ЭСРН" рассчитывается по формуле:

Дмп = Кмп / Коп x 100, где:

Дмп - доля модернизированных подсистем ГИС "ЭСРН";

Кмп - количество модернизированных подсистем ГИС "ЭСРН";

Коп - общее количество подсистем ГИС "ЭСРН";

11) внедрение и обеспечение функционирования регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования" (далее - ЕИАС).

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля организаций, предоставивших информацию для установления тарифа в электронном виде с применением юридически значимого электронного документооборота" характеризует степень автоматизации государственного регулирования в части использования электронного документооборота с регулируемыми организациями и последующего расчета тарифов и рассчитывается по формуле:

Дв = Кфакт / Коб x 100, где:

Дв - доля организаций, предоставивших информацию через ЕИАС для установления тарифа в электронном виде с применением юридически значимого электронного документооборота;

Кфакт - количество регулируемых организаций, фактически предоставляющих информацию для установления тарифа в электронном виде с применением юридически значимого электронного документооборота;

Коб - общее количество регулируемых организаций Омской области.

В рамках реализации Основного мероприятия N 3 выделяются следующие мероприятия:

1) проведение конкурсов проектов в сфере региональной информатизации.

Значение целевого индикатора мероприятия "Прирост количества участников, предоставивших свои проекты по направлению информационных технологий и информационной безопасности" определяет соотношение количества участников, предоставивших проекты в отчетном году, и количества участников, предоставивших проекты в году, предшествующем отчетному, и рассчитывается по формуле:

Пку = Ког / Кпог x 100, где:

Пку - прирост количества участников, предоставивших свои проекты по направлению информационных технологий и информационной безопасности;

Ког - количество участников, предоставивших проекты по направлению информационных технологий и информационной безопасности в отчетном году;

Кпог - количество участников, предоставивших проекты по направлению информационных технологий и информационной безопасности в году, предшествующем отчетному;

2) создание системы дистанционного обучения и учебно-методических программ повышения квалификации в сфере ИКТ.

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области, прошедших обучение по использованию ИКТ" определяет долю прошедших обучение сотрудников в общем количестве сотрудников и рассчитывается по формуле:

Дмодус = Кпольз / Ко x 100, где:

Дмодус - доля государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области, прошедших обучение по использованию ИКТ;

Кпольз - количество государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области, прошедших обучение по использованию ИКТ;

Ко - общее количество государственных гражданских и муниципальных служащих;

3) проведение Международного информационного конгресса ("МИК"), регионального форума "Технологии. Инновации. Будущее".

Значение целевого индикатора мероприятия "Степень удовлетворенности участников организацией мероприятия" характеризует отношение количества положительных отзывов, оставленных участниками при проведении анкетирования, к общему количеству участников и рассчитывается по формуле:

Суд = Кпо / Ко x 100, где:

Суд - степень удовлетворенности участников организацией мероприятия;

Кпо - число положительных отзывов, оставленных участниками при проведении анкетирования;

Ко - общее число участников;

В рамках реализации Основного мероприятия N 4 выделяются следующие мероприятия

1) ведомственные расходы на ИКТ в сфере сельского хозяйства и продовольствия.

Значение целевого индикатора мероприятия "Степень исполнения расходных обязательств, касающихся исполнения запланированных мероприятий по внедрению ИКТ в сфере сельского хозяйства и продовольствия" характеризует степень обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области ИКТ в сфере сельского хозяйства и продовольствия и рассчитывается по формуле:

Си = Оио / Озо x 100, где:

Си - степень исполнения расходных обязательств, касающихся исполнения запланированных мероприятий по внедрению ИКТ в сфере сельского хозяйства и продовольствия;

Оио - объем исполненных расходных обязательств;

Озо - объем запланированных расходных обязательств;

2) ведомственные расходы на ИКТ в сфере средств массовых коммуникаций (открытие и модернизация сайтов редакционных газет).

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля открытых и модернизированных сайтов редакционных газет" характеризует удельный вес открытых и модернизированных сайтов в общем количестве сайтов, запланированных к открытию и модернизации, и рассчитывается по следующей формуле:

Дв = Кф / Кз x 100, где:

Дв - доля открытых и модернизированных сайтов;

Кф - фактическое количество открытых и модернизированных сайтов;

Кз - количество сайтов, запланированных к открытию и модернизации;

3) ведомственные расходы на ИКТ.

Значение целевого индикатора мероприятия "Уровень обеспеченности Главного управления финансового контроля Омской области ИКТ" характеризует степень обеспеченности Главного управления финансового контроля Омской области ИКТ и рассчитывается по формуле:

Р = А / Б x 100, где:

Р - уровень обеспеченности Главного управления финансового контроля Омской области ИКТ;

А - количество вычислительной техники, обеспеченной ИКТ, числящейся на балансе Главного управления финансового контроля Омской области;

Б - потребность Главного управления финансового контроля Омской области в вычислительной технике, обеспеченной ИКТ;

4) ведомственные расходы на ИКТ в сфере образования (модернизация единой информационной системы мониторинга показателей системы образования Омской области, сопровождение подсистемы "Единый сервер бюджетного учета" информационной системы мониторинга показателей системы образования Омской области).

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля государственных и муниципальных образовательных организаций Омской области, использующих единую информационную систему мониторинга показателей системы образования, в общем количестве государственных и муниципальных образовательных организаций Омской области" характеризует степень вовлеченности образовательных организаций в единую информационную систему мониторинга и рассчитывается по формуле:

Д = (Кгоим + Кмоим) / (Кго + Кмо) x 100, где:

Д - доля государственных и муниципальных образовательных организаций Омской области, использующих единую информационную систему мониторинга показателей системы образования;

Кгоим - количество государственных образовательных организаций Омской области, использующих единую информационную систему мониторинга показателей системы образования;

Кмоим - количество муниципальных образовательных организаций Омской области, использующих единую информационную систему мониторинга показателей системы образования;

Кго - количество государственных образовательных организаций Омской области;

Кмо - количество муниципальных образовательных организаций Омской области;

5) ведомственные расходы на ИКТ в лесной отрасли.

Значение целевого индикатора мероприятия "Уровень обеспеченности Главного управления лесного хозяйства Омской области ИКТ" рассчитывается по формуле:

Р = А / Б x 100, где:

Р - уровень обеспеченности Главного управления лесного хозяйства Омской области ИКТ;

А - количество оборудованных вычислительной техникой рабочих мест с установленными программными продуктами;

Б - потребность Главного управления лесного хозяйства Омской области в оборудованных вычислительной техникой рабочих местах с установленными программными продуктами;

6) обеспечение деятельности ГУИТ Омской области.

Значение целевого индикатора мероприятия "Степень реализации мероприятий, направленных на развитие подведомственных ГУИТ Омской области отраслей" рассчитывается по формуле:

Р = А / Б x 100, где:

Р - степень реализации мероприятий, направленных на развитие подведомственных ГУИТ Омской области отраслей;

А - фактический объем выполненных мероприятий, направленных на достижение целей и задач, возложенных на ГУИТ Омской области;

Б - запланированный к выполнению в плановом периоде объем мероприятий, направленных на достижение целей и задач, возложенных на ГУИТ Омской области.

- Раздел 7. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы в целом

и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 945974705,87 руб., в том числе:

2014 год - 119526717,79 руб.;

2015 год - 125061166,21 руб.;

2016 год - 118599021,60 руб.;

2017 год - 215308214,55 руб.;

2018 год - 192261907,93 руб.;

2019 год - 175217677,79 руб.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета.

В случае недостаточного финансирования подпрограммы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении N 5 к государственной программе.

- Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Для подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:

1) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в электронном виде, рассчитываемый по формуле:

Уудовл = Кграждан / Ко x 100, где:

Уудовл - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в электронном виде;

Кграждан - количество граждан, получивших государственную услугу в электронном виде и оставшихся удовлетворенными качеством предоставления услуги, по данным социологического исследования, проведенного ГУИТ Омской области;

Ко - общее количество граждан, получивших государственную услугу в электронном виде, по результатам проводимого ГУИТ Омской области ежегодного мониторинга;

2) доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем объеме документооборота, рассчитываемая по формуле:

Десэдо = Кдок / Ко x 100, где:

Десэдо - доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем объеме документооборота;

Кдок - количество документов, отправленных посредством Единой системы электронного документооборота;

Ко - общее количество документов, отправленных органами исполнительной власти Омской области.

- Раздел 9. Описание системы управления

реализацией подпрограммы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством.

Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.

- Раздел 10. Условия предоставления и расходования субсидий

местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора

муниципальных образований для предоставления указанных

субсидий, порядок предоставления и методика

расчета указанных субсидий

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках подпрограммы не предусмотрено.

_______________

- Приложение N 3

к государственной программе Омской области

"Информационное общество Омской области

(2014 - 2019 годы)"

Подпрограмма "Комплексное внедрение и использование

технологий ГЛОНАСС" (далее - подпрограмма)

(в ред. Постановления Правительства Омской области

от 09.04.2014 N 71-п)

- Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы

Омской области "Информационное общество Омской области

(2014 - 2019 годы)" (далее - государственная программа)

| Наименование государственной программы | "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)" |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы | "Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС" |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы | Главное управление информационных технологий и связи Омской области (далее - ГУИТ Омской области) |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | ГУИТ Омской области |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | ГУИТ Омской области; Министерство имущественных отношений Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Цель подпрограммы | Совершенствование региональной навигационно-информационной системы с применением технологий ГЛОНАСС |
| Задачи подпрограммы | Повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет применения технологий ГЛОНАСС, средств дистанционного зондирования Земли |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области |
| Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Подпрограмма финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования - 112236795,77 руб., в том числе: 2014 год - 88236795,77 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 10500000,00 руб.; 2018 год - 8500000,00 руб.; 2019 год - 5000000,00 руб. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Повышение уровня ликвидации несанкционированного отклонения от маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с приложением N 1 к государственной программе |
| (в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п) |  |

- Раздел 2. Сфера социально-экономического развития

Омской области, в рамках которой предполагается реализация

подпрограммы, основные проблемы, оценка причин

их возникновения и прогноз ее развития

Органы исполнительной власти Омской области организуют осуществление мероприятий по использованию результатов космической деятельности и других информационных технологий в интересах социально-экономического и инновационного развития территории Омской области.

В целях обеспечения безопасности перевозок, повышения и обеспечения контроля качества транспортных услуг, автоматизации процессов управления транспортом различного функционального назначения на автомобильных маршрутах по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад", проходящих по территории Омской области, организуется создание региональной информационно-навигационной системы Омской области и оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств.

В целях представления геопространственных данных Омской области в виде банков данных на единой платформе создается региональная геоинформационная система. Данная система обеспечивает интеграцию пространственных и других данных о регионе с электронными картами, космоснимками, данными ГЛОНАСС и другими информационными системами.

Наземная инфраструктура ГЛОНАСС позволит решить задачу высокоточного определения координат для широкого класса потребителей при выполнении геодезических, инженерно-изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ на территории Омской области.

- Раздел 3. Цель и задача подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование региональной навигационно-информационной системы с применением технологий ГЛОНАСС.

Для достижения поставленной цели необходимо в рамках подпрограммы решить задачу повышения эффективности расходования бюджетных средств за счет применения технологий ГЛОНАСС, средств дистанционного зондирования Земли (далее - задача).

- Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется с 2014 по 2019 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

- Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

В целях решения задачи подпрограммы в ее составе реализуется основное мероприятие "Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области" (далее - Основное мероприятие).

- Раздел 6. Описание мероприятий

и целевых индикаторов их выполнения

В рамках реализации Основного мероприятия выделяются следующие мероприятия:

1) создание и развитие центра по предоставлению на территории Омской области информационных услуг с использованием спутниковых данных (в том числе создание и развитие региональной геоинформационной системы Омской области).

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональную геоинформационную систему Омской области" характеризует долю органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональную геоинформационную систему Омской области, в общем количестве органов исполнительной власти Омской области и рассчитывается по формуле:

Дгео = Кгео / Ко x 100, где:

Дгео - доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональную геоинформационную систему Омской области;

Кгео - количество органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональную геоинформационную систему Омской области;

Ко - общее количество органов исполнительной власти Омской области;

2) создание, развитие, обеспечение функционирования и техническое обслуживание наземной инфраструктуры ГЛОНАСС для решения задач высокоточного позиционирования на территории Омской области.

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля органов исполнительной власти, использующих для реализации полномочий наземную инфраструктуру ГЛОНАСС для решения задач высокоточного позиционирования на территории Омской области" характеризует долю органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий наземную инфраструктуру ГЛОНАСС для решения задач высокоточного позиционирования на территории Омской области, в общем количестве органов исполнительной власти Омской области и рассчитывается по формуле:

Дпоз = Кпоз / Ко x 100, где:

Дпоз - доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий наземную инфраструктуру ГЛОНАСС для решения задач высокоточного позиционирования на территории Омской области;

Кпоз - количество органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий наземную инфраструктуру ГЛОНАСС для решения задач высокоточного позиционирования на территории Омской области;

Ко - общее количество органов исполнительной власти Омской области;

3) оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, в том числе используемых при осуществлении деятельности, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 года N 1367 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад" (далее - Правила).

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)

Значение целевого индикатора "Доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС" характеризует долю органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, в общем количестве органов исполнительной власти Омской области и рассчитывается по формуле:

Досн = Косн / Ко x 100, где:

Досн - доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС;

Косн - количество органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС;

Ко - общее количество органов исполнительной власти Омской области;

4) создание и введение в постоянную эксплуатацию навигационно-информационной системы Омской области, включающей единую платформу навигационных приложений; систему обеспечения информационной безопасности; подсистему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти; средства, обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами; подсистему мониторинга и управления пассажирскими перевозками на территории Омской области; подсистему мониторинга и управления школьными автобусами на территории Омской области; подсистему навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Омской области; подсистему мониторинга перевозок специальных опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории Омской области; подсистему мониторинга автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории Омской области.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)

Значение целевого индикатора мероприятия "Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональную навигационно-информационную систему Омской области" характеризует долю органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональную навигационно-информационную систему Омской области, в общем количестве органов исполнительной власти Омской области и рассчитывается по формуле:

Днис = Книс / Ко x 100, где:

Днис - доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональную навигационно-информационную систему Омской области;

Книс - количество органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональную навигационно-информационную систему Омской области;

Ко - общее количество органов исполнительной власти Омской области;

5) увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Навигационно-информационный центр Омской области".

Значение целевого индикатора мероприятия "Количество акций открытого акционерного общества "Навигационно-информационный центр Омской области" характеризует объем финансовых средств, направленных на развитие навигационно-информационной системы Омской области, введенной в постоянную эксплуатацию.

- Раздел 7. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы в целом

и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 112236795,77 руб., в том числе:

2014 год - 88236795,77 руб.;

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 0,00 руб.;

2017 год - 10500000,00 руб.;

2018 год - 8500000,00 руб.;

2019 год - 5000000,00 руб.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета.

Для осуществления мероприятий, направленных на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад", предусмотренных Основным мероприятием (мероприятий, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 4 Правил), прогнозируется привлечение средств из внебюджетных источников в 2014 году в объеме 38119,0 тыс. руб.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)

В случае недостаточного финансирования подпрограммы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям подпрограммы в разрезе источников финансирования осуществляется в соответствии с приложением N 5 к государственной программе.

- Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Для подпрограммы ожидаемым результатом является уровень ликвидации несанкционированного отклонения от маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)

Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Уотклонения = (Кобщее - Котклон) / Кобщее x 100, где:

Уотклонения - доля ликвидированного несанкционированного отклонения от маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства;

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)

Кобщее - общее количество маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства;

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)

Котклон - количество несанкционированно отклонившихся от маршрута пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)

Значения ожидаемого результата реализации подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

- Раздел 9. Описание системы управления

реализацией подпрограммы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.

- Раздел 10. Условия предоставления и расходования субсидий

местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора

муниципальных образований для предоставления указанных

субсидий, порядок предоставления и методика

расчета указанных субсидий

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках подпрограммы не предусмотрено.

_______________

- Приложение N 4

к государственной программе Омской области

"Информационное общество Омской области

(2014 - 2019 годы)"

Подпрограмма "Информирование населения Омской области через

средства массовых коммуникаций" (далее - подпрограмма)

(в ред. Постановления Правительства Омской области

от 09.04.2014 N 71-п)

- Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы

Омской области "Информационное общество Омской области

(2014 - 2019 годы)" (далее - государственная программа)

| Наименование государственной программы | "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)" |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы | "Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций" |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы | Главное управление информационной политики Омской области (далее - ГУИП Омской области) |
| (в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п) |  |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | ГУИП Омской области |
| (в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п) |  |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | ГУИП Омской области |
| (в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п) |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Цель подпрограммы | Удовлетворенность населения Омской области информацией социально значимого характера, размещаемой в средствах массовой информации |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области. 2. Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1. Ведомственная целевая программа "Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области". 2. Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области" |
| Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Подпрограмма финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования - 2259828591,00 руб., в том числе: 2014 год - 367492366,00 руб.; 2015 год - 370238213,00 руб.; 2016 год - 380524503,00 руб.; 2017 год - 380524503,00 руб.; 2018 год - 380524503,00 руб.; 2019 год - 380524503,00 руб. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Повышение удовлетворенности населения Омской области размещаемой информацией социально значимого характера в средствах массовой информации в соответствии с приложением N 1 к государственной программе |

- Раздел 2. Сфера социально-экономического развития

Омской области, в рамках которой предполагается реализация

подпрограммы, основные проблемы, оценка причин

их возникновения и прогноз ее развития

Удовлетворение потребности в информации и расширение возможности получать необходимую информацию наиболее удобным способом достигаются посредством расширения охвата населения средствами массовой информации. В своей деятельности ГУИП Омской области стремится к достижению максимального охвата населения Омской области социально значимым пакетом информации в средствах массовых коммуникаций.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)

Поставленная цель реализуется посредством проводимых мероприятий, направленных на обеспечение надежного эфирного вещания программ на территории Омской области, сохранение тиражей и доступного для населения Омской области уровня цен на городские и районные периодические печатные издания, создание благоприятных условий для развития рынка прессы, увеличение доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность в образовании и профессиональном росте, а также на традиционные культурные, нравственные и семейные ценности в общем объеме публикаций национального информационного пространства, формирование системы общественного теле- и радиовещания, укрепление гарантий независимости средств массовой информации, развитие системы подготовки и непрерывного образования работников средств массовой информации.

Социально-экономическое развитие Омской области невозможно без активного участия населения. Для этого необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей региона о деятельности и решениях органов государственной власти Омской области, разъяснять стратегию социально-экономического развития Омской области, вести работу по информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории Омской области. Объем социально значимой информации, присутствующей в информационном пространстве Омской области, во многом зависит от инициативы органов государственной власти Омской области в проведении мероприятий, направленных на развитие организаций телерадиовещания и печати, основным продуктом которых является социально значимая информация.

Право на информацию включено в систему конституционных прав. Современное общество заинтересовано в развитии прозрачности и открытости государственного управления. Широкий доступ к информации о государственных органах расширяет возможности оценивать их деятельность.

- Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является удовлетворенность населения Омской области размещаемой информацией социально значимого характера в средствах массовой информации.

Для достижения поставленной цели необходимо в рамках подпрограммы решить следующие задачи:

1) обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области (далее - задача 1);

2) поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области (далее - задача 2).

- Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется с 2014 по 2019 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

- Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются ведомственные целевые программы. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельная ведомственная целевая программа.

1) задаче 1 соответствует ведомственная целевая программа "Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области";

2) задаче 2 соответствует ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области".

- Раздел 6. Описание мероприятий

и целевых индикаторов их выполнения

В подпрограмме реализация мероприятий осуществляется в рамках ведомственных целевых программ "Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области" и "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области".

Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий ведомственных целевых программ приведен в приложении N 5 к государственной программе.

- Раздел 7. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы в целом

и по источникам финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования - 2259828591,00 руб., в том числе:

2014 год - 367492366,00 руб.;

2015 год - 370238213,00 руб.;

2016 год - 380524503,00 руб.;

2017 год - 380524503,00 руб.;

2018 год - 380524503,00 руб.;

2019 год - 380524503,00 руб.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета.

В случае недостаточного финансирования подпрограммы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении N 5 к государственной программе.

- Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является удовлетворенность населения Омской области информацией социально значимого характера, размещаемой в средствах массовой информации.

Ожидаемый результат определяет долю населения Омской области, удовлетворенную информацией социально значимого характера, размещаемой в средствах массовой информации, и рассчитывается по формуле:

Дн = Кну / Кно x 100, где:

Дн - доля населения Омской области, удовлетворенного информацией социально значимого характера, размещаемой в средствах массовой информации;

Кну - численность населения Омской области, удовлетворенного информацией социально значимого характера, размещаемой в средствах массовой информации;

Кно - количество опрошенных.

- Раздел 9. Описание системы управления

реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ожидаемых результатов ее реализации осуществляет ГУИП Омской области как соисполнитель государственной программы.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)

По итогам отчетного финансового года ГУИП Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации в соответствии с законодательством. Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы, пояснительную записку, отчет о ходе реализации подпрограммы ГУИП Омской области направляет в адрес Главного управления информационных технологий и связи Омской области для подготовки отчета о реализации государственной программы.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)

- Раздел 10. Условия предоставления и расходования субсидий

местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора

муниципальных образований для предоставления указанных

субсидий, порядок предоставления и методика

расчета указанных субсидий

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках подпрограммы не предусмотрено.

_______________

- Приложение N 5

к государственной программе Омской области

"Информационное общество Омской области

(2014 - 2019 годы)"

СТРУКТУРА

государственной программы Омской области

"Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"

(далее - государственная программа)

(в ред. Постановления Правительства Омской области

от 09.04.2014 N 71-п)

┌──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  N   │  Наименование   │   Срок    │Соисполнитель,│                                          Финансовое обеспечение                                          │     Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)     │

│ п/п  │   показателя    │реализации │ исполнитель  │                                                                                                          │                        государственной программы                       │

│      │                 │           │  основного   ├─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────┤

│      │                 │           │ мероприятия, │  Источник   │                                       Объем (рублей)                                       │  Наименование  │Еди- │                     Значение                    │

│      │                 ├─────┬─────┤ исполнитель  │             ├──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤                │ница ├───────┬─────────────────────────────────────────┤

│      │                 │  с  │ по  │ведомственной │             │    Всего     │          в том числе по годам реализации государственной программы          │                │изме-│ Всего │     в том числе по годам реализации     │

│      │                 │(год)│(год)│   целевой    │             │              │                                                                             │                │рения│       │        государственной программы        │

│      │                 │     │     │  программы,  │             │              ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤                │     │       ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│      │                 │     │     │ исполнитель  │             │              │  2014 год  │  2015 год  │  2016 год  │  2017 год  │  2018 год  │  2019 год  │                │     │       │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │

│      │                 │     │     │ мероприятия  │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│  1   │        2        │  3  │  4  │      5       │      6      │      7       │     8      │     9      │     10     │     11     │     12     │     13     │       14       │ 15  │  16   │  17  │  18  │  19  │  20  │  21  │  22  │

├──────┴─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Цель государственной    │     │     │      x       │      x      │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │       x        │     │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│программы "Повышение    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│качества жизни          │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│населения, получение    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│гражданами              │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│и организациями         │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│преимуществ             │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│от применения           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│информационных          │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│и телекоммуникационных  │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│технологий за счет      │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│обеспечения равного     │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│доступа                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│к информационным        │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│ресурсам, повышение     │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│эффективности           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│государственного        │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│управления              │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│и обеспечение           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│информационной          │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│безопасности"           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Задача 1                │     │     │      x       │      x      │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│государственной         │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│программы "Построение   │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│Электронного            │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│Правительства Омской    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│области, повышение      │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│эффективности           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│государственного        │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│управления, обеспечение │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│информационной          │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│безопасности            │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Цель подпрограммы 1     │     │     │      x       │      x      │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│"Совершенствование      │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│государственного        │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│управления, повышение   │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│эффективности           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│предоставления          │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│государственных услуг   │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│гражданам и             │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│организациям на основе  │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│использования           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│информационных и        │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│телекоммуникационных    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│технологий"             │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┬─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1     │Задача 1         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  272447756,47│ 36940894,23│ 57700400,00│ 39356462,24│ 52950000,00│ 46350000,00│ 39150000,00│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │подпрограммы 1   │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Обеспечение     │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │доступности      │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информации       │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  272447756,47│ 36940894,23│ 57700400,00│ 39356462,24│ 52950000,00│ 46350000,00│ 39150000,00│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │о деятельности   │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │органов          │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │исполнительной   │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │власти Омской    │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области"         │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1   │Основное         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  272447756,47│ 36940894,23│ 57700400,00│ 39356462,24│ 52950000,00│ 46350000,00│ 39150000,00│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │мероприятие      │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Развитие единой │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │телекоммуникаци- │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  272447756,47│ 36940894,23│ 57700400,00│ 39356462,24│ 52950000,00│ 46350000,00│ 39150000,00│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │онной            │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │инфраструктуры   │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области"  │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1.1 │Мероприятие 1.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  174631694,23│ 25690894,23│ 29720400,00│ 29720400,00│ 32000000,00│ 29500000,00│ 28000000,00│Доля органов    │про- │   x   │  71  │  78  │  85  │  91  │  96  │ 100  │

│      │Создание,        │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │исполнительной  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │модернизация,    │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │власти Омской   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечение      │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤области и их    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │функционирования │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  174631694,23│ 25690894,23│ 29720400,00│ 29720400,00│ 32000000,00│ 29500000,00│ 28000000,00│подведомственных│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и техническое    │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │учреждений,     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обслуживание     │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │органов местного│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │узлов и линий    │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │самоуправления  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │связи            │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │Омской области, │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мультисервисной  │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │подключенных к  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │сети Омской      │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │мультисервисной │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области (в том   │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │сети Омской     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │числе оплата     │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │услуг связи      │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │по обеспечению   │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │функционирования │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мультисервисной  │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │сети Омской      │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области, оплата  │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │сервисов и услуг │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │по ремонту и     │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │техническому     │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обслуживанию     │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мультисервисной  │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │сети Омской      │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области)         │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1.2 │Мероприятие 2.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│   29600000,00│  7700000,00│ 11700000,00│  2050000,00│  3050000,00│  2050000,00│  3050000,00│Доля защищенных │про- │   x   │  30  │  40  │  50  │  70  │  90  │ 100  │

│      │Обеспечение      │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │рабочих мест в  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │государственных │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │безопасности     │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤информационных  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │функционирования │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   29600000,00│  7700000,00│ 11700000,00│  2050000,00│  3050000,00│  2050000,00│  3050000,00│системах Омской │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственных  │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационных   │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │систем Омской    │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области и        │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │инфраструктуры   │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Электронного     │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Правительства    │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области   │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1.3 │Мероприятие 3.   │2015 │2019 │Главное       │Всего, из них│   44506062,24│        0,00│ 13400000,00│  4706062,24│ 13400000,00│ 10000000,00│  3000000,00│Доля органов    │про- │   x   │  x   │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Создание,        │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │исполнительной  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развитие,        │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │власти Омской   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечение      │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤области,        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │функционирования,│     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   44506062,24│        0,00│ 13400000,00│  4706062,24│ 13400000,00│ 10000000,00│  3000000,00│использующих    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │техническое      │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │единый центр    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обслуживание     │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │хранения и      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │единого центра   │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │обработки данных│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │хранения и       │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │Омской области  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обработки данных │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области   │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1.4 │Мероприятие 4.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│   23710000,00│  3550000,00│  2880000,00│  2880000,00│  4500000,00│  4800000,00│  5100000,00│Ежегодное число │мил- │   x   │   4,5│   4,6│   4,7│   4,8│   4,9│   5  │

│      │Развитие,        │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │посещений       │лио- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечение      │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │официального    │ нов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │функционирования │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤портала         │посе-│       │      │      │      │      │      │      │

│      │и техническое    │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   23710000,00│  3550000,00│  2880000,00│  2880000,00│  4500000,00│  4800000,00│  5100000,00│Правительства   │щений│       │      │      │      │      │      │      │

│      │обслуживание     │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │Омской области  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │официального     │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │портала          │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Правительства    │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области   │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │{в том числе     │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечение      │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │открытости       │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информации       │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │о деятельности   │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │органов          │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │власти и органов │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │местного         │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │самоуправления   │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области   │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и доступности    │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственных  │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационных   │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │ресурсов         │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │для граждан      │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и организаций)   │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2     │Задача 2         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  350207033,49│ 32268299,02│ 17292688,87│ 28347980,00│105795060,00│ 88751502,80│ 77751502,80│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │подпрограммы 1   │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Построение      │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Электронного     │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Правительства    │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  350207033,49│ 32268299,02│ 17292688,87│ 28347980,00│105795060,00│ 88751502,80│ 77751502,80│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области,  │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │повышение        │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │эффективности    │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственного │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │управления"      │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1   │Основное         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  331547033,49│ 28968299,02│ 16862688,87│ 25047980,00│103565060,00│ 82351502,80│ 74751502,80│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │мероприятие      │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Повышение       │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │эффективности    │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственного │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  331547033,49│ 28968299,02│ 16862688,87│ 25047980,00│103565060,00│ 82351502,80│ 74751502,80│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │управления,      │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │качества и       │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │доступности      │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственных  │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │услуг"           │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.1 │Мероприятие 1.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│   23268708,87│  2700000,00│  2418708,87│  2950000,00│  4200000,00│  5000000,00│  6000000,00│Доля            │про- │   x   │  40  │  50  │  60  │  70  │  75  │  80  │

│      │Обеспечение      │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │государственных │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │функционирования │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │гражданских     │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Единой системы   │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤служащих органов│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │электронного     │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   23268708,87│  2700000,00│  2418708,87│  2950000,00│  4200000,00│  5000000,00│  6000000,00│исполнительной  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │документооборота │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │власти Омской   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области   │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │области и       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │работников      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │подведомственных│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │им учреждений,  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │имеющих учетные │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │записи в Единой │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤системе         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │электронного    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │документооборота│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │Омской области  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.2 │Мероприятие 2.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  126491242,02│  4332242,02│  1000000,00│  1659000,00│ 56500000,00│ 36500000,00│ 26500000,00│Доля органов    │про- │   x   │  20  │  50  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Развитие и       │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │исполнительной  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │техническое      │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │власти Омской   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обслуживание     │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤области,        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Ситуационного    │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  126491242,02│  4332242,02│  1000000,00│  1659000,00│ 56500000,00│ 36500000,00│ 26500000,00│осуществляющих  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │центра           │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │внесение        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Губернатора      │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │отраслевых      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области,  │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │показателей в   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в том числе      │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │информационно-  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │создание и       │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │аналитическую   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развитие         │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │систему         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │мониторинга и   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │аналитической    │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤прогнозирования │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы          │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │социально-      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мониторинга и    │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │экономического  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │прогнозирования  │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │развития Омской │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │социально-       │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │экономического   │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развития Омской  │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области          │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.3 │Мероприятие 3.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│   89178240,00│  3700000,00│  2950000,00│  2950000,00│ 26526080,00│ 26526080,00│ 26526080,00│Доля            │про- │   x   │  68,2│  74,4│  80,7│  87  │  93,3│ 100  │

│      │Создание         │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │государственных │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │комплексной      │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │услуг,          │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤оказываемых     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   89178240,00│  3700000,00│  2950000,00│  2950000,00│ 26526080,00│ 26526080,00│ 26526080,00│в электронном   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы          │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │виде, от общего │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │предоставления   │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │числа           │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственных  │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │государственных │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │услуг Омской     │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │услуг,          │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области          │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │оказываемых     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в электронном    │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │органами        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │виде и ее        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │исполнительной  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │эксплуатация     │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤власти Омской   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.4 │Мероприятие 4.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│   24600000,00│  2500000,00│  1250000,00│  1250000,00│  5800000,00│  6500000,00│  7300000,00│Обеспеченность  │про- │   x   │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Создание и       │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │выданными       │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечение      │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │сертификатами   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │функционирования │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ключей          │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственных  │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   24600000,00│  2500000,00│  1250000,00│  1250000,00│  5800000,00│  6500000,00│  7300000,00│электронной     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационных   │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │подписи в       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │систем Омской    │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │государственных │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области          │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │информационных  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │(в том числе     │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │системах Омской │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечение      │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │области, которые│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │функционирования │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │используют      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │межведомственное│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤электронное     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы Омской   │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │взаимодействие  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области          │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Государственный │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │удостоверяющий   │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │центр Омской     │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области")        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.5 │Мероприятие 5.   │2014 │2019 │Министерство  │Всего, из них│    4500000,00│   500000,00│   600000,00│   700000,00│   800000,00│   900000,00│  1000000,00│Количество      │штук │   x   │  13  │  14  │  15  │  16  │  17  │  18  │

│      │Внедрение        │     │     │здравоохране- │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │подключенных    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │региональной     │     │     │ния Омской    │счет         │              │            │            │            │            │            │            │дополнительных  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │медицинской      │     │     │области       ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤модулей         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              │1. Налоговых │    4500000,00│   500000,00│   600000,00│   700000,00│   800000,00│   900000,00│  1000000,00│(медицинских    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы          │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │приложений)     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │региональной    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │медицинской     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │информационной  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │системы         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.6 │Мероприятие 6.   │2015 │2019 │Министерство  │Всего, из них│     850000,00│        0,00│   350000,00│        0,00│   250000,00│        0,00│   250000,00│Количество      │штук │ 3700  │  x   │ 500  │ 600  │ 700  │ 900  │1000  │

│      │Создание и       │     │     │строительства │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │объектов        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развитие         │     │     │и жилищно-    │счет         │              │            │            │            │            │            │            │строительства   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │коммунального ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤и жилищно-      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │комплекса     │1. Налоговых │     850000,00│        0,00│   350000,00│        0,00│   250000,00│        0,00│   250000,00│коммунального   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы Омской   │     │     │Омской области│и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │комплекса,      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области          │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │внесенных в     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Управление      │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │государственную │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │объектами        │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │информационную  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │строительства    │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │систему Омской  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и жилищно-       │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │коммунального    │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │"Управление     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │комплекса"       │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤объектами       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │(2-я очередь)    │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │строительства   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │и жилищно-      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │коммунального   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │комплекса"      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │(2-я очередь)   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.7 │Мероприятие 7.   │2015 │2019 │Министерство  │Всего, из них│    1000000,00│        0,00│   500000,00│        0,00│   250000,00│        0,00│   250000,00│Количество      │штук │27000  │2000  │3000  │4000  │5000  │6000  │7000  │

│      │Создание и       │     │     │строительства │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │объектов        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развитие         │     │     │и жилищно-    │счет         │              │            │            │            │            │            │            │строительства   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │коммунального ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤и жилищно-      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │комплекса     │1. Налоговых │    1000000,00│        0,00│   500000,00│        0,00│   250000,00│        0,00│   250000,00│коммунального   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы Омской   │     │     │Омской области│и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │комплекса,      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области          │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │внесенных в     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Мониторинг      │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │государственную │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │имущественного и │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │информационную  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │производственного│     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │систему Омской  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │состояния        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │организаций      │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │"Мониторинг     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │жилищно-         │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤имущественного  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │коммунального    │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │и производствен-│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │комплекса"       │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │ного состояния  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │(2-я очередь)    │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │организаций     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │жилищно-        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │коммунального   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │комплекса"      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤(2-я очередь)   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.8 │Мероприятие 8.   │2016 │2019 │Министерство  │Всего, из них│   10000000,00│        0,00│        0,00│  8000000,00│  1000000,00│   500000,00│   500000,00│Количество      │штук │ 141500│  6750│ 13500│ 20250│ 27000│ 33750│ 40250│

│      │Создание и       │     │     │строительства │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │записей,        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развитие         │     │     │и жилищно-    │счет         │              │            │            │            │            │            │            │внесенных       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │региональной     │     │     │коммунального ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤в региональную  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │комплекса     │1. Налоговых │   10000000,00│        0,00│        0,00│  8000000,00│  1000000,00│   500000,00│   500000,00│информационную  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы          │     │     │Омской области│и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │систему         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечения      │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │обеспечения гра-│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │градостроительной│     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │достроительной  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │деятельности     │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │деятельности    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.9 │Мероприятие 9.   │2014 │2019 │Министерство  │Всего, из них│   19558842,60│ 10236057,00│  2793980,00│  2538980,00│  2538980,00│   725422,80│   725422,80│Доля особо      │про- │   x   │  14,8│  18,4│  25,9│  31,8│  37,6│  43,5│

│      │Создание и       │     │     │культуры      │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │ценных          │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развитие         │     │     │Омской области│счет         │              │            │            │            │            │            │            │документов      │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤Архивного фонда │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              │1. Налоговых │   19558842,60│ 10236057,00│  2793980,00│  2538980,00│  2538980,00│   725422,80│   725422,80│Российской      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы Омской   │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │Федерации       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области          │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │(единиц         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Электронный     │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │хранения),      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │архив Омской     │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │образы которых  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области"         │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │внесены         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │в электронную   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │базу данных,    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤от общего       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │количества      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │указанных единиц│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │хранения        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │казенного       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │учреждения      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │Омской области  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤"Исторический   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │архив Омской    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │области"        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.10│Мероприятие 10.  │2017 │2019 │Министерство  │Всего, из них│    2100000,00│        0,00│        0,00│        0,00│   700000,00│   700000,00│   700000,00│Доля            │про- │   x   │  x   │  x   │  x   │  70  │  85  │ 100  │

│      │Развитие         │     │     │труда и       │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │модернизирован- │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │социального   │счет         │              │            │            │            │            │            │            │ных подсистем   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │развития      ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤государственной │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы Омской   │     │     │Омской области│1. Налоговых │    2100000,00│        0,00│        0,00│        0,00│   700000,00│   700000,00│   700000,00│информационной  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области          │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │системы Омской  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Электронный     │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │социальный       │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │"Электронный    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │регистр          │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │социальный      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │населения Омской │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │регистр         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области"         │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │населения Омской│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │области" в общем│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤количестве      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │подсистем       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │государственной │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │информационной  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │системы Омской  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │"Электронный    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤социальный      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │регистр         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │населения Омской│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │области"        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1.11│Мероприятие 11.  │2014 │2019 │Региональная  │Всего, из них│   30000000,00│  5000000,00│  5000000,00│  5000000,00│  5000000,00│  5000000,00│  5000000,00│Доля            │про- │   x   │  90  │  95  │  96  │  97  │  98  │  98  │

│      │Внедрение и      │     │     │энергетическая│расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │организаций,    │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечение      │     │     │комиссия      │счет         │              │            │            │            │            │            │            │предоставивших  │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │функционирования │     │     │Омской области├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤информацию для  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │регионального    │     │     │              │1. Налоговых │   30000000,00│  5000000,00│  5000000,00│  5000000,00│  5000000,00│  5000000,00│  5000000,00│установления    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │сегмента         │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │тарифа в        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │федеральной      │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │электронном виде│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │с применением   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │юридически      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы "Единая  │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │значимого       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │электронного    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │аналитическая    │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │документооборота│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │система "ФСТ     │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │России - РЭК -   │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │субъекты         │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │регулирования"   │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2   │Основное         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│   18660000,00│  3300000,00│   430000,00│  3300000,00│  2230000,00│  6400000,00│  3000000,00│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │мероприятие      │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Общесистемные   │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мероприятия      │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в сфере          │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   18660000,00│  3300000,00│   430000,00│  3300000,00│  2230000,00│  6400000,00│  3000000,00│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │коммуникационных │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │технологий"      │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2.1 │Мероприятие 1.   │2017 │2019 │Главное       │Всего, из них│    4800000,00│        0,00│        0,00│        0,00│  1300000,00│  1500000,00│  2000000,00│Прирост         │про- │   x   │  x   │  x   │  x   │  15  │  20  │  25  │

│      │Проведение       │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │количества      │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │конкурсов        │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │участников,     │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │проектов в сфере │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤предоставивших  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │региональной     │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │    4800000,00│        0,00│        0,00│        0,00│  1300000,00│  1500000,00│  2000000,00│свои проекты    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информатизации   │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │по направлению  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │информационных  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │технологий и    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │информационной  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │безопасности    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2.2 │Мероприятие 2.   │2017 │2019 │Главное       │Всего, из них│    1480000,00│   300000,00│        0,00│        0,00│   380000,00│   400000,00│   400000,00│Доля            │про- │   x   │  x   │  x   │  x   │  60  │  70  │  80  │

│      │Создание системы │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │государственных │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │дистанционного   │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │гражданских и   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обучения и       │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤муниципальных   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │учебно-          │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │    1480000,00│   300000,00│        0,00│        0,00│   380000,00│   400000,00│   400000,00│служащих Омской │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │методических     │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │области,        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │программ         │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │прошедших       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │повышения        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │обучение        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │квалификации     │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │по использованию│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в сфере          │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │информационно-  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │коммуникационных│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │коммуникационных │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │технологий      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │технологий       │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)                                                                                                                                                               │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2.3 │Мероприятие 3.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│   12380000,00│  3000000,00│   430000,00│  3300000,00│   550000,00│  4500000,00│   600000,00│Степень         │про- │   x   │  80  │  85  │  90  │  90  │  95  │  95  │

│      │Проведение       │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │удовлетвореннос-│цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Международного   │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │ти участников   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационного  │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤организацией    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │конгресса        │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   12380000,00│  3000000,00│   430000,00│  3300000,00│   550000,00│  4500000,00│   600000,00│мероприятия     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │("МИК"),         │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │Международного  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │регионального    │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │информационного │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │форума           │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │конгресса       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Технологии.     │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │("МИК"),        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Инновации.       │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │регионального   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Будущее"         │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │форума          │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │"Технологии.    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤Инновации.      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │Будущее"        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)                                                                                                                                                               │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3     │Задача 3         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  323319915,91│ 50317524,54│ 50068077,34│ 50894579,36│ 56563154,55│ 57160405,13│ 58316174,99│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │подпрограммы 1   │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Развитие        │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │телекоммуникаци- │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  323319915,91│ 50317524,54│ 50068077,34│ 50894579,36│ 56563154,55│ 57160405,13│ 58316174,99│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │онной            │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │инфраструктуры   │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в органах        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │исполнительной   │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │власти Омской    │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области"         │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.1   │Основное         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  323319915,91│ 50317524,54│ 50068077,34│ 50894579,36│ 56563154,55│ 57160405,13│ 58316174,99│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │мероприятие      │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Повышение       │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │эффективности    │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и внутренней     │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  323319915,91│ 50317524,54│ 50068077,34│ 50894579,36│ 56563154,55│ 57160405,13│ 58316174,99│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │организации      │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │деятельности     │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │органов          │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │власти Омской    │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области"         │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.1.1 │Мероприятие 1.   │2014 │2019 │Министерство  │Всего, из них│    1540000,00│   540000,00│   200000,00│   200000,00│   200000,00│   200000,00│   200000,00│Степень         │про- │   x   │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Ведомственные    │     │     │сельского     │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │исполнения      │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │расходы на       │     │     │хозяйства и   │счет         │              │            │            │            │            │            │            │расходных       │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │продовольствия├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤обязательств,   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │телекоммуникаци- │     │     │Омской области│1. Налоговых │    1540000,00│   540000,00│   200000,00│   200000,00│   200000,00│   200000,00│   200000,00│касающихся      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │онные технологии │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │исполнения      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в сфере          │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │запланированных │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │сельского        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │мероприятий     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │хозяйства и      │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │по внедрению    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │продовольствия   │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │информационно-  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │телекоммуникаци-│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │онных технологий│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤в сфере         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │сельского       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │хозяйства и     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │продовольствия  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.1.2 │Мероприятие 2.   │2017 │2019 │Главное       │Всего, из них│     600000,00│        0,00│        0,00│        0,00│   200000,00│   200000,00│   200000,00│Доля открытых и │про- │   x   │  x   │  x   │  x   │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Ведомственные    │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │модернизирован- │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │расходы на       │     │     │информационной│счет         │              │            │            │            │            │            │            │ных сайтов      │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │политики      ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤редакционных    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │телекоммуникаци- │     │     │Омской области│1. Налоговых │     600000,00│        0,00│        0,00│        0,00│   200000,00│   200000,00│   200000,00│газет           │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │онные технологии │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в сфере средств  │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │массовых         │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │коммуникаций     │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │(открытие и      │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │модернизация     │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │сайтов           │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │редакционных     │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │газет)           │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)                                                                                                                                                               │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.1.3 │Мероприятие 3.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│    4837000,00│   636000,00│   699600,00│   699600,00│   846500,00│   931100,00│  1024200,00│Уровень         │про- │   x   │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Ведомственные    │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │обеспеченности  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │расходы на       │     │     │финансового   │счет         │              │            │            │            │            │            │            │Главного        │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │контроля      ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤управления      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │телекоммуникаци- │     │     │Омской области│1. Налоговых │    4837000,00│   636000,00│   699600,00│   699600,00│   846500,00│   931100,00│  1024200,00│финансового     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │онные технологии │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │контроля Омской │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в сфере          │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │финансового      │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │информационно-  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │контроля         │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │телекоммуникаци-│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │онными          │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │технологиями    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.1.4 │Мероприятие 4.   │2014 │2019 │Министерство  │Всего, из них│  116289000,00│ 19089000,00│ 19100000,00│ 19100000,00│ 19500000,00│ 19500000,00│ 20000000,00│Доля            │про- │   x   │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Ведомственные    │     │     │образования   │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │государственных │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │расходы на       │     │     │Омской области│счет         │              │            │            │            │            │            │            │и муниципальных │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤образовательных │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │телекоммуникаци- │     │     │              │1. Налоговых │  116289000,00│ 19089000,00│ 19100000,00│ 19100000,00│ 19500000,00│ 19500000,00│ 20000000,00│организаций     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │онные технологии │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │Омской области, │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в сфере          │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │использующих    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │образования      │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │единую          │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │(модернизация    │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │информационную  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │единой           │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │систему         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │мониторинга     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы          │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │показателей     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мониторинга      │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤системы         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │показателей      │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │образования, в  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы          │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │общем количестве│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │образования      │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │государственных │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области,  │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │и муниципальных │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │сопровождение    │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │образовательных │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │подсистемы       │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │организаций     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Единый сервер   │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤Омской области  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │бюджетного       │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │учета"           │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы          │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мониторинга      │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │показателей      │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы          │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │образования      │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области}  │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.1.5 │Мероприятие 5.   │2017 │2019 │Главное       │Всего, из них│   16219000,00│        0,00│        0,00│        0,00│  4900000,00│  5390000,00│  5929000,00│Уровень         │про- │   x   │  x   │  x   │  x   │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Ведомственные    │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │обеспеченности  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │расходы на       │     │     │лесного       │счет         │              │            │            │            │            │            │            │Главного        │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │хозяйства     ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤управления      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │телекоммуникаци- │     │     │Омской области│1. Налоговых │   16219000,00│        0,00│        0,00│        0,00│  4900000,00│  5390000,00│  5929000,00│лесного         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │онные технологии │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │хозяйства Омской│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в лесной отрасли │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │информационно-  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │телекоммуникаци-│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │онными          │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │технологиями    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.1.6 │Мероприятие 6.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  183834915,91│ 30052524,54│ 30068477,34│ 30894979,36│ 30916654,55│ 30939305,13│ 30962974,99│Степень         │про- │   95  │  95  │  95  │  95  │  95  │  95  │  95  │

│      │Обеспечение      │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │реализации      │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │деятельности     │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │мероприятий,    │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Главного         │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤направленных    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │управления       │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  183834915,91│ 30052524,54│ 30068477,34│ 30894979,36│ 30916654,55│ 30939305,13│ 30962974,99│на развитие     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационных   │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │подведомственных│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │технологий и     │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │Главному        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │связи Омской     │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │управлению      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области          │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │информационных  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │технологий и    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │связи Омской    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │области отраслей│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┴─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Итого по подпрограмме 1 │2014 │2019 │      x       │Всего, из них│  945974705,87│119526717,79│125061166,21│118599021,60│215308214,55│192261907,93│175217677,79│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│государственной         │     │     │              │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│программы               │     │     │              │счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │1. Налоговых │  945974705,87│119526717,79│125061166,21│118599021,60│215308214,55│192261907,93│175217677,79│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Задача 2                │2014 │2019 │      x       │      x      │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│государственной         │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│программы               │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│"Использование          │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│результатов космической │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│деятельности в ключевых │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│сферах                  │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│жизнедеятельности       │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│в интересах социально-  │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│экономического развития │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│и обеспечения           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│безопасности Омской     │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│области"                │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Цель подпрограммы 2     │2014 │2019 │      x       │      x      │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│"Совершенствование      │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│региональной            │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│навигационно-           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│информационной системы  │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│с применением           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│технологий ГЛОНАСС"     │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┬─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1     │Задача 1         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  112236795,77│ 88236795,77│        0,00│        0,00│ 10500000,00│  8500000,00│  5000000,00│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │подпрограммы 2   │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Повышение       │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │эффективности    │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │расходования     │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  112236795,77│ 88236795,77│        0,00│        0,00│ 10500000,00│  8500000,00│  5000000,00│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │бюджетных        │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │средств за счет  │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │применения       │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │технологий       │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │ГЛОНАСС, средств │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │дистанционного   │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │зондирования     │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Земли"           │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1   │Основное         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  112236795,77│ 88236795,77│        0,00│        0,00│ 10500000,00│  8500000,00│  5000000,00│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │мероприятие      │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Внедрение       │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │технологий       │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │ГЛОНАСС          │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │  112236795,77│ 88236795,77│        0,00│        0,00│ 10500000,00│  8500000,00│  5000000,00│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области"  │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1.1 │Мероприятие 1.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│   21870000,00│  5370000,00│        0,00│        0,00│  8000000,00│  6000000,00│  2500000,00│Доля органов    │про- │   x   │  x   │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Создание и       │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │исполнительной  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развитие центра  │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │власти Омской   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │по               │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤области,        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │предоставлению   │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   21870000,00│  5370000,00│        0,00│        0,00│  8000000,00│  6000000,00│  2500000,00│использующих    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │для реализации  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области   │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │полномочий      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационных   │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │региональную    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │услуг            │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │геоинформацион- │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │с использованием │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │ную систему     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │спутниковых      │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │Омской области  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │данных (в том    │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │числе создание   │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и развитие       │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │региональной     │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │геоинформацион-  │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │ной системы      │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области)  │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1.2 │Мероприятие 2.   │2017 │2019 │Главное       │Всего, из них│    4500000,00│        0,00│        0,00│        0,00│  1500000,00│  1500000,00│  1500000,00│Доля органов    │про- │   x   │  x   │  x   │  x   │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Создание,        │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │исполнительной  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развитие,        │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │власти Омской   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечение      │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤области,        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │функционирования │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │    4500000,00│        0,00│        0,00│        0,00│  1500000,00│  1500000,00│  1500000,00│использующих    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и техническое    │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │для реализации  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обслуживание     │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │полномочий      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │наземной         │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │наземную        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │инфраструктуры   │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │инфраструктуру  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │ГЛОНАСС для      │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │ГЛОНАСС для     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │решения задач    │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │решения задач   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │высокоточного    │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │высокоточного   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │позиционирования │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤позиционирования│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │на территории   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области   │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │Омской области  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1.3 │Мероприятие 3.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│   26000000,00│ 23000000,00│        0,00│        0,00│  1000000,00│  1000000,00│  1000000,00│Доля органов    │про- │   x   │  60  │  60  │  60  │  80  │  90  │ 100  │

│      │Оснащение        │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │исполнительной  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │навигационно-    │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │власти Омской   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │связным          │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤области и их    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │оборудованием    │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   26000000,00│ 23000000,00│        0,00│        0,00│  1000000,00│  1000000,00│  1000000,00│подведомственных│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │автотранспортных │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │учреждений,     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │средств органов  │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │оснащенных      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │исполнительной   │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │навигационно-   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │власти Омской    │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │связным         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области и их     │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │оборудованием   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │подведомственных │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │ГЛОНАСС         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │учреждений,      │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в том числе      │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │используемых при │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │осуществлении    │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │деятельности,    │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │предусмотренной  │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │постановлением   │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Правительства    │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Российской       │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Федерации        │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │от 21 декабря    │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │2012 года N 1367 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Об утверждении  │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Правил           │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │предоставления   │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и распределения  │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в 2013 - 2014    │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │годах субсидий   │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │из федерального  │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │бюджета бюджетам │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │субъектов        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Российской       │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Федерации на     │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационно-   │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │навигационное    │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечение      │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │автомобильных    │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │маршрутов        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │по транспортным  │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │коридорам        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Север-Юг" и     │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Восток-Запад"   │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1.4 │Мероприятие 4.   │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│   11712795,77│ 11712795,77│        0,00│        0,00│        0,00│        0,00│        0,00│Доля органов    │про- │   x   │  50  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │Создание         │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │исполнительной  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и введение       │     │     │информационных│счет         │              │            │            │            │            │            │            │власти Омской   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │в постоянную     │     │     │технологий и  ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤области,        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │эксплуатацию     │     │     │связи Омской  │1. Налоговых │   11712795,77│ 11712795,77│        0,00│        0,00│        0,00│        0,00│        0,00│использующих    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │навигационно-    │     │     │области       │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │для реализации  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │полномочий      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системы Омской   │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │региональную    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области,         │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │навигационно-   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │включающей       │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │информационную  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │единую платформу │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │систему Омской  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │навигационных    │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │области         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │приложений;      │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │систему          │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечения      │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │безопасности;    │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │подсистему       │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационного  │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечения      │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │деятельности     │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │органов          │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │власти;          │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │средства,        │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обеспечивающие   │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │взаимодействие   │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │с внешними       │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │системами        │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и подсистемами;  │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │подсистему       │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мониторинга      │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и управления     │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │пассажирскими    │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │перевозками      │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области;  │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │подсистему       │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мониторинга      │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и управления     │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │школьными        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │автобусами       │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области;  │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │подсистему       │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │навигационно-    │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │автоматизирован- │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │ной системы      │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обмена           │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информацией,     │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │обработки        │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │вызовов          │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и управления     │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │с использованием │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │аппаратуры       │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │спутниковой      │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │навигации        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │ГЛОНАСС          │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │транспортными    │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │средствами       │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │территориального │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │центра медицины  │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │катастроф, скорой│     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и неотложной     │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │медицинской      │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │помощи           │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области;  │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │подсистему       │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мониторинга      │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │перевозок        │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │специальных      │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │опасных,         │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │крупногабаритных │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и тяжеловесных   │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │грузов           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │автомобильным    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │транспортом      │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области;  │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │подсистему       │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │мониторинга      │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │автомобильных    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │транспортных     │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │средств          │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │организаций      │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │жилищно-         │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │коммунального    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │хозяйства        │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области   │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)                                                                                                                                                               │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1.5 │Мероприятие 5.   │2014 │2014 │Министерство  │Всего, из них│   48154000,00│ 48154000,00│        0,00│        0,00│        0,00│        0,00│        0,00│Количество акций│штук │   x   │ 48154│  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │Увеличение       │     │     │имущественных │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │открытого       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │уставного        │     │     │отношений     │счет         │              │            │            │            │            │            │            │акционерного    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │капитала         │     │     │Омской области├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤общества        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │открытого        │     │     │              │1. Налоговых │   48154000,00│ 48154000,00│        0,00│        0,00│        0,00│        0,00│        0,00│"Навигационно-  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │акционерного     │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │информационный  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │общества         │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │центр Омской    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Навигационно-   │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │области"        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационный   │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │центр Омской     │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │области"         │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┴─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Итого по подпрограмме 2 │2014 │2019 │      x       │Всего, из них│  112236795,77│ 88236795,77│        0,00│        0,00│ 10500000,00│  8500000,00│  5000000,00│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│государственной         │     │     │              │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│программы               │     │     │              │счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │1. Налоговых │  112236795,77│ 88236795,77│        0,00│        0,00│ 10500000,00│  8500000,00│  5000000,00│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Задача 3                │2014 │2019 │      x       │      x      │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│государственной         │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│программы "Повышение    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│уровня                  │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│информированности       │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│населения Омской        │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│области посредством     │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│печати,                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│телерадиовещания        │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│и средств массовых      │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│коммуникаций"           │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Цель подпрограммы 3     │2014 │2019 │      x       │      x      │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│государственной         │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│программы               │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│"Удовлетворенность      │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│населения Омской        │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│области информацией     │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│социально значимого     │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│характера, размещаемой  │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│в средствах массовой    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│информации"             │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├──────┬─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1     │Задача 1         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  175972583,28│ 29266567,00│ 28688467,00│ 29504387,32│ 29504387,32│ 29504387,32│ 29504387,32│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │подпрограммы 3   │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │информационной│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │программы        │     │     │политики      ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Обеспечение     │     │     │Омской области│1. Налоговых │  175972583,28│ 29266567,00│ 28688467,00│ 29504387,32│ 29504387,32│ 29504387,32│ 29504387,32│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │единой           │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │политики в сфере │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │печати,          │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │телерадиовещания │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и средств        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │массовых         │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │коммуникаций     │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области"  │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)                                                                                                                                                               │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.1   │Ведомственная    │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│  175972583,28│ 29266567,00│ 28688467,00│ 29504387,32│ 29504387,32│ 29504387,32│ 29504387,32│Степень         │про- │   x   │  96,1│  96,2│  96,3│  96,4│  96,5│  96,6│

│      │целевая          │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │исполнения      │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │программа        │     │     │информационной│счет         │              │            │            │            │            │            │            │расходных       │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Главного         │     │     │политики      ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤обязательств,   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │управления       │     │     │Омской области│1. Налоговых │  175972583,28│ 29266567,00│ 28688467,00│ 29504387,32│ 29504387,32│ 29504387,32│ 29504387,32│касающихся      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │финансового     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │политики         │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │обеспечения     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области   │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │деятельности    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Обеспечение     │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │Главного        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │единой           │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │управления      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │государственной  │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │информационной  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │политики в сфере │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │политики        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │печати,          │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤Омской области  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │телерадиовещания │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │и средств        │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │массовых         │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │коммуникаций     │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области"  │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │Уровень         │про- │   x   │  95  │  95,3│  95,6│  95,9│  96,2│  96,5│

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │оснащенности    │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │материально-    │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │техническим     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │обеспечением    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │Главного        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │управления      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │информационной  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │политики        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │Омской области  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)                                                                                                                                                               │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2     │Задача 2         │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│ 2083856007,72│338225799,00│341549746,00│351020115,68│351020115,68│351020115,68│351020115,68│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│      │подпрограммы 3   │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Поддержка и     │     │     │информационной│счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развитие средств │     │     │политики      ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │массовой         │     │     │Омской области│1. Налоговых │ 2083856007,72│338225799,00│341549746,00│351020115,68│351020115,68│351020115,68│351020115,68│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информации       │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области"  │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)                                                                                                                                                               │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.1   │Ведомственная    │2014 │2019 │Главное       │Всего, из них│ 2083856007,72│338225799,00│341549746,00│351020115,68│351020115,68│351020115,68│351020115,68│Количество      │штук │48300  │8000  │8020  │8040  │8060  │8080  │8100  │

│      │целевая          │     │     │управление    │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │материалов,     │в год│       │      │      │      │      │      │      │

│      │программа        │     │     │информационной│счет         │              │            │            │            │            │            │            │содержащих      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Главного         │     │     │политики      │             │              │            │            │            │            │            │            │информацию      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │управления       │     │     │Омской области│             │              │            │            │            │            │            │            │о деятельности  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информационной   │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │органов         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │политики         │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │государственной │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области   │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │власти Омской   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │"Поддержка и     │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │области,        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │развитие средств │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │выпускаемых     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │массовой         │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │средствами      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │информации       │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │массовой        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │на территории    │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │информации      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │Омской области"  │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │                 │     │     │              │1. Налоговых │ 2083856007,72│338225799,00│341549746,00│351020115,68│351020115,68│351020115,68│351020115,68│Удельный вес    │про- │   x   │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │                 │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │проведенных     │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │социологических │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │исследований    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │                 │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │Количество      │штук │   18  │   3  │   3  │   3  │   3  │   3  │   3  │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │проведенных     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │мероприятий     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │в сфере средств │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │массовой        │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │информации      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │                 │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │Тираж           │тысяч│  838,5│ 139,5│ 139,6│ 139,7│ 139,8│ 139,9│ 140  │

│      │                 │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │периодических   │ эк- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │печатных изданий│зем- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │с размещением   │пля- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │информации на   │ ров │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │сайте печатного │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │издания         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │                 │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │Удельный вес    │про- │   x   │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │                 │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │исполненных     │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │организационных │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │мероприятий     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │по повышению    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │профессиональ-  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │ного мастерства │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │журналистов     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │                 │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │Удельный вес    │про- │   90  │  15  │  15  │  15  │  15  │  15  │  15  │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │собранных       │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │материалов по   │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │репрессированным│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │гражданам       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │                 │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │Доля программ   │про- │   x   │  57  │  61  │  65  │  68  │  72  │  76  │

│      │                 │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │социально-      │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │экономического  │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │направления     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │в общем объеме  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │эфирного времени│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │                 │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │Степень         │про- │  100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│      │                 │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │обеспеченности  │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │потребности     │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │производствен-  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │ного комплекса  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │телерадиовещания│     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │в трансляции    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │спутникового    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │сигнала         │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │на принимающие  │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │устройства      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │                 │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │Удельный вес    │про- │   x   │   0  │   0  │   0  │   0  │   0  │   0  │

│      │                 │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │аварийных       │цен- │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │ситуаций,       │ тов │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │возникающих     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │в процессе      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │эксплуатации    │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │телевизионных   │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │передающих      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │устройств,      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │антенного       │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │и фидерного     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │хозяйства,      │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │спутниковых     │     │       │      │      │      │      │      │      │

│      │                 │     │     │              │             │              │            │            │            │            │            │            │приемных систем │     │       │      │      │      │      │      │      │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 N 71-п)                                                                                                                                                               │

├──────┴─────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Итого по подпрограмме 3 │2014 │2019 │      x       │Всего, из них│ 2259828591,00│367492366,00│370238213,00│380524503,00│380524503,00│380524503,00│380524503,00│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │  x   │

│государственной         │     │     │              │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│программы               │     │     │              │счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │1. Налоговых │ 2259828591,00│367492366,00│370238213,00│380524503,00│380524503,00│380524503,00│380524503,00│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

├────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Всего по                │2014 │2019 │      x       │Всего, из них│ 3318040092,64│575255879,56│495299379,21│499123524,60│606332717,55│581286410,93│560742180,79│       x        │  x  │   x   │  x   │  x   │  x   │  x   │   0  │  x   │

│государственной         │     │     │              │расходы за   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│программе               │     │     │              │счет         │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │1. Налоговых │ 3318040092,64│575255879,56│495299379,21│499123524,60│606332717,55│581286410,93│560742180,79│                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │и неналоговых│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │доходов,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нецелевого   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │2.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │3.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.           │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Переходящего │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │остатка      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджетных    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │средств,     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │в том числе: │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.1.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │целевого     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │характера из │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │федерального │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.2.         │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │поступлений  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │от госу-     │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дарственной  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │корпорации - │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │содействия   │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │реформирова- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │нию жилищно- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │коммунального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │хозяйства    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │4.3. средств │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │дорожного    │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │фонда Омской │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              ├─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │5. Средств   │      x       │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │     x      │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │бюджета тер- │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │риториального│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │фонда        │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │обязательного│              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │медицинского │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │страхования  │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │Омской       │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

│                        │     │     │              │области      │              │            │            │            │            │            │            │                │     │       │      │      │      │      │      │      │

└────────────────────────┴─────┴─────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘