Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от______________ 2014 г. № _________

МОСКВА

О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 223

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 12, ст. 1326; № 39, ст. 4990).

| Председатель Правительства Российской Федерации | Д.Медведев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от                        2014 г. №

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в постановление Правительства

Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 223

1. В федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы», утвержденной указанным постановлением:

а) в паспорте Программы:

позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы, изложить в следующей редакции:

«целевые индикаторы:

доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей системы-112;

количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 развернута на всей территории субъекта Российской Федерации;

количество административных центров субъектов Российской Федерации, в которых развернута система-112;

количество субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на создание центра обработки вызовов системы-112;

доля субъектов Российской Федерации, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов Российской Федерации;

обеспеченность операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества операторского персонала системы-112 в целом за период ее развертывания на территории Российской Федерации.

Показатели:

снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению 2012 годом;

снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2012 годом;

сокращение потерь консолидированного бюджета Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, за счет сокращения числа погибших и пострадавших по сравнению с 2012 годом.»

б) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации Программы, изложить в следующей редакции:

«Программа будет реализована в течение 5 лет с 2013 по 2017 год.

В 2013 году предусматривается внедрение системы-112 в 3 субъектах Российской Федерации, в 2014 году в 6 субъектах Российской Федерации.

С 2015 по 2017 год предполагается охват населения Российской Федерации проживающего на территориях административных центров и муниципальных образований, в которых развернута система-112, относительно общего количества населения Российской Федерации: в 2015 году – 27,35 %, в 2016 году – 46,68 %, в 2017 году – 100,00% человек»;

в) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования Программы в 2013 - 2017 годах составит 24610527,7 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 8085542,5 тыс. рублей, из них:

капитальные вложения – 1557830,0 тыс. рублей

прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ – 517559,1 тыс. рублей;

прочие нужды – 6010153,4 тыс. рублей;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации – 4869570,0 тыс. рублей (в том числе капитальные вложения – 1489170,00 тыс. рублей; прочие нужды – 3380400,0 тыс. рублей)»;

2013 год: 2000000 тыс. рублей;

2014 год: 948499,7 тыс. рублей;

2015 год: 991670,7 тыс. рублей;

2016 год: 931000,0 тыс. рублей;

2017 год: 3214372,1 тыс. рублей;

г) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, изложить в следующей редакции:

«сохранение жизни более чем 28 тыс. человек;

прямое позитивное воздействие на социальную и демографическую ситуацию в субъектах Российской Федерации.

В 2017 году планируется достичь следующих результатов:

доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей системы-112 – 100%;

количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 развернута на всей территории субъекта Российской Федерации - 85;

количество административных центров субъектов Российской Федерации, в которых развернута система-112 - 85;

количество субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на создание центра обработки вызовов системы-112 – 85;

доля субъектов Российской Федерации, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов Российской Федерации – 5,8%;

обеспеченность операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества операторского персонала системы-112 в целом за период ее развертывания на территории Российской Федерации – 100%.

снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению 2012 годом - не менее чем на 13,79 тыс. человек.

снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2012 годом - не менее чем на 275,76 тыс. человек;

сокращение потерь консолидированного бюджета Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 за счет сокращения числа погибших и пострадавших по сравнению с 2012 годом – не менее чем на 16,01 млрд. руб.

После завершения реализации Программы начиная с 2018 года планируется поддержание уровня достигнутых в 2017 году результатов».

в разделе I:

а) в абзаце двадцать третьем слово «оперативного» заменить словом «операторского»;

б) в абзаце пятьдесят девятом слово «обучение» заменить словами «профессиональное обучение»;

в) в абзаце семьдесят пятом слова «16242,04 млн. рублей» заменить словами «16242040 тыс. рублей»;

г) в абзаце восьмидесятом слово «обучения» заменить словами «профессионального обучения»;

д) в абзаце восемьдесят первом слова «22902,04 млн. рублей» заменить словами «8085542,5 тыс. рублей»;

е) в абзаце восемьдесят пятом слова «45145,81 млн. рублей» заменить словами «45145810,0 тыс. рублей»;

в разделе II:

а) в абзаце седьмом слово «обучения» заменить словами «профессионального обучения»;

б) абзац девятый изложить в следующей редакции:

«В 2013 году предусматривается внедрение системы-112 в 3 субъектах Российской Федерации, в 2014 году в 6 субъектах Российской Федерации. С 2015 по 2018 год планируется охват населения Российской Федерации проживающего на территориях административных центров и муниципальных образований, в которых развернута система-112, относительно общего количества населения Российской Федерации: в 2015 году – 27,35 %, в 2016 году – 46,68 %, в 2017 году – 100,00% человек.»;

г) абзацы с двенадцатого по пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей системы-112 – 100%;

количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 развернута на всей территории субъекта Российской Федерации - 85;

количество административных центров субъектов Российской Федерации, в которых развернута система-112 - 85;

количество субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на создание центра обработки вызовов системы-112 – 85;

доля субъектов Российской Федерации, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов Российской Федерации – 5,88%;

обеспеченность операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества операторского персонала системы-112 в целом за период ее развертывания на территории Российской Федерации – 100%.»

д) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Первый целевой индикатор позволяет оценить ход создания системы-112 в Российской Федерации в целом безотносительно завершенности работ в отдельных субъектах Российской Федерации с учетом новых подходов к развертыванию системы-112 на территории Российской Федерации. Второй целевой индикатор позволяет оценить число субъектов Российской Федерации, в которых полностью развернута система-112. Данный индикатор позволяет оценить степень субъектового покрытия системой-112 Российской Федерации в полном объеме. Третий целевой индикатор учитывает новый подход к приоритетности развертывания системы-112 на территории Российской Федерации, позволяет оценить количество административных центров субъектов российской федерации, в которых доступны возможности системы-112. Четвертый целевой индикатор позволяет оценить позволяет оценивать степень вовлеченности субъектов в реализацию мероприятий по развертыванию системы-112 на территории Российской Федерации, в частности их активность по разработке технических и системных проектов. Пятый целевой индикатор показывает степень сопряженности системы-112 с системой ГЛОНАСС в рамках организации работ бригад скорой помощи. Шестой целевой индикатор предназначен для контроля над результатами профессионального обучения персонала как составляющего элемента системы – позволяет оценить обеспеченность операторским персоналом системы-112, прошедшим обучение в общем объеме требуемого операторского персонала.»;

е) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Условием досрочного прекращения реализации Программы является существенное отставание достигнутых значений двух (первого и четвертого) целевых индикаторов от плановых значений, приведенных в приложении N 1 к Программе.»

в разделе III:

а) в абзацах пятьдесят третьем, пятьдесят пятом - пятьдесят седьмом слово «обучение» в соответствующем падеже заменить словами «профессиональное обучение» в соответствующем падеже;

в разделе IV:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Создание системы-112 в субъекте Российской Федерации предполагается проводить в следующей последовательности:»

б) в абзаце восьмом слова «40401,26 млн. рублей» заменить словами «24610527,7 тыс. рублей»;

в) абзац девятый изложить в следующей редакции:

«за счет средств федерального бюджета – 8085542,5 тыс. рублей, из них капитальные вложения – 1557830,0 тыс. рублей, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ – 517559,1 тыс. рублей, прочие нужды – 6010153,4 тыс. рублей;»;

г) в абзаце десятом слова «17499,22 млн. рублей» заменить словами «16524985,2 тыс. рублей»;

д) абзац четырнадцатый исключить.

В разделе V:

а) в абзаце 19 слова «научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения» заменить словами «прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, (далее  по тексту и в Приложениях НИОКР)»;

б) в абзацах 21, 30 слова «научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения» заменить словами «прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»;

в разделе VI:

а) цифры «33,4», «21», «2018» «14», «25», «15», «300» и «21» заменить соответственно цифрами «31,2», «16,0», «2017» «6,6», «28», «13,79», «275,76» и «16,08»;

б) с 2015 года Приложения 7 и 8 утратили силу

в) приложения №  1 - 6, 9 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к федеральной целевой программе

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации

на 2013 - 2018 годы»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от                               г. №    )

- ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы»

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации | % | 8,67 | 17,06 | - | - | - |
| Доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей системы-112 | % | Х | Х | 27,35 | 46,68 | 100,0 |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 развернута на всей территории субъекта Российской Федерации | единиц | 3 | 9 | 14 | 26 | 85 |
| Количество административных центров субъектов Российской Федерации, в которых развернута система-112 | единиц | Х | Х | 18 | 32 | 85 |
| Количество субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на создание центра обработки вызовов системы-112 | единиц | Х | Х | 10 | 16 | 48 |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов Российской Федерации | % | 6,02 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом количестве в Российской Федерации | % | 8,14 | 17,06 | - | - | - |
| Обеспеченность операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества операторского персонала системы-112 в целом за период ее развертывания на территории Российской Федерации | % | Х | Х | 40,0 | 65,0 | 100,0 |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Российской Федерации по сравнению с 2010 годом | % | 1,73 | 3,41 | - | - | - |
| Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом | человек | 51769 | 51797 | - | - | - |
| Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом | человек | 2588 | 2590 | - | - | - |
| Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом | млн. руб. | 2980 | 2883 | - | - | - |
| Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2012 годом | человек | Х | Х | 3772 | 6437 | 13788 |
| Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2012 годом | человек | Х | Х | 75440 | 128740 | 275760 |
| Сокращение потерь консолидированного бюджета Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, за счет сокращения числа погибших и пострадавших по сравнению с 2012 годом | млн. рублей | Х | Х | 4013 | 7372 | 16014 |

___

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к федеральной целевой программе

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации

на 2013 - 2018 годы»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от                               г. №    )

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы»

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование мероприятия, источник финансирования |  | Государственный заказчик (заказчик) |  | Объемы финансирования |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 - 2017 годы - всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | I. Научно-методическое обеспечение создания и функционирования системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы -112 |  |  |  |  |  |  |  |  | методика оценки готовности субъекта Российской Федерации к развертыванию системы-112, включая: модель проведения процедур оценки готовности субъекта к развертыванию системы-112; план и методику апробации модели проведения процедур оценки готовности субъекта Российской Федерации к развертыванию системы-112; алгоритм организации развертывания системы-112 в субъектах Российской Федерации; нормативные документы и научно-методические рекомендации по обеспечению организационных и технических мероприятий по созданию системы-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 24000,0 | 18000,0 | 6000,0 | - | - | - |  |
| 2. | Разработка положения о подсистеме обеспечения защиты информации системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | типовое положение о подсистеме обеспечения защиты информации; план контроля реализации требований к комплексной системе защиты информации системы-112 на период до 2018 года |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - |  |
| 3. | Разработка типового положения об информационном взаимодействии в рамках системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | типовое положение об информационном взаимодействии экстренных оперативных служб в рамках системы-112; типовое соглашение об информационном обмене между экстренными оперативными службами |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |  |
| 4. | Разработка системно-технических требований к компонентам системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | системно-технические требования к компонентам (объектам) инфраструктуры системы-112 (центру обработки вызовов, единым дежурно-диспетчерским службам и дежурно-диспетчерским службам); методические рекомендации по созданию и эксплуатации отдельных объектов системы-112; |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 3200,0 | 3000,0 | 200,0 | - | - | - |  |
| 5. | Разработка регламентов в области межведомственного информационно-телекоммуникационного взаимодействия в системе-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | регламент по организации межведомственного защищенного информационно-телекоммуникационного взаимодействия в системе-112 между МЧС России и Минздравом России; регламент по организации межведомственного защищенного информационно-телекоммуникационного взаимодействия в системе-112 между МЧС России и МВД России; регламент по организации межведомственного защищенного информационно-телекоммуникационного взаимодействия в системе-112 между МЧС России и ФСБ России; типовой регламент по организации межведомственного защищенного информационно-телекоммуникационного взаимодействия в системе-112 между МЧС России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 14500,0 | 14000,0 | 500,0 | - | - | - |  |
| 6. | Разработка рекомендаций по повышению эффективности (оптимизации) создания, опытной эксплуатации и развития системы-112 в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | оценка готовности субъектов Российской Федерации к созданию системы-112; рекомендации по повышению эффективности выполнения мероприятий по созданию системы-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 22000,0 | 21000,0 | 1000,0 | - | - | - |  |
|  | Всего по направлению I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) – всего | МЧС России |  | 66200,0 | 58500,0 | 7700,0 | - | - | - |  |
|  | II. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка системных проектов телекоммуникационной подсистемы системы-112 для каждого субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | обследование существующей телекоммуникационной инфраструктуры сетей операторов связи, в том числе разработка опросных форм, сбор, обработка и анализ данных, а также подготовка заключений по результатам аудита; разработка системных проектов телекоммуникационной подсистемы системы-112 для каждого субъекта Российской Федерации |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) | Минкомсвязь России |  | 639535,0 | 190880,0 | 39805,0** | 104642,5 | 34050,0 | 270157,5 |  |
| 8. | Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования: узел обеспечения вызова экстренных оперативных служб - единая дежурно-диспетчерская служба (новое строительство для административного центра субъекта Российской Федерации и каждого из муниципальных районов); узел обеспечения вызова экстренных оперативных служб - центр обработки вызова (новое строительство в соответствии с местами размещения центров обработки вызовов субъектов Российской Федерации) |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации (капитальные вложения) | субъекты Российской Федерации |  | 4639170,0 | 283380,0 | 100520,0 | 266600,0 | 168470,0 | 3820200,0 |  |
|  | Всего по направлению II |  |  | 5278705,0 | 474260,0 | 140325,0 ** | 371242,5 | 200520,0 | 4090357,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) | Минкомсвязь России |  | 428090,0 | 190880,0 | 39805,0** | 104642,5 | 34050,0 | 270157,5 |  |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации (капитальные вложения) | субъекты Российской Федерации |  | 4639170,0 | 283380,0 | 100520,0 | 266600,0 | 168470,0 | 3820200,0 |  |
|  | III. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка типовых моделей управления силами и средствами экстренных оперативных служб |  |  |  |  |  |  |  |  | научно обоснованные предложения по переходу к новой модели управления силами и средствами экстренных оперативных служб; макет программного комплекса реализации моделей управления; предложения по реализации модели управления силами и средствами экстренных оперативных служб с учетом введения единого номера «112» |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - | - |  |
| 10. | Разработка типовых моделей и алгоритмов определения ложных вызовов |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка модели и алгоритма определения ложных вызовов в рамках системы-112; макет специального программного обеспечения; методика использования алгоритма определения ложных вызовов в системно-технических решениях системы-112; апробация методики использования алгоритмов определения ложных вызовов в системно-технических решениях системы-112 рекомендации по применению типовых моделей и алгоритмов определения ложных вызовов для обработки сообщений иных типов в системе-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 6000,0 | 4000,0 | 2000,0 | - | - | - |  |
| 11. | Разработка типового технического проекта (требований) подсистемы обеспечения безопасности объектов системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации на технические системы обеспечения безопасности объектов инфраструктуры системы-112; разработка рекомендаций по реализации типового технического проекта (требований) подсистемы обеспечения безопасности объектов системы-112 в субъектах Российской Федерации |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 2440,0 | 2440,0 | - | - | - | - |  |
| 12. | Разработка требований к типовой подсистеме консультативного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  | анализ информационных потребностей населения Российской Федерации в части вопросов безопасности жизнедеятельности; требования к функциональным возможностям типовой подсистемы консультативного обслуживания населения, в том числе технические требования к программно-аппаратному комплексу; состав средств информационной поддержки персонала системы-112 при обращениях населения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 2260,0 | 2260,0 | - | - | - | - |  |
| 13. | Разработка требований к подсистеме мониторинга, предназначенной для приема и обработки информации и сигналов, поступающих в дежурно-диспетчерские службы от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" |  |  |  |  |  |  |  |  | требования к типовой подсистеме приема и обработки данных, поступающих в дежурно-диспетчерские службы от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 2200,0 | 2200,0 | - | - | - | - |  |
| 14. | Разработка технических требований по внедрению комплексной автоматизированной системы обмена информацией между субъектами Российской Федерации в рамках системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | информационная модель взаимодействия объектов системы-112 смежных субъектов Российской Федерации; тактико-технические требования к комплексу средств автоматизации взаимодействия и обмена информацией между субъектами Российской Федерации в рамках системы-112; информационная модель взаимодействия и технические требования к комплексу средств автоматизации взаимодействия и обмена информацией объектов системы-112 смежных муниципальных образований в рамках субъекта Российской Федерации |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - | - |  |
| 15. | Разработка типового технического проекта информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 и типовых технических решений |  |  |  |  |  |  |  |  | анализ коммуникативных потребностей и эргономики рабочего места оператора Центра обработки вызовов-112 по приему обращений от лиц с ограниченными возможностями; требования к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре системы-112; технико-экономическое обоснование и типовой технический проект модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы-112; типовые технические решения информационно-коммуникационной подсистемы системы-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 24500,0 | 24000,0 | 500,0 |  | - | - |  |
| 15.1 | Разработка технического проекта информационно-коммуникационной инфраструктуры системы-112 и технических решений для субъектов Крымского федерального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | требования к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре системы-112 в субъектах Крымского федерального округа; нормативные документы и научно-методические рекомендации по обеспечению организационных и технических мероприятий по созданию системы-112; технико-экономическое обоснование и технический проект системы-112 в субъектах Крымского федерального округа; технические решения информационно-коммуникационной подсистемы системы-112 в субъектах Крымского федерального округа; - опытная зона системы-112 в субъектах Крымского федерального округа. |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 24533,1 | - | - | 24533,1 | - | - |  |
| 16. | Разработка типовых технических решений центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб в рамках системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | типовые технические решения центров обработки вызовов (включая решения по интеграции с имитационным обучающим комплексом); типовые технические решения единых дежурно-диспетчерских служб в рамках системы-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 46000,0 | 46000,0 | - | - | - | - |  |
| 17. | Разработка типовых технических решений дежурно-диспетчерских служб в части интеграции с системой-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | анализ существующих комплексов средств автоматизации дежурно-диспетчерских служб на предмет возможности интеграции с системой-112; требования по интеграции комплексов средств автоматизации дежурно-диспетчерских служб с системой-112; типовые технические решения по интеграции дежурно-диспетчерских служб с системой-112; апробация типовых технических решений по интеграции дежурно-диспетчерских служб с системой-112; методические рекомендации по использованию технических решений по интеграции дежурно-диспетчерских служб с системой-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 22000,0 | 20000,0 | 2000 | - | - | - |  |
| 18. | Разработка типовых программ и методик испытаний системы-112 и ее элементов |  |  |  |  |  |  |  |  | типовые программы и методики автономных испытаний программно-технических комплексов центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб, дежурно-диспетчерских служб; типовая программа опытной эксплуатации системы-112 в рамках субъекта Российской Федерации; программа и методика комплексных приемочных испытаний системы-112; методические рекомендации по проведению опытной эксплуатации и испытаний программно-технических комплексов центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб, дежурно-диспетчерских служб; типовая программа и методика опытной эксплуатации сегмента системы-112 в пределах одного муниципального образования |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 15000,0 | 12000,0 | 3000,0 | - | - | - |  |
| 19. | Разработка типовых комплексов средств автоматизации взаимодействия системы-112 с региональными центрами управления в кризисных ситуациях, ситуационными центрами глав администраций субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | технические требования к комплексу средств автоматизации взаимодействия системы-112 с региональными центрами управления в кризисных ситуациях; типовые технические решения в части интеграции системы-112 с региональными центрами управления в кризисных ситуациях МЧС России; типовой комплекс средств автоматизации взаимодействия системы-112 с региональными центрами управления в кризисных ситуациях МЧС России; технические требования к комплексу средств автоматизации взаимодействия системы-112 с ситуационными центрами глав администраций субъектов Российской Федерации; типовые технические решения в части интеграции системы-112 с ситуационными центрами глав администраций субъектов Российской Федерации; типовой комплекс средств автоматизации взаимодействия системы-112 с ситуационными центрами глав администраций субъектов Российской Федерации |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 28097,0 | 20000,0 | 8097,0 | - | - | - |  |
| 20. | Разработка программного комплекса ведения словарей и классификаторов системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | анализ перечня существующих внешних классификаторов, импорт которых необходим для обеспечения информационного взаимодействия системы-112 с дежурно-диспетчерскими службами и организациями, перечень которых определяется субъектом Российской Федерации; словари и классификаторы информационного обеспечения системы-112; методика ведения словарей и классификаторов для обеспечения информационного взаимодействия в рамках системы-112; программный комплекс ведения словарей и классификаторов информационного обеспечения системы-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 3700,0 | 3000,0 | 700,0 | - | - | - |  |
| 21. | Разработка типового программно-технического комплекса автоматизированной системы обмена информацией между субъектами Российской Федерации в рамках системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | технический проект и техническая документация на типовой программно-технический комплекс автоматизированной системы обмена информацией между субъектами Российской Федерации в рамках системы-112; типовой программно-технический комплекс автоматизированной системы обмена информацией между субъектами Российской Федерации в рамках системы-112; комплект нормативных и методических документов, регламентирующих взаимодействие служб экстренного реагирования с операторами связи, в том числе при информационном обмене между субъектами Российской Федерации в рамках системы-112; создание опытных зон на базе смежных субъектов Российской Федерации для отработки типового программно-технического комплекса автоматизированной системы обмена информацией между субъектами Российской Федерации в рамках системы-112; унифицированное специальное программное обеспечение системы—112; комплект организационно-методических документов по внедрению унифицированного специального программного обеспечения системы—112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 88733,0 | 66000,0 | 20723,0 | 2010,0 | - | - |  |
| 22. | Разработка комплекса методик оценки эффективности функционирования системы-112 и ее компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  | методика анализа показателей социально-экономической эффективности при внедрении системы-112 и ее компонентов в субъекте Российской Федерации; методика оценки эффективности функционирования центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб в рамках системы-112; методика комплексной оценки эффективности системы-112 и ее функциональных подсистем; специальное программное обеспечение для расчетов эффективности |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 9220,0 | 6260,0 | 2960,0 | - | - | - |  |
| 23. | Разработка типового положения и комплекта типовых регламентов по организации оперативно-технической службы поддержки функционирования объектов системы-112 в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | типовое положение об организации оперативно-технической службы по поддержке функционирования объектов системы-112 в субъекте Российской Федерации; модель организации оперативно-технической службы по поддержке функционирования объектов системы-112 в субъекте Российской Федерации; типовая технологическая схема службы обеспечения функционирования объектов системы-112 в субъекте Российской Федерации; типовое положение об организации оперативно-технической службы по поддержке функционирования объектов системы-112 в субъекте Российской Федерации; регламент обслуживания объектов системы-112; технические требования к программно-техническому комплексу по поддержке функционирования объектов системы-112 в субъекте Российской Федерации |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 8000,0 | 6000,0 | 2000,0 | - | - | - |  |
| 24. | Создание базовой инфраструктуры системы-112 субъектов Российской Федерации – всего: |  |  | 5372161,3 | 1055040,0 | 608370,0 | 833259,4 | 750242,1 | 2125249,8 | первоочередные мероприятия по созданию системы-112 в субъектах Российской Федерации, в том числе проектирование системы-112, разворачиваемой на территории субъекта Российской Федерации; разработка и ввод в действие центров обработки вызовов системы-112, включая строительство помещений и их оснащение; перечень субъектов Российской Федерации, в которых создается базовая инфраструктура системы-112: в 2013 году - Республика Татарстан, Курская область; в 2013 и 2014 годах - г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург, система-112 начинает функционировать в 2013 году в полном объеме с вводом в строй основного центра обработки вызовов (создание в 2014 году резервного центра обработки вызовов обеспечит надежность и устойчивость работы системы); в 2013 и 2014 годах - Республика Коми, Астраханская область, Калужская область, Московская область, Новосибирская область, Тульская область; Калининградская область, Орловская область; |
|  | проектирование системы-112 на территории субъектов Российской Федерации средства бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие нужды) | субъекты Российской Федерации |  | 44373,9 | 20540,0 | - | 3273,6 | 20560,3 | - - |  |
|  | создание основных и резервных центров обработки вызовов: техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий и их оснащение (капитальные вложения) - всего |  |  | 1642870,0 | 1034500,0 | 608370,0 | - | - | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета (капитальные вложения) |  | МЧС России | 1489170,0 | 935500,0 | 553670,0 | - | - | - |  |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации (капитальные вложения) | субъекты Российской Федерации |  | 153700,0 | 99000,0 | 54700,0 | - | - | - |  |
| 24.1 | Создание базовой инфраструктуры системы-112 субъектов Российской Федерации оснащение центров обработки вызовов |  |  | 3684917,4 | - | - | 829985,8 | 729681,8 | 2125249,8 | в 2015 - 2018 годах в субъектах Российской Федерации закупка, монтаж и пуско-наладка программно-технических комплексов центров обработки вызовов (далее – ПТК ЦОВ). Перечень субъектов Российской Федерации по годам: 2015 год: - г. Москва - Краснодарский край - Свердловская область - Ростовская область - Нижегородская область - Самарская область - Волгоградская область - Воронежская область - Республика Мордовия - г. Севастополь 2016 год: - Республика Дагестан - Ставропольский край - Саратовская область - Республика Крым - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - Тверская область - Хабаровский край - Ярославская область - Чеченская Республика - Липецкая область - Смоленская область - Республика Марий Эл - Костромская область - Республика Ингушетия - Республика Калмыкия - Республика Алтай 2017 год: оставшиеся 48 субъектов Российской Федерации |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) | МЧС России |  | 3380400,0 | - | - | 732275,9 | 674744,5 | 1973379,6 |  |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие нужды) | субъекты Российской Федерации |  | 304517,4 | - | - | 97709,9 | 54937,3 | 151870,2 |  |
| 25. | Интеграция инфраструктуры муниципальных образований субъектов Российской Федерации с системой-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка и ввод в действие центров обработки вызовов системы-112 единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов субъектов Российской Федерации, включая реконструкцию помещений и оснащение программно-техническими комплексами для обеспечения приема вызовов по единому номеру "112" в единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований, включение региональных дежурно-диспетчерских служб в систему-112 |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации (капитальные вложения) | субъекты Российской Федерации |  | 10426329,7 | 291580,0 | 897840,0 | 1442985,0 | 1786556,2 | 6007368,5 |  |
| 26. | Интеграция дежурно-диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти с системой-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | создание инфраструктуры дежурно-диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти в рамках системы-112 |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) - всего |  |  | 1110749,0 | 132590,0 | 196992,4 | 39345,2 | 90727,7 | 651093,7 |  |
|  |  | МЧС России |  | 425762,8 | 52890,0 | 69378,50 | 15799,7 | 24546,8 | 263147,8 |  |
|  |  | МВД России |  | 664368,9 | 78600,0 | 125960,0 | 22700,0 | 63029,4 | 374079,5 |  |
|  |  | ФСБ России |  | 14314,4 | 1100,0 | 1653,9 | 845,5 | 3151,5 | 7563,5 |  |
|  |  | Минздрав России |  | 6302,9 | - | - | - | - | 6302,9 |  |
| 27. | Техническое, программное и информационное обеспечение апробации типовых решений и организации взаимодействия с сегментами системы-112 в рамках информационно-аналитической поддержки создания и функциониро-вания системы-112 – всего | МЧС России |  | 81660,0 | 54660,0 | 27000,0** | - | - | - | технические требования по функционированию центра информационно-аналитической поддержки системы-112; требования по обмену информацией между субъектами Российской Федерации и центром информационно-аналитической поддержки системы-112; специальное программное и информационное обеспечения центра информационно-аналитической поддержки системы-112; срок ввода в эксплуатацию центра информационно-аналитической поддержки системы-112 - 2014 год, мощность объекта (площадь) - 691,4 кв. метров, |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка технического, программного и информационного обеспечения функционирования центра информационно-аналитической поддержки средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 13000,0 | 5000,0 | 8000,0 | - | - | - |  |
|  | создание центра информационно-аналитической поддержки системы-112, г. Москва, ул. Давыдков-ская, д. 7 (техническое перевооружение, проектно-изыскательские работы) средства федерального бюджета (капитальные вложения) | МЧС России |  | 68660,0 | 49660,0 | 19000,0** | - | - | - |  |
| 28. | Разработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и ведения Единого реестра системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | концепция и техническое задание на создание комплекса программно-информационных средств мониторинга и ведения Единого реестра системы-112; технический проект на создание комплекса программно-информационных средств мониторинга и ведения Единого реестра системы-112; программно-аппаратный комплекс мониторинга и ведения Единого реестра системы-112; методические рекомендации по использованию программно-аппаратного комплекса мониторинга и ведения Единого реестра системы-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 8000,0 | 7000,0 | 1000,0 | - | - | - |  |
| 29. | Информационно-аналитическая и организационно-техническая поддержка реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | система управления Программой с использованием современных технологий; осуществление экспертно-организационных мероприятий при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации мероприятий Программы при заключении государственных контрактов по итогам проведенных торгов, дополнительных соглашений, реализация сопутствующих процедур; организационно-методическая и экспертно-аналитическая поддержка реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации; автоматизация учета, получения, распределения и расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, для мониторинга хода реализации и анализа оценки эффективности Программы; мониторинг эффективности и целевого использования субсидий, выделяемых субъектам Российской Федерации для реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации; информационное сопровождение и представление результатов мониторинга реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации федеральным органам исполнительной власти - государственным заказчикам Программы |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) | МЧС России |  | 279291,5 | 64710,0 | 61721,5 | 51600,0 | 50630,0 | 50630,0 |  |
| 29.1 | Разработка программно-аппаратного комплекса федеральной автоматизированной системы мониторинга эффективности региональных систем-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | технический проект, рабочая и конструкторская документация на создание федеральной автоматизированной системы мониторинга эффективности региональных систем-112; программно-аппаратный комплекс федеральной автоматизированной системы мониторинга эффективности региональных систем-112; анализ показателей эффективности системы-112 и предложения по повышению эффективности функционирования системы-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 54776,0 | - | - | - | 7464,2 | 47311,8 |  |
|  | Всего по направлению III |  |  | 17624650,6 | 1828740,0 | 1834903,9 ** | 2393732,7 | 2685620,0 | 8881653,8 |  |
|  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 6695729,6 | 1417620,0 | 882363,9 ** | 849764,2 | 823566,4 | 2722415,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР | МЧС России |  | 367459,1 | 235160,0 | 50980,0 | 26543,1 | 7464,2 | 47311,8 |  |
|  | капитальные вложения | МЧС России |  | 1557830,0 | 985160,0 | 572670,0** | - | - | - |  |
|  | прочие нужды - всего |  |  | 4770440,5 | 197300,0 | 258713,9 | 823211,1 | 816102,2 | 2675103,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МЧС России |  | 4085454,3 | 117600,0 | 131100,0 | 799675,6 | 749921,3 | 2287157,4 |  |
|  |  | МВД России |  | 664368,9 | 78600,0 | 125960,0 | 22700,0 | 63029,4 | 374079,5 |  |
|  |  | ФСБ России |  | 14314,4 | 1100,0 | 1653,9 | 845,5 | 3151,5 | 7563,5 |  |
|  |  | Минздрав России |  | 6302,9 | - | - | - | - | 6302,9 |  |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации - всего | субъекты Российской Федерации |  | 10928921,0 | 411120,0 | 952540,0 | 1543968,5 | 6159238,7 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные вложения |  |  | 10580029,7 | 390580,0 | 952540,0 | 1442985,0 | 1786556,2 | 6007368,5 |  |
|  | прочие нужды |  |  | 348981,3 | 20540,0 | - | 100983,5 | 75497,6 | 151870,2 |  |
|  | IV. Дооснащение станций скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Разработка и совершенствование нормативной правовой базы и научно-методических основ создания и функционирования автоматизированной системы обмена информацией на основе системы-112, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи, в том числе с использованием технологий системы ГЛОНАСС |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативная правовая база и научно-методические основы создания и функционирования автоматизированной системы обмена информацией на основе системы-112, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи, в том числе с использованием технологий системы ГЛОНАСС: типовой регламент организации защищенного информационно-телекоммуникационного взаимодействия автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи с системой-112, органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; методические рекомендации по созданию и функционированию автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи, в том числе в части взаимодействия с системой-112; регламент по организации межведомственного защищенного информационно-телекоммуникационного взаимодействия автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи и системами МВД России; регламент по организации межведомственного защищенного информационно-телекоммуникационного взаимодействия автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи и системами МЧС России. |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | Минздрав России |  | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | - |  |
| 31. | Разработка типовых проектных решений по созданию автоматизированной системы обмена информацией на основе системы-112, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи, в том числе с использованием технологий системы ГЛОНАСС |  |  |  |  |  |  |  |  | требования к интеграции с системой-112; обследование существующих станций скорой медицинской помощи на предмет интеграции с системой-112; типовые технические решения интеграции автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи с системой-112; план организационно-технических мероприятий по внедрению автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи, интегрированной с системой-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | Минздрав России |  | 17000,0 | 17000,0 | - | - | - | - |  |
| 32 | Создание пилот-ных участков автоматизирован-ной системы обмена информацией на основе системы-112, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи, в том числе с использованием технологий сис-темы ГЛОНАСС, в 3 пилотных субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | оснащение программно-техническими средствами станций скорой медицинской помощи; внедрение автоматизированной системы в части работы по подключению оборудования, инсталляции и настройке программного обеспечения; реализация процессов по обеспечению интеграции ранее созданных автоматизированных систем диспетчеризации службами экстренного реагирования с унифицированной автоматизированной системой обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи; проведение опытной эксплуатации, приемочных испытаний и сдача в промышленную эксплуатацию унифицированной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи |
|  | Средства федерального бюджета (прочие нужды) | Минздрав России |  | 147000,0 | 147000,0 | - | - | - | - |  |
|  | Всего по направлению IV |  |  | 176000,0 | 176000,0 | - | - | - | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  | 29000,0 | 29000,0 | - | - | - | - |  |
|  | прочие нужды |  |  | 147000,0 | 147000,0 | - | - | - | - |  |
|  | V. Создание системы профессионального обучения персонала системы-112 и организация информирования населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Разработка учебно-методического комплекта для подготовки персонала дежурно-диспетчерских служб системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | методика подготовки персонала по лингвистической поддержке системы-112; учебно-методический комплект для подготовки персонала дежурно-диспетчерских служб (план, учебные пособия, методические материалы) для подготовки персонала дежурно-диспетчерских служб системы-112, включая программы и методики профессиональной подготовки; апробация программ и учебно-методических комплектов |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 7300,0 | 7000,0 | 300,0 | - | - | - |  |
| 34. | Разработка учебно-методического комплекта для подготовки персонала центров обработки вызовов и единых дежурно-диспетчерских служб системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | учебно-методический комплект для подготовки персонала центров обработки вызовов и единых дежурно-диспетчерских служб (план, учебные пособия, методические материалы, включая электронные пособия), включая программы и методики профессиональной подготовки; апробация программ и учебно-методических комплектов |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 11000,0 | 11000,0 | - | - | - | - |  |
| 35. | Разработка учебно-тренажерного комплекса для подготовки персонала системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | методика подготовки персонала по лингвистической поддержке системы-112; требования, технический проект и рабочая документация на программно-аппаратный комплекс для профессионального обучения персонала системы-112, в том числе имитации вызовов и иных входных сигналов (ЭРА-ГЛОНАСС, датчиков систем мониторинга и др.) системы-112; программно-аппаратный комплекс для подготовки персонала системы-112; оснащение пилотного учебного центра |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 24300,0 | 24000,0 | 300,0 | - | - | - |  |
| 36. | Разработка системы дистанционного обучения персонала системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | регламент периодической актуализации знаний и повышения квалификации персонала систем-112 субъектов Российской Федерации с использованием системы дистанционного обучения персонала системы-112; методические рекомендации по использованию системы дистанционного обучения персонала системы-112 |
|  | средства федерального бюджета (НИОКР) | МЧС России |  | 12300,0 | 12000,0 | 300,0 | - | - | - |  |
| 37. | Создание центров профессионального обучения на базе организаций МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  | центры профессионального обучения на базе организаций МЧС России |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) | МЧС России |  | 113380,5 | 82430,0 | - | 30950,5 | - | - |  |
| 38. | Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112 - всего |  |  | 4280,1 | 830,1 | 855,5 | 826,2 | 864,8 | 903,5 | обеспечение системы подготовки персонала системы-112 квалифицированным преподавательским составом |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) | МЧС России |  | 1892,7 | 210,0 | 410,0 | 405,3 | 424,2 | 443,2 |  |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие нужды) | субъекты Российской Федерации |  | 2387,4 | 620,1 | 445,5 | 420,9 | 440,6 | 460,3 |  |
| 39. | профессиональное обучение персонала центров обработки вызовов и единых дежурно-диспетчерских служб системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение круглосуточного режима работы дежурных смен объектов системы-112 при полной обеспеченности квалифицированным персоналом |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие нужды) | субъекты Российской Федерации |  | 555339,0 | 51810,0 | 53826,0 | 82085,1 | 86393,3 | 281224,6 |  |
| 40. | профессиональное обучение персонала региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение требуемого режима работы дежурно-диспетчерских служб в рамках системы-112 при полной обеспеченности квалифицированным персоналом |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие нужды) | субъекты Российской Федерации |  | 297437,8 | 11700,0 | 9355,5 | 41990,5 | 56559,1 | 177832,7 |  |
| 41. | профессиональное обучение персонала дежурно-диспет-черских служб федеральных органов исполни-тельной власти, интегрированных с системой-112 |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение круглосуточного режима работы дежурно-диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти в рамках системы-112 при полной обеспеченности квалифицированным персоналом |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) - всего |  |  | 251742,4 | 13380,0 | 11430,8 | 1348,2 | 65909,4 | 159674,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МЧС России |  | 95420,8 | 5320,0 | 5493,7 | 516,7 | 24552,4 | 59538,0 |  |
|  |  | МВД России |  | 150548,4 | 7900,0 | 5149,5 | 831,5 | 40195,8 | 96471,6 |  |
|  |  | ФСБ России |  | 4112,5 | 120,0 | 787,6 | - | 1161,2 | 2043,7 |  |
|  |  | Минздрав России |  | 1660,7 | 40,0 | - | - | - | 1620,7 |  |
| 42. | Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием печатных средств массовой информации на федеральном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение рекламно-информационной кампании по информированию населения о создании и функционировании системы-112 в печатных средствах массовой информации |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) | МЧС России |  | 5831,0 | 320,0 | 620,0 | - | - | 4891,0 |  |
| 43. | Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием интернет-ресурсов на федеральном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  | сайт системы-112 с информацией о создании и функционировании системы-112 |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) | МЧС России |  | 13561,0 | 590,0 | 1160 | 1300,0 | 1310,0 | 9201,0 |  |
| 44. | Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием ресурсов телерадиоэфира, видеоинформационных панелей на федеральном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  | производство и размещение на федеральных телерадиоканалах видео- и аудиороликов социальной рекламы о системе-112 |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) | МЧС России |  | 15817,0 | 850,0 | 1670,0 | - | - | 13297,0 |  |
| 45. | Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием средств наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании и функционировании системы-112 с использованием средств наружной рекламы |
|  | средства федерального бюджета (прочие нужды) | МЧС России |  | 50953,3 | 5220,0 | 2440,0 | 3260,0 | 5740,0 | 34293,3 |  |
| 46. | Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка и проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании и функционировании системы-112 в субъектах Российской Федерации |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие нужды) | субъекты Российской Федерации |  | 101730,0 | 5860,0 | 8810,0 | 1140,0 | 7860,0 | 78060,0 |  |
|  | Всего по направлению V |  |  | 1464972,1 | 226990,1 | 91067,8 | 163900,5 | 224636,6 | 759377,1 |  |
|  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 508077,9 | 157000,0 | 18630,8 | 37264,0 | 73383,6 | 221799,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР | МЧС России |  | 54900,0 | 54000,0 | 900,0 | - | - | - |  |
|  | прочие нужды - всего |  |  | 453177,9 | 103000,0 | 17730,8 | 37264,0 | 73383,6 | 221799,5 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МЧС России |  | 296856,3 | 94940,0 | 11793,7 | 36432,5 | 32026,6 | 121663,5 |  |
|  |  | МВД России |  | 150548,4 | 7900,0 | 5149,5 | 831,5 | 40195,8 | 96471,6 |  |
|  |  | ФСБ России |  | 4112,5 | 120,0 | 787,6 | - | 1161,2 | 2043,7 |  |
|  |  | Минздрав России |  | 1660,7 | 40,0 | - | - | - | 1620,7 |  |
|  | средства бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие нужды) | субъекты Российской Федерации |  | 956984,2 | 69990,1 | 72437,0 | 125636,5 | 151253,0 | 537577,6 |  |
|  | Всего по Программе |  |  | 24610527,7 | 2764490,1 | 2073996,7 | 2927875,7 | 3112776,8 | 13731388,4 |  |
|  | в том числе средства федерального бюджета |  |  | 8085542,5 | 2000000,0 | 948499,7 | 991670,7 | 931000,0 | 3214372,1 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МЧС России |  | 6428699,7 | 1545360,0 | 775143,7 *** | 862651,2 | 789412,1 | 2456132,7 |  |
|  |  | МВД России |  | 814917,3 | 86500,0 | 131109,5 | 23531,5 | 103225,2 | 470551,1 |  |
|  |  | ФСБ России |  | 18426,9 | 1220,0 | 2441,5 | 845,5 | 4312,7 | 9607,2 |  |
|  |  | Минздрав России |  | 183963,6 | 176040,0 | - | - | - | 7923,6 |  |
|  |  | Минкомсвязь России |  | 639535,0 | 190880,0 | 39805,0** | 104642,5 | 34050,0 | 270157,5 |  |
|  | НИОКР - всего |  |  | 517559,1 | 376660,0 | 59580,0 | 26543,1 | 7464,2 | 47311,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МЧС России |  | 488559,1 | 347660,0 | 59580,0 | 26543,1 | 7464,2 | 47311,8 |  |
|  |  | Минздрав России |  | 29000,0 | 29000,0 | - | - | - | - |  |
|  | капитальные вложения - всего | МЧС России |  | 1557830,0 | 985160,0 | 572670,0*** | - | - | - |  |
|  | прочие нужды - всего |  |  | 6010153,4 | 638180,0 | 316249,7 ** | 965127,6 | 923535,8 | 3167060,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МЧС России |  | 4382310,6 | 212540,0 | 142893,7 | 836108,1 | 781947,9 | 2408820,9 |  |
|  |  | МВД России |  | 814917,3 | 86500,0 | 131109,5 | 23531,5 | 103225,2 | 470551,1 |  |
|  |  | ФСБ России |  | 18426,9 | 1220,0 | 2441,5 | 845,5 | 4312,7 | 9607,2 |  |
|  |  | Минздрав России |  | 154963,6 | 147040,0 | - | - | - | 7923,6 |  |
|  |  | Минкомсвязь России |  | 639535,0 | 190880,0 | 39805,0** | 104642,5 | 34050,0 | 270157,5 |  |
|  | за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - всего | субъекты Российской Федерации |  | 16524985,2 | 764490,1 | 1125497,0 | 1936205,0 | 2181776,8 | 10517016,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные вложения |  |  | 15219199,7 | 673960,0 | 1053060,0 | 1709585,0 | 1988026,2 | 9827568,5 |  |
|  | прочие нужды |  |  | 1305785,5 | 90530,1 | 72437,0 | 226620,0 | 226750,6 | 689447,8 |  |

* Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных на 2014 год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года в объеме 598,1 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1213 «О мерах по реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

** Объем бюджетных ассигнований указан с учетом перенесенных на 2014 год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года в объеме 32 685,4 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1213 «О мерах по реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой программе

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от                                   г. №       )

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы»

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | 2013 - 2017 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Федеральный бюджет - |  |  |  |  |  |  |
| всего | 8085542,5 | 2000000,0 | 948499,7 | 991670,7 | 931000,0 | 3214372,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 517559,1 | 376660,0 | 59580,0 | 26543,1 | 7464,2 | 47311,8 |
| капитальные вложения | 1557830,0 | 985160,0 | 572670,0* | - | - | - |
| прочие нужды | 6010153,4 | 638180,0 | 316249,7** | 965127,6 | 923535,8 | 3167060,3 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - |  |  |  |  |  |  |
| всего | 16524985,2 | 764490,1 | 1125497,0 | 1936205,0 | 2181776,8 | 10517016,3 |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 15219199,7 | 673960,0 | 1053060,0 | 1709585 | 1955026,2 | 9827568,5 |
| прочие нужды | 1305785,5 | 90530,1 | 72437,0 | 226620,0 | 226750,6 | 689447,8 |
| Итого по Программе | 24610527,7 | 2764490,1 | 2073669,7 */** | 2927875,7 | 3112776,8 | 13731388,4 |

* Объем бюджетных ассигнований указан с учетом перенесенных на 2014 год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года в объеме 32 685,4 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1213 «О мерах по реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

** Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных на 2014 год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года в объеме 598,1 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1213 «О мерах по реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к федеральной целевой программе

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от                                   г. №       )

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

средств федерального бюджета по направлениям реализации федеральной целевой программы

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направления реализации | 2013 - 2017 годы - всего | НИОКР | Капитальные вложения | Прочие нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Научно-методическое обеспечение создания и функционирования системы-112 | 66200,0 | 66200,0 | - | - |
| Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 | 639535,0 | - | - | 639535,0 |
| Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 | 6695729,6 | 367459,1 | 1557830,0 | 4770440,5 |
| Дооснащение станций скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи | 176000,0 | 29000,0 | - | 147000,0 |
| Создание системы обучения персонала системы-112 и организация информирования населения | 508077,9 | 54900,0 | - | 453177,9 |
| Всего | 8085542,5 | 517559,1 | 1557830,0 | 6010153,4 |

* Объем бюджетных ассигнований указан с учетом перенесенных на 2014 год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года в объеме 32 685,4 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1213 «О мерах по реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

** Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных на 2014 год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года в объеме 598,1 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1213 «О мерах по реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к федеральной целевой программе

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от                                   г. №       )

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

средств федерального бюджета между государственными заказчиками федеральной целевой программы

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Государственный заказчик | 2013 - 2017 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| МЧС России - всего | 6428699,7 | 1545360,0 | 775143,7* | 862651,2 | 789412,1 | 2456132,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 488559,1 | 347660,0 | 59580,0 | 26543,1 | 7464,2 | 47311,8 |
| капитальные вложения | 1557830,0 | 985160,0 | 572670,0* | - | - | - |
| прочие нужды | 4382310,6 | 212540,0 | 142893,7 | 836108,1 | 781947,9 | 2408820,9 |
| Минкомсвязь России - всего | 639535,0 | 190880,0 | 39805,0** | 104642,5 | 34050,0 | 270157,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 639535,0 | 190880,0 | 39805,0** | 104642,5 | 34050,0 | 270157,5 |
| МВД России - всего | 814917,3 | 86500,0 | 131109,5 | 23531,5 | 103225,2 | 470551,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 814917,3 | 86500,0 | 131109,5 | 23531,5 | 103225,2 | 470551,1 |
| ФСБ России - всего | 18426,9 | 1220,0 | 2441,5 | 845,5 | 4312,7 | 9607,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 18426,9 | 1220,0 | 2441,5 | 845,5 | 4312,7 | 9607,2 |
| Минздрав России - всего | 183963,6 | 176040,0 | - | - | - | 7923,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 29000,0 | 29000,0 | - | - | - | - |
| капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 154963,6 | 147040,0 | - | - | - | 7923,6 |
| Итого | 8085542,5 | 2000000,0 | 948499,7*/** | 991670,7 | 931000,0 | 3214372,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 517559,1 | 376660,0 | 59580,0 | 26543,1 | 7464,2 | 47311,8 |
| капитальные вложения | 1557830,0 | 985160,0 | 572670,0* | - | - | - |
| прочие нужды | 6010153,4 | 638180,0 | 316249,7** | 965127,6 | 923535,8 | 3167060,3 |

* Объем бюджетных ассигнований указан с учетом перенесенных на 2014 год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года в объеме 32 685,4 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1213 «О мерах по реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

** Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных на 2014 год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года в объеме 598,1 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1213 «О мерах по реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»

Правила предоставления и распределения в 2013 - 2017 годах субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения в 2013 - 2017 годах субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы» (далее соответственно – субсидия, Программа).

2. Субсидия предоставляется в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъекта Российской Федерации по реализации государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее соответственно - программные мероприятия, система-112).

3. В 2013 - 2014 годах расходы за счет субсидии при создании базовой инфраструктуры системы-112 субъекта Российской Федерации должны быть направлены на техническое перевооружение объекта капитального строительства, передаваемого под размещение центра обработки вызовов  (далее – ЦОВ), либо строительство (реконструкцию) зданий и помещений, предназначенных для размещения ЦОВ и резервных центров обработки вызовов (далее – РЦОВ), и их оснащение программно-техническими комплексами.

При проведении строительства (реконструкции), или технического перевооружения объекта капитального строительства расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, подлежащие финансовой поддержке со стороны федерального бюджета в виде субсидий, ограничиваются расходами на проведение работ на площади, определяемой формулой:

Пi=S1+(S2+r×S3)×oi,

где:

Пi – максимальное значение площади зданий и помещений, предназначенных для размещения центров обработки вызовов i-го субъекта Российской Федерации, расходы на строительство (приобретение, реконструкцию) и техническое перевооружение которых подлежат учету при определении размера расходов, подлежащих финансовой поддержке в виде субсидий (квадратных метров);

S1 – площадь технических и вспомогательных помещений, равная 137 квадратным метрам;

S2 – коэффициент, учитывающий площадь помещений из расчета на одно рабочее место операторского персонала системы-112, равный 31,1 квадратный метр/ человека;

S3 – коэффициент, учитывающий площадь помещений из расчета на одно рабочее место обучаемого операторского персонала системы-112, равный 10,37 квадратный метр/человека;

oi - численность операторского персонала основного центра обработки вызовов, необходимое для обеспечения приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 (человек);

r - коэффициент, учитывающий увеличение площади центра обработки вызовов, оборудованного помещениями для проведения обучения персонала системы-112, имеющий следующие значения:

для центров обработки вызовов, оборудованных помещениями  для проведения обучения персонала системы-112 r = 1;

для остальных центров обработки вызовов r = 0.

Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программных мероприятий определяется по формуле:

Ci=Cф.б.×A×xi2+B×xi+C×ki=1n[A×xi2+B×xi+C×k],

где:

Сi - объем бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета i-му субъекту Российской Федерации на текущий финансовый год на софинансирование программных мероприятий;

Сф.б. - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете на текущий финансовый год на софинансирование программных мероприятий;

А, B и C - коэффициенты, учитывающие зависимость минимально необходимой стоимости ЦОВ (для обеспечения требуемых мощности и функциональных возможностей, включая обеспечение необходимыми помещениями и оснащение программно-техническим комплексом) от количества населения i-го субъекта Российской Федерации, в имеющие следующие значения:

для ЦОВ без помещений для обучения операторского персонала системы-112 в  субъектах Российской Федерации с количеством населения менее 3,5 млн. человек:

А = -0,0000148; B = 90,42; C = 1780201;

для ЦОВ без помещений для обучения операторского персонала системы-112 в субъектах Российской Федерации с количеством населения более 3,5 млн. человек:

А = 0; B = 1,94; C = 130164549;

для ЦОВ с помещениями для обучения операторского персонала системы-112 в субъектах Российской Федерации с количеством населения менее 3,5 млн.:

А = -0,00000347; B = 29,95; C = 9900201;

для ЦОВ с помещениями для обучения операторского персонала системы-112 в субъектах Российской Федерации с количеством населения более 3,5 млн.:

А = 0; B = 9,56; C = 39141375;

хi - количество населения i-го субъекта Российской Федерации, в котором на текущий финансовый год запланировано софинансирование программных мероприятий (человек). Для расчёта принимаются данные Всероссийской переписи населения 2010 года;

k - коэффициент, учитывающий увеличение стоимости программных мероприятий в части, касающейся функциональности ЦОВ, в зависимости от площади территории и численности населения i-го субъекта Российской Федерации, имеющий следующие значения:

для ЦОВ г. Санкт-Петербург k = 1,04415;

во всех остальных случаях k = 1;

n - количество субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации программных мероприятий по созданию системы-112 в текущем финансовом году.

4. Субсидия из средств федерального бюджета в 2015 – 2018 годах направляется на оснащение ЦОВ программно-техническим комплексом (далее – ПТК ЦОВ), включая монтаж и пусконаладочные работы в пределах 15 процентов от стоимости серверного оборудования.

Предельный размер субсидии на софинансирование работ в 2015 – 2017 годах бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программных мероприятий связанных с оснащением ЦОВ определяется исходя из предельной стоимости ПТК ЦОВ и уровня софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федарации.

Предельная стоимость ПТК ЦОВ в ценах 2014 года в тысячах рублей рассчитывается по формуле:

СiПТКЦОВ=21000, Hi≤500000:

где:

Hi – численность населения субъекта Российской Федерации по официальным данным переписи населения Российской Федерации 2010 года;

α – удельная стоимость ПТК ЦОВ на одного жителя в зоне обслуживания в рублях, рассчитывается по формуле:

α=−10,84×10−6×Hi2+11065,01×10−6×Hi+43,03 если 500000<Hi≤1500000;4,36×10−6×Hi2+27283,85×10−6×Hi+68,35 если 1500000<Hi≤3000000;

Если субъект использует облачную технологию обработки и хранения данных, то предельная стоимость ПТК ЦОВ корректируется на коэффициент облачности – kобл, характеризующий снижение стоимости ПТК ЦОВ. kобл оценивается как доля стоимости ПТК ЦОВ за исключением серверной части на уровне 20%. В противном случае kобл равняется единице.

Сумма предельных бюджетных асигнований субъекту Российской Федерации на оснащение ЦОВ определяется с учетом доли софинансирования по формуле:

СiЦОВ=CiПТКЦОВ×kобл×yi×D2015−2014,

где:

D2015-2014 – дефлятор потребительских цен 2015 года к 2015, далее по годам стоимость ПТК не дефлируется при допущении, что меропритие может быть выполнено за указанные средства;

уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации за счет субсидии на текущий финансовый год. Уровень софинансирования расходных обязательств соответствующего субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации программного мероприятия, за счет субсидии на текущий финансовый год не может превышать значение 0,95 и быть ниже значения 0,7. Рассчитывается по формуле:

yi=ymРБОi,

где:

уm - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации программных мероприятий, за счет субсидий на очередной финансовый год (уm = 0,9);

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации».

При распределении субсидий текущего года учитывается, что суммарное назначение бюджетных асигнований из средств федерального бюджета Российской Федерации не может превышать суммарное бюджетное назначение по Программе на соответвующий год:

nСiЦОВ≤Cф.б.

где:

СiЦОВ - объем бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета i - тому субъекту Российской Федерации в соответсвующем году на финансирование программных мероприятий по оснащению ЦОВ в соответствии с подтверждающими документами от субъекта Российской Федерации;

Сф.б. - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете соответствующий год в рамках федеральной целевой программы;

Фактическая сумма субсидии субъекту Российской Федерации может быть скорректирована с учетом наличия средств федерального бюджета на реализацию программного мероприятия и представленных субъектом документов. Корректировки проводятся по согласованию с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В случае дефицита бюджетных средств на реализацию субсидириуемого программного мероприятия суммы субсидий субъектам Российской Федерации соответствующего года пропорционально уменьшаются.

7. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий в 2015 – 2018 годах являются:

а) степень готовности субъекта Российской Федерации к развертыванию системы-112, включая наличие помещения, удовлетворяющего по площади и архитектурно-планировочным решениям требованиям СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», РД 45.191-2001 «Центры обслуживания вызовов. Общие технические требования», настоящим правилам. Субъект Российской Федерации использует помещения по праву собственности или на основании договора аренды;

б) проведение на территории субъекта Российской Федерации общественно-значимых мероприятий федерального и регионального значения;

в) наличие в субъекте Российской Федерации административных центров с населением более 1 млн. человек;

Дополнительные критерии для проведения отбора субъектов могут устанавливаться в акте МЧС России о методике распределения субсидии между субъектами Российской Федерации.

8. Необходимыми условиями для получения субсидии на софинансирование работ в 2015 – 2017 годах являются:

а) наличие согласованной с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) проектной документации на создание системы-112.

б) представление субъектом Российской Федерации не позднее 15 мая года предшествующего году получения субсидии следующих актов (документов):

- выписки из государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации, предусматривающей мероприятия, обеспечивающие создание системы-112 на территории субъекта Российской Федерации, обеспечивающие установленный в настоящих Правилах уровень софинансирования;

- выписки из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение в соответствующем финансовом году расходных обязательств по реализации программных мероприятий в размерах, обеспечивающих установленный в настоящих Правилах уровень софинансирования;

- письма органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации подтверждающего готовность помещения к развёртыванию центра обработки вызовов;

- обоснования стоимости ПТК ЦОВ в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

- письма органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации подтверждающего обязательство ввести в опытную эксплуатацию систему-112 в административном центре в год получения субсидии, а так же провести государственные испытания системы-112 во всем субъекте Российской Федерации не позднее чем через год после получения субсидии из федерального бюджета и не позднее срока завершения Программы.

9. Методика распределения субсидий между субъектами Российской Федерации определяется актом МЧС России (главного распорядителя бюджетных средств).

10. Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации и его изменения согласовываются с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, , утверждаются Правительством Российской Федерации.

11. МЧС России не позднее 30 июня, года предшествующего планируемому, информирует высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации о размерах предоставляемых субсидий.

12. МЧС России не позднее 30 июня, года предшествующего планируемому, информирует государственных заказчиков Программы о перечне субъектов Российской Федерации – получателях субсидии в планируемом году8.

13. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, предусматривающего:

а) сведения об объеме субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации;

б) целевое назначение субсидий;

в) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств по реализации государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации;

г) наличие нормативно правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется субсидия;

д) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

- представить заявку о перечислении субсидии на текущий финансовый год по форме и в сроки, которые утверждаются МЧС России;

- представлять отчеты об исполнении обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий;

е) значения показателей результативности предоставления субсидии;

ж) последствия не достижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности предоставления субсидий;

з) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

к) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Форма соглашения определяется МЧС России.

14. Перечисление субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствии с представляемыми МЧС России заявками.

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программных мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляются в порядке, устанавливаемом бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджета субъекта Российской Федерации.

15. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет МЧС России, следующие документы об исполнении обязательств, предусмотренных соглашением:

а) выписку из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, подтверждающую включение в бюджет субъекта Российской Федерации средств на финансирование расходных обязательств на реализацию государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, предусматривающих программные мероприятия, - в сроки, установленные МЧС России;

б) отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий, установленных государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации на момент подписания соглашения, по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам, - до 15 января года, следующего за отчетным;

в) в случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные значения показателей результативности использования субсидий и их отклонение составляет более 50 процентов уровня соответствующих значений, объем предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на текущий финансовый год подлежит сокращению из расчета 1 процент объема субсидий за каждый процентный пункт снижения значения показателей результативности предоставления субсидий, а высвобождающийся объем субсидий - перераспределению между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

Решение о сокращении объема предоставляемых субсидий бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в случае, если установленные значения показателей результативности предоставления субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.

г) отчет об объемах выполненных работ за счет субсидии по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящим Правилам, - ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

д) ежеквартальный отчет по формам, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

е) иные отчёты и документы, подтверждающие выполнение мероприятий Программы по запросу МЧС России;

ж) иные документы, предусмотренные соглашением.

16. Оценка эффективности осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, проводится ежегодно МЧС России на основании показателей результативности предоставления субсидий, указанных в приложении № 1 к настоящим Правилам.

17. В случае невыполнения субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением, МЧС России вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложение о приостановлении перечисления субсидии (если субсидия выделялась не единовременно), а также информирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения, и срока устранения нарушений.

В случае не устранения субъектом Российской Федерации допущенных нарушений в установленные сроки перечисление субсидий прекращается, перечисленные средства подлежат возврату в федеральный бюджет в установленном порядке, а высвобождающийся объем субсидий подлежит перераспределению между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

18. В случае прекращения или снижения потребности в субсидиях высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации уведомляет об этом МЧС России. Образовавшийся в связи с этим объем субсидий подлежит перераспределению между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами как в текущем, так и последующих годах реализации Программы.

19. В случае получения отказа в предоставлении субсидии (по решению МЧС России) субъект Российской Федерации имеет право подавать документы на ее получение ежегодно, по мере готовности, в период действия Программы.

20. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий средства в объеме, не превышающем указанный остаток, в соответствии с решением МЧС России могут быть перечислены в очередном финансовом году из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации в целях осуществления расходов бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование мероприятий по созданию базовой инфраструктуры системы-112 субъектов Российской Федерации, в соответствии с проектом создания системы-112 в субъекте Российской Федерации.

В случаи направления, не использованного остатка субсидии на объект базовой инфраструктуры системы-112 субъекта Российской Федерации отличный от указанного в соглашении на предоставление субсидии, основанием расходования остатка субсидии является дополнительное соглашение между МЧС России и субъектом Российской Федерации.

21. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

22. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации несут ответственность за целевое и эффективное использование предоставленных из федерального бюджета субсидий, а также за достоверность представленных отчетов и сведений.

23. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется МЧС России и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам предоставления

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы»

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации

от «     »                           г. №     )

О Т Ч Е Т

о достижении показателей результативности предоставления субсидий в рамках федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»

Субъект Российской Федерации - ________________________________

Государственная программа (подпрограмма) - ______________________

Отчетный период: 201__ год

| Наименование показателя результативности |  | Единица измерения |  | Плановое значение показателя |  |  |  |  | Фактическое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват населения субъекта Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей системы-112 |  | человек |  | После ввода в опытную эксплуатацию системы-112 в административном центре субъекта Российской Федерации не менее численности административного центра субъекта Российской Федерации. В последующие годы стремится к численности субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы |  |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей системы-112, относительно общего количества населения субъекта Российской Федерации |  | процентов |  | Отношение охвата населения к общей численности субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы |  |
| Обеспеченность операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества в субъекте Российской Федерации |  | процентов |  | В первый год развертывания системы-112 в субъекте Российской Федерации не менее 40%, в последующие 100% |  |  |  |  | Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы |  |
|  | (должность руководителя уполномоченного органа*) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (уполномоченного органа*) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |

_______________

* Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию мероприятий Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы»

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации

от «     »                           г. №     )

О Т Ч Е Т

об объемах выполненных работ за счет средств федерального бюджета по федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы»

Субъект Российской Федерации - ___________________________________

Государственная программа (подпрограмма) _________________________

(тыс.рублей)

| Объект выделения субсидии | Предусмотренный размер субсидии на год | Выполнено работ, подлежащих оплате |  | Перечислено субсидий бюджету субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за отчетный месяц |  |
| Бюджетные инвестиции - всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |

| (должность руководителя уполномоченного органа*) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |
| (уполномоченного органа*) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

_____________

* Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию мероприятий программы.";

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

- к федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации

- на 2013 - 2017 годы»

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации федеральной целевой

программы «Создание системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»

1. Общие положения

Настоящая методика предназначена для комплексной оценки эффективности мероприятий по созданию и внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - система-112), реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы» (далее - Программа).

Ход реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям эффективности.

В редакции 2013 года:

В качестве целевых индикаторов Программы приняты:

доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, относительно общего количества населения Российской Федерации;

количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 развёрнута на всей территории субъекта Российской Федерации;

доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, относительно их общего требуемого количества в Российской Федерации;

доля субъектов Российской Федерации, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов Российской Федерации

В качестве показателей эффективности Программы приняты:

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Российской Федерации;

снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом;

снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению 2010 годом;

сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом.

С 2015 года:

В качестве индикаторов Программы приняты:

доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей системы-112;

количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 развёрнута на всей территории субъекта Российской Федерации;

количество административных центров субъектов Российской Федерации, в которых развернута система-112;

количество субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на создание центра обработки вызовов системы-112;

доля субъектов Российской Федерации, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов Российской Федерации;

обеспеченность операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества операторского персонала системы-112 в целом за период ее развертывания на территории Российской Федерации.

В качестве показателей эффективности Программы приняты:

снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению 2012 годом;

снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2012 годом;

сокращение потерь консолидированного бюджета Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, за счет сокращения числа погибших и пострадавших по сравнению с 2012 годом.

2. Исходные данные и предположения для оценки эффективности

мероприятий Программы

Источники информации для получения исходных данных для оценки открытые и публичные.

Информационную базу оценки составляют статистические данные, подзаконные акты и отчетные документы о ходе реализации Программы:

- Данные Госкомстата Российской Федерации:

  - Число погибших;

  - Официальная численность населения Российской Федерации;

- Данные Министерства экономического развития Российской Федерации:

  - Индексы-дефляторы текущего года и прогнозные;

- Данные министерства финансов Российской Федерации:

  - Величина консолидированного бюджета на заданный год.

- Отчеты субъектов о результатах реализации локальных программ по созданию системы-112 на территориях субъектов Российской Федерации.

- Акты проведения испытаний системы 112 в субъектах Российской Федерации.

- Прогнозируемое уменьшение количества умерших от внешних причин смерти, количества пострадавших от внешних причин, экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система—12 составляет не менее 7 процентов.

- Коэффициенты нетрудоспособности устанавливаются в соответствии с Рекомендациями для руководителей лечебно-профилактических учреждений и лечащих врачей, специалистов-врачей исполнительных органов Фонда социального страхования Российской Федерации «Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и травмах» (утв. Минздравом России и Фондом социального страхования РФ от 21 августа 2000 г. N 2510/9362-34, 02-08/10-1977П).

- В системе управления охраной труда расследованию и учету подлежат несчастные случаи, приведшие к временной или постоянной нетрудоспособности либо смерти. Однако, по данным многочисленных статистических исследований в этой области, из всех несчастных случаев только единицы реализуются в несчастный случай со смертельным исходом или с травмами, приводящими к потере трудоспособности, остальные представляют собой мелкие и легкие травмы, случаи оказания первой помощи. По данным указанных исследований, на 1 погибшего приходится 10 - 30 получивших травмы, приводящие к потере трудоспособности. Соответственно, количество пострадавших, учитываемых при расчете экономического ущерба от санитарных потерь, целесообразно определять как превышающее в 20 раз количество погибших, а не как общее количество пострадавших от внешних причин.

3. Порядок расчета и определения индикаторов и показателей эффективности реализации Программы

Плановые значения целевых индикаторов, распределенные по годам выполнения мероприятий Программы, приведены в Приложении № 1 к Программе.

Индикатор 1: Доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей системы-112. Индикатор рассчитывается как отношение суммы по субъектам численности населения, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых система 112 введена в опытную эксплуатацию к общей численности населения Российской Федерации в соответствии с данными переписи населения 2010 года с учетом численности Республики Крым и г. Севастополь.

Индикатор 2: Количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 развёрнута на всей территории субъекта Российской Федерации. Индикатор определяется как нарастающий итог количества субъектов Российской Федерации в которых система 112 введена в опытную эксплуатацию.

Индикатор 3: Количество административных центров субъектов Российской Федерации, в которых развернута система-112. Индикатор определяется как нарастающий итог количества административных центров субъектов Российской Федерации в которых система 112 введена в опытную эксплуатацию.

Индикатор 4: Количество субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на создание центра обработки вызовов системы-112. Индикатор определяется нарастающим итогом по количеству субъектов Российской Федерации, которые получили субсидию из федерльного бюджета на реализацию программных мероприятий.

Индикатор 5: Доля субъектов Российской Федерации, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов Российской Федерации.

Индикатор 6: Обеспеченность операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества операторского персонала системы-112 в целом за период ее развертывания на территории Российской Федерации. Фактическое значение рассчитывается как отношение численности операторов системы-112, прошедших обучение, по территориям в которых доступно использование возможностей системы-112 к общему требуемому числу операторов в целом.

Показатель эффективности 1: Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2012 годом.

Плановое значение показателя определяется как 7% от числа погибших от внешних причин в 2012 году на территории где развернута система-112 с учетом значения первого индикатора Программы.

Фактическое значение показателя определяется как статистические 7 процентов от числа погибших от внешних причин в 2012 году на территории где развернута система-112.

Показатель эффективности 2: Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2012 годом.

Плановое значение показателя определено как статистические 7% от числа погибших от внешних причин в 2012 году на территории где доступно использование возможностей системы-112 с учетом первого индикатора Программы умноженное на 20 (экспертное значение норматива учета пострадавших от числа погибших).

Фактическое значение показателя определяется как статистические 7% от числа погибших от внешних причин в соответствующем году на территории где доступно использование возможностей развернута система-112 умноженное на 20 (экспертное значение норматива учета пострадавших от числа погибших), так же может быть взято фактическое значение числа пострадавших от внешних причин на указанных территориях.

Показатель эффективности 3: Сокращение потерь консолидированного бюджета Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, за счет сокращения числа погибших и пострадавших по сравнению с 2012 годом рассчитывается по формуле:

,

где Эоi - величина суммарного предотвращенного ущерба в i-м году в текущих ценах.

Величина суммарного предотвращенного ущерба в 2013 году определяется по формуле:

Эо1 = {(ЭБ + ЭС)  Кн1/100  Kп} × Кд1,

где:

ЭБ - величина недополученного дохода консолидированного бюджета Российской Федерации за счет гибели людей в 2012 году (рублей);

ЭС - величина недополученного дохода консолидированного бюджета за счет увечий и травм людей при происшествиях и чрезвычайных ситуациях в 2012 году (рублей);

Кн1 - доля населения Российской Федерации, обслуживаемого системой-112 по состоянию на 31 декабря 2013 г., в общем количестве населения Российской Федерации (процентов);

Kп - прогнозируемое уменьшение всех показателей в результате внедрения системы-112 (процентов);

Кд1 - индекс-дефлятор 2013 года по отношению к 2012 году, определяемый на основе прогнозных значений.

Величина суммарного предотвращенного ущерба в 2014 году определяется по формуле:

Эо2 = {(ЭБ + ЭС)  Кн2 Kп + ЭБ  Кн1  Kп} × КД2,

где:

Кн2 - доля населения Российской Федерации, обслуживаемого системой-112 по состоянию на 31 декабря 2014 г., в общем количестве населения Российской Федерации (процентов);

Кд2 - индекс-дефлятор 2014 года по отношению к 2012 году, определяемый на основе прогнозных значений.

Величина суммарного предотвращенного ущерба в 2015 году определяется по формуле:

Эо3 = {(ЭБ + ЭС ) Кн3 Kп + ЭБ  (Кн1+ Кн2) Kп} × Кд3,

где:

Кн3 - доля населения Российской Федерации, обслуживаемая системой-112 по состоянию на 31 декабря 2015 г., в общем количестве населения Российской Федерации (процентов);

Кд3 - индекс-дефлятор 2015 года по отношению к 2012 году, определяемый на основе прогнозных значений.

И так далее до 2017 года.

Величина недополученного дохода консолидированного бюджета Российской Федерации за счет гибели людей в 2010 году определяется по формуле:

ЭБ = αБ × HБ,

где:

αБ - удельный доход консолидированного бюджета Российской Федерации, равный 112980 рублям на 1 человека (средний объем дохода консолидированного бюджета Российской Федерации в 2012 году в расчете на 1 человека);

HБ - количество умерших от внешних причин смерти в 2012 году (безвозвратные потери) (человек).

Величина недополученного дохода консолидированного бюджета Российской Федерации за счет увечий и травм людей при происшествиях и чрезвычайных ситуациях в 2012 году определяется по формуле:

ЭС = × αБ,

где:

- удельный коэффициент для определения временных санитарных потерь населения, обусловленных получением человеком тяжелых степеней травм, приводящих к потере трудоспособности более 5 месяцев (= 0,5 года - среднее значение);

- удельный коэффициент для определения временных санитарных потерь населения, обусловленных получением человеком средних степеней травм, приводящих к потере трудоспособности от 2 до 5 месяцев ( = 0,25 года - среднее значение);

- удельный коэффициент для определения временных санитарных потерь населения, обусловленных получением человеком легких степеней травм, приводящих к потере трудоспособности до 2 месяцев (= 0,08 года - среднее значение);

- доля людей, получивших соответственно тяжелые, средние и легкие степени травм, в общем количестве пострадавших (= 0,1; = 0,3; = 0,6);

HС - количество пострадавших в 2012 году, учитываемых при расчете экономического ущерба от санитарных потерь (человек).

Плановая величина предотвращенного ущерба консолидированного бюджета Российской Федерации в результате развертывания системы-112 составит:

2013 год: 1 198 млн. руб. – расчетное значение на базе 2012 года, плановое значение на базе 2010 года 1 078 млн. руб., фактическое отчетное значение по 2013 году 2 980 млн. руб. Ввиду отличий в базе расчета и изменении логики расчета показателя эффективности, при оценке интегральных эффектов использованы данные ретроспективного расчета на базе 2012 года.

2014 год: 2 228 млн. руб. – расчет на базе 2012 года для целей оценки эффективности, плановое значение на базе 2010 года 2 883.

2015 год: 4 013 млн. руб.

2016 год: 7 372 млн. руб.

2017 год: 16 014 млн. руб.

Таким образом, общая величина суммарного предотвращенного ущерба в результате развертывания системы-112 с 2013 по 2017 год составит 30,825 млрд. рублей (с учётом расчёта предотвращенного ущерба в 2013 и 2014 годах по сравнению с 2012 годом).

Для определения реальных текущих или окончательных величин предотвращенного ущерба за счет выполнения всех предусмотренных Программой мероприятий и интегрального показателя оценки эффективности вместо прогнозных данных следует использовать официальные статистические данные соответствующего периода.

За 2013 год указаны фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы

Нарастающим итогом

Индикатор либо Показатель исключены с 2015 года

Индикатор либо Показатель введены с 2015 года

С 2015 года мероприятие реализуется вне рамок данной федеральной целевой программы, динамика индикатора отсутствует.

Ежегодно

Расчетное значение используется для целей планирования предельного значения суммы субсидии из федерального бюджета.

Указанные значения: 0,7 и 0,95 могут быть изменены Минфином России

На 2015 год сроки информирования устанавливаются актом МЧС России о порядке отбора субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета.

Здесь и далее численность берется в соответствии с данными переписи населения Российской Федерации 2010 года, если не указано иное.

Индикатор оставлен без смысловых изменений по данным Минздрава России

Изменена база расчета показателя эффективности

Изменено содержание показателя эффективности

Индикатор оставлен без изменений по сравнению с прошлой редакцией Программы, с 2015 года ввиду исключения мероприятия по тиражированию, динамика индикатора отсутствует.

с 2014 года рассчитанные по формулам значения показателей эффективности умножаются на 101,65% - коэффициент недемографического увеличения численности населения за счет присоединения Республики Крым.

Накопленный ущерб за счет гибели  населения прошлых лет.