ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к протоколу заседания Подкомиссии

по использованию информационных технологий

при предоставлении государственных

 и муниципальных услуг

Правительственной комиссии

по использованию информационных технологий

для улучшения качества жизни и условий ведения

предпринимательской деятельности

от 10февраля 2016 г. № \_\_\_\_

ОДОБРЕНО

Подкомиссией по использованию информационных технологий

при предоставлении государственных и муниципальных услуг

Правительственной комиссии по использованию информационных технологий

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности

(протокол от 10февраля 2016 г. №\_\_\_\_)

**План-график по подключению органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации, предоставляющих государственные услуги, к информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнители мероприятия** | **Срок реализации** |
| **Раздел I. Мероприятия для оператора информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг** |
| 1. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по доработке региональных порталов предоставления государственных и муниципальных услуг в части обеспечения возможности подать жалобу в систему досудебного обжалования (далее – Методические рекомендации по доработке РПГУ) | Минкомсвязь России | 01.04.2016 |
| 2. | Разработка вида сведений системы досудебного обжалования согласно положенийМетодических рекомендаций по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействияверсии 3.х | Минкомсвязь России | 01.03.2016 |
| 3. | Проведение обучающего семинарав режиме ВКС для сотрудников органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации по работе в личном кабинете системы | Минкомсвязь России | июль 2016 |
| **Раздел II. Мероприятия для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подключающихся к системе посредством автоматизированного рабочего место на портале системы** |
| 1. | Приведение в соответствие с существующей структурой органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – органы власти)(описание внутренней структуры его подразделенийи структуры территориальных органов (при их наличии)) справочника органов власти и справочника государственных услуг, предоставляемых им, в Федеральном реестре государственных услуг (далее – ФРГУ).Приведение информации об органах власти в ФРГУ в соответствие с Рекомендациями по заполнению информацию об органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ФРГУ[[1]](#footnote-2).Заполнение ОГРН органов власти в ФРГУ. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01.03.2016 |
| 2. | Назначение в органах власти их его территориальных органах и/или подведомственных учреждениях (при их наличии) сотрудников, ответственных за прием и обработку жалоб с использованиемсистемы досудебного обжалования(далее – пользователи системы) | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01.03.2016 |
| 3. | Регистрация органов властив Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) согласно положений Регламента взаимодействия Участников информационного взаимодействия с Оператором единой системы идентификации и аутентификации и Оператором инфраструктуры электронного правительства при организации информационно-технологического взаимодействия информационных систем с использованием единой системы идентификации и аутентификации (далее – Регламент) | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01.04.2016 |
| 4. | Регистрация пользователей системы в ЕСИА согласно положений Регламента | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01.04.2016 |
| 5. | Обеспечение пользователей системы, имеющих право подписи, усиленной квалифицированной электронной подписью  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01.07.2016 |
| 6. | Привязка профилей пользователей системы, зарегистрированных в ЕСИА, с профилем органа власти, заведенным в ЕСИА, в соответствии со структурой его подразделенийи территориальных органов (при их наличии), назначение полномочий в ЕСИА | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01.05.2016 |
| 7. | Доработка регионального портала предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по доработке РПГУ | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 15.12.2016 |

|  |
| --- |
| **Раздел III. Мероприятия для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подключающихся к системе посредством сервисов системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)** |
| 1. | Приведение в соответствие с существующей структурой органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – органы власти)(описание внутренней структуры его подразделенийи структуры территориальных органов (при их наличии)) справочника органов власти и справочника государственных услуг, предоставляемых им, в Федеральном реестре государственных услуг (далее – ФРГУ).Приведение информации об органах власти в ФРГУ в соответствие с Рекомендациями по заполнению информацию об органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ФРГУ. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01.03.2016 |
| 3. | Доработка информационной системы органа власти в части разработки электронных сервисов или видов сведений СМЭВ для ее интеграции с системой досудебного обжалования согласно положенийМетодических рекомендаций по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействияверсии2.хлибо версии 3.х | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 15.12.2016 |
| 4. | Доработка регионального портала предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по доработке РПГУ | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 15.12.2016 |
| 5. | Проведение обучающих семинаров для своих сотрудников по работе с информационной системы федерального ведомства в части работы с поступившими в нее жалобами | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 12.2016 |

Контактное лицо в Минкомсвязи России: Тютрюмов Александр Александрович, заместитель начальника отдела развития электронных государственных и муниципальных услуг Департамента развития электронного правительства,

e-mail: a.tyutryumov@minsvyaz.ru, тел: (495)771-8000 доб 8118.

1. Одобрены протоколом заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 14 октября 2015 г. № 406пр [↑](#footnote-ref-2)