**ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 11.11.2015 № 593-р

г. Ярославль

В целях эффективной реализации на региональном уровне плана мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. № 236-р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») Ярославской области по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

2. Ответственность за реализацию мероприятий Плана, указанного в пункте 1, возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы информатизации.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Председатель

Правительства области А.Л. Князьков

УТВЕРЖДЁН

распоряжением

Губернатора области  
от 11.11.2015 № 593-р

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») Ярославской области**

**по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам**

**и дополнительным общеобразовательным программам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектирование регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области | | | | | |
| 1. | Формирование рабочей группы по созданию регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области | распоряжение Губернатора области о формировании рабочей группы по созданию регионального сегментамежведомственной системы Ярославской области | ДИС, ДО | сентябрь – ноябрь 2015 г. | внесение изменений в распо-ряжение Губернатора области от 06.04.2015 № 145-р «Об утверждении составов межфункциональных групп управления проектами, реализуемыми  в 2015 году» (утверждение состава межфункциональной группы управления проектом по созданию регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области) (при необходимости) |
| 2. | Разработка технического задания на создание регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области в соответствии с унифицированными функционально-техническими требованиями к региональному сегменту межведомственной системы Ярославской области; согласование и утверждение технического задания на создание регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области | техническое задание на разработку регионального сегментамежведомственнойсистемы Ярославской области | ДИС, ДО | сентябрь – ноябрь 2015 г. | разработано, согласовано с рабочей группой и утверждено техническое задание на создание регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области |
| 3. | Разработка и утверждение регламента технического взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области и региональных информационных систем Ярославской области с учетом положений типового регламента | регламент технического взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области и региональных информационных систем Ярославской области | ДИС, ДО | декабрь 2015 г. | разработан и утвержден регламент технического взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области и региональных информационных систем Ярославской области |
| 4. | Формирование комплекта документов для аттестации регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области | комплект документов для аттестации регионального сегментамежведомственнойсистемы Ярославской области | ДИС, ДО | ноябрь 2015 г. | разработаны и утвержденымодели угроз в отношении регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области, а также действий нарушителя регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение процесса создания регионального сегмента межведомственной системыЯрославской области | | | | | |
| 5. | Внесение изменений в Положение об органе государственной властиЯрославской области, наделяемом полномочиями по обработке данных регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области | проект постановления Правительства областио внесении изменений в Положение об органе государственной власти Ярославской области | ДО | в течение  3 месяцев после вступления в силу федераль-ного закона,указанного в пункте 7 плана мероприятий («дорожной карты») по созданию межве-домственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнитель-нымобщеобра-зовательным программам, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  от 14 февраля 2015 г. № 236-р | в Правительство области внесен для рассмотрения проект постановленияПравительства области, предусматривающий наделение органа государственной власти Ярославской области функцией по обработке данных регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области, а также по определению цели и содержания обработки таких данных |
| 6. | Утверждение Положения о региональном сегменте межведомственной системы Ярославской области | постановление Правительства области | ДО, ДИС | в течение  3 месяцев после вступления в силу феде-рального закона, указанного в пункте 7 плана мероприятий («дорожной карты») по созданию межве-домственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразова-тельным программам, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  от 14 февраля 2015 г. № 236-р | принято постановление Правительства области об утверждении Положения о региональном сегменте межведомственной системы Ярославской области |
| 7. | Заключение соглашений и (или) утверждение приказов заинтересованными федеральными и (или) региональными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами о межведомственном обмене данными (в случае необходимости) | соглашения и (или) приказы заинтересованных федеральных и (или) региональных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов | заинтересованные органы исполнительной власти Ярославской области | ноябрь 2015 г. | заключены соглашения и (или) изданы приказы о межведомственном обмене данными |
| III. Методическое обеспечение внедрения регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области | | | | | |
| 8. | Оказание методической,информационно-аналитической иконсультационнойподдержки региональным имуниципальныморганизациям Ярославской области,осуществляющимобразовательнуюдеятельность,в отношении процессавнедрения региональногосегмента межведомственнойсистемы Ярославской области | акты и отчетыо проведенныхмероприятиях | ДО | в течение всего срокареализации проекта | оказана методическая,информационно­-аналитическаяи консультационнаяподдержка региональныморганизациям Ярославской области,осуществляющимобразовательнуюдеятельность,в отношении процессавнедрения региональногосегмента межведомственнойсистемы Ярославской области |
| IV. Разработка регионального сегмента межведомственной системыЯрославской области | | | | | |
| 9. | Разработка и введениев опытную эксплуатациюрегионального сегментамежведомственной системы Ярославской области |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка проекта документа «Программа и методика испытаний регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области» | согласован проект документа «Программа и методика испытанийрегионального сегмента межведомственной системыЯрославской области» | ДИС, ДО | декабрь 2015 г. | разработан, согласован и утвержден документ «Программа и методика испытаний регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области» |
| 9.2. | Сбор информации в рамках проведения приемо-сдаточных испытаний с использованием показателей результативности реализации регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Представление информации об услугах, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ | форма 5 отчетных форм по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополни-тельным общеобразова-тельным программам» (приложение 9 к Соглаше-нию), регламенты предоставления услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ | ДО | декабрь 2015 г. | в ДИС направлено письмо с информацией об услугах, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в соответствии с Соглашением, с указанием адреса сайта, на котором можно ознакомиться с формой заявления на предоставления услуги |
| 9.2.2. | Представление информации об услуге «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» | форма 1 отчетных форм по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным програм-мам и дополнительным общеобразовательным программам» (приложение 9 к Соглашению) | ДО | декабрь 2015 г. | в ДИС направлено письмо с информацией о количестве уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услугу в электронной форме с использованием ЕСИА, на 31.12.2015 |
| 9.2.3. | Представление информации об услуге «Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов Российской Федерации или муниципальные общеобразовательные учреждения» | форма 1 отчетных форм по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным програм-мам и дополнительным общеобразовательным программам» (приложение 9 к Соглашению) | ДО | декабрь 2015 г. | в ДИС направлено письмо с информацией о количестве уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услугу в электронной форме с использованием ЕСИА, на 31.12.2015 |
| 9.2.4. | Представление информации об услуге «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение» | форма 1 отчетных форм по проекту «Создание (доработка) в целях предос-тавления услуг в электрон-ной форме регионального сегмента единой федераль-ной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополни-тельным общеобразователь-ным программам»  (приложение 9 к Соглаше-нию) | ДО | декабрь 2015 г. | в ДИС направлено письмо с информацией о количестве уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услугу в электронной форме с использованием ЕСИА, на 31.12.2015 |
| 9.2.5. | Представление информации об услуге «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» | форма 1 отчетных форм по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» (приложение 9 к Соглашению) | ДО | декабрь 2015 г. | в ДИС направлено письмо с информацией о количестве уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услугу в электронной форме с использованием ЕСИА, на 31.12.2015 |
| 9.2.6. | Представление информации об услуге «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-ках» | форма 1 отчетных форм по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» (приложение 9 к Соглашению) | ДО | декабрь 2015 г. | в ДИС направлено письмо с информацией о количестве уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услугу в электронной форме с использованием ЕСИА, на 31.12.2015 |
| 9.3. | Проведение приемо-сдаточных испытаний регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области в соответствии с ПМИ регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области | акт Ярославской области о приемке работ и акт ввода в опытную эксплуатацию | ДИС, ДО | декабрь 2015 г. | акт Ярославской области о вводе в опытную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области;  копии акта направлены в Минобрнауки России и Минкомсвязь России |
| 10. | Разработка сервисов информационного взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы Ярославской областис региональными информационными системами Ярославской области | акт Ярославской области о завершении тестирования информационного взаимодействия | ДИС, ДО | декабрь 2015 г. | в Минобрнауки России, Минкомсвязь России представлена копия акта Ярославской области о завершении тестирования информационного взаимодействия между региональными сегментом межведомственной системы Ярославской области и региональными информационными системами Ярославской области |
| 10.1. | Организация работы по вводу данных в информационные системы образовательных организаций для обеспечения их передачи в региональный сегмент межведомственной системыЯрославской области | письмо ДОв адрес ДИС о результатах проведенной работы | ДО | декабрь 2015 г. | завершена работа по вводу данных в информационные системы образовательных организаций для обеспечения их передачи в региональный сегмент межведомственной системы Ярославской области |
| 10.2. | Загрузка в региональный сегмент межведомственной системы информации об обучающихся из информационных систем образовательных организаций | формы 2, 7 – 10, 12 – 14,  16 – 19 отчетных форм по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»(приложение 9 к Соглашению) | ДО | декабрь 2015 г. | в региональный сегмент межведомственной системы Ярославской области загружена информация обобучающихся образовательных организаций Ярославской области; представление в ДИС письма с информацией по формам 2, 7 – 10, 12 – 14, 16 – 19 отчетных форм по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»(приложение к Соглашению) |
| 10.3. | Загрузка в региональный сегмент межведомственной системы Ярославской области информации об образовательных организациях из информационных систем образовательных организаций | формы 3, 4, 6, 11, 15 отчетных форм по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»(приложение 9 к Соглашению) | ДО | декабрь 2015 г. | в региональный сегмент межведомственной системы Ярославской области загружена информация об образовательных организациях Ярославской области; представление в ДИС письма с информацией по формам 3, 4, 6, 11, 15 отчетных форм по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»(приложение 9 к Соглашению) |
| 11. | Разработка механизмов информационного взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области с федеральным сегментом единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | документ (акт) Ярославской области о завершении тестирования информационного взаимодействия, согласованный с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | ДИС, ДО | февраль 2016 г. | в Минкомсвязь России представлен документ (акт) Ярославской области о завершении тестирования информационного взаимодействия между региональным сегментом межведомственной системы Ярославской области и федеральным сегментом межведомственной системы |
| 12. | Первичное наполнение и проверка данных регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области | заключение Ярославской области по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области на предмет наполнения и проверки данных, согласованное с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | ДО | март 2016 г. | региональный сегмент межведомственной системы Ярославской области наполнен проверенными данными |
| 12.1. | Обеспечение представления образовательными организа-циями информации по форме, составленной на основании формы федерального статистического наблюдения № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики  от 6 ноября 2014 года № 640 | форма, составленная на основании формы федерального статистического наблюдения № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 6 ноября  2014 года № 640 | ДО | декабрь 2015 г. | получена актуализированная информация о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
| 12.2. | Обеспечение представления образовательными организациями информации по форме, составленной на основании формы федерального статистического наблюдения № 1 (профтех) «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального образо-вания», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 года  № 12 | форма, составленная на основании формы федерального статистического наблюдения № 1 (профтех) «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января  2013 года № 12 | ДО | декабрь 2015 г. | получена актуализированная информация об образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования |
| 12.3. | Обеспечение представления образовательными организациями информации по форме, составленной на основании формы федерального статистического наблюдения № 2 (профтех) «Сведения о финансировании и материально-технической базе образовательных учреждений начального профессионального образо-вания», утвержденной прика-зом Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 года № 12 | форма, составленная на основании формы федерального статистического наблюдения № 2 (профтех) «Сведения о финансировании и материально-технической базе образовательных учреждений начального профессионального образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января  2013 года № 12 | ДО | декабрь 2015 г. | получена актуализированная информация о финансировании и материально-технической базе образовательных учреждений начального профессионального образования |
| 12.4. | Обеспечение представления образовательными организациями информации по форме, составленной на основании формы федерального статистического наблюдения № 3 (профтех) «Сведения о работниках образовательных учреждений начального профессионального образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 года № 12 | форма, составленная на основании формы федерального статистического наблюдения № 3 (профтех) «Сведения о работниках образовательных учреждений начального профессионального образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января  2013 года № 12 | ДО | декабрь 2015 г. | получена актуализированная информация о работниках образовательных учреждений начального профессионального образования |
| 12.5. | Обеспечение представления образовательными организациями информации по форме, составленной на основании формы федерального статистического наблюдения № 5 (профтех) «Сведения о численности обучающихся образова-тельных учреждений, реализующие программы начального профессионального образования, по профессиям», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 года № 12 | форма,составленная на основании формыфедерального статистического наблюдения № 5 (профтех) «Сведения о численности обучающихся образовательных учреждений, реализующие программы начального профессионального образования, по профессиям», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января  2013 года № 12 | ДО | декабрь 2015 г. | получена актуализированная информация о численности обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования, по профессиям |
| 12.6. | Обеспечение представления образовательными организациями информации по форме, составленной на основании формы федерального статистического наблюдения 1ДО «Сведения об учреждениях дополни-тельного образования детей», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 года № 12 | форма, составленная на основании формы федерального статистического наблюдения 1ДО «Сведения об учреждениях дополни-тельного образования детей», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января  2013 года № 12 | ДО | декабрь 2015 г. | получена актуализированная информация об учреждениях дополнительного образования детей |
| 12.7. | Формирование сводной информации по всем образовательным органи-зациям по формам, получен-ным в результате выполнения мероприятий, указанных в подпунктах 12.1 – 12.6  пункта 12 данного раздела плана | сводные формы, составленные на основании форм, полученных в результате выполнения мероприятий, указанных в подпунктах 12.1 –12.6  пункта 12 данного раздела плана | ДО | 25 января 2016 г. | получена сводная информация по всем образовательным организациям и контингенту обучающихся |
| 12.8. | Организация проверки данных, загруженных в региональный сегмент межведомственной системы Ярославской области из информационных систем образовательных организаций | письмо ДОв адрес ДИС о результатах проведенной работы | ДО | март 2016 г. | региональный сегмент межведомственной системы Ярославской областинаполнен проверенными данными |
| 13. | Запуск механизмов актуализации данных регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области | заключение Ярославской области по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы Ярославской областина предмет работоспособности механизмов актуализации данных регионального сегмента межведомственной системыЯрославской области, согласованное с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | ДО, ДИС | май 2016 г. | региональный сегмент межведомственной системы Ярославской областиобладает механизмами актуализации данных |
| 14. | Утверждение регламента эксплуатации регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области с учетом типовых требований | регламент эксплуатации регионального сегмента межведомственной системыЯрославской области | ДО, ДИС | октябрь 2016 г. | утвержденный регламент эксплуатации регионального сегмента межведомственной системыЯрославской области |
| 15. | Экспертиза и ввод в промышленную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области | акт Ярославской области о вводе в промышленную эксплуатациюрегионального сегмента межведомственной системы Ярославской области, согласованный с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | ДО, ДИС | октябрь 2016 г. | в Минобрнауки России, Минкомсвязь России представлена копия акта Ярославской области о вводе Ярославской областью Федерации в промышленную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы Ярославской области |

Список используемых сокращений

ДИС – департамент информатизации и связи Ярославской области

ДО – департамент образования Ярославской области

ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

ЕСИА – федеральная государственная информационная система **«**Единая система идентификации и аутентификации»

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации

Минкомсвязь России – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

РПГУ – региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)

Соглашение –Соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10225 (с учетом дополнительного соглашения от 07.08.2015   
№ ОП-П8-14346)